中国重汽集团福建海西汽车有限公司

新建物料存放区地面硬化及搭棚项目

招标文件

项目编号：ZZHX-2020-015

招 标 人：中国重汽集团福建海西汽车有限公司

2020年 9月

目    录

第一章   招标公告	1

第二章   投标人须知前附表	4

一、说明	9

二、招标文件	9

三、投标文件编写	10

四、投标文件递交	14

五、开标与评标	14

六、授予合同	16

七、废标及终止招标	17

八、相关费用	18

九、解释权	18

十、其他	18

十一、中标人瑕疵滞后发现的处理原则	18

第三章  评标方法	19

第四章 技术规格及技术要求	21

第五章 合同文件格式	25

一   合同协议书	25

二   工程质量保修书	26

三   安全施工协议书	28

第六章  投标文件格式	31

附件一：投标函	32

附件二：授权委托书	33

附件三：投标人基本情况表	34

附件四：报价一览表	35

附件五：报价明细表	36

附件六：商务条款偏离表	36

附件七：近三年类似项目业绩情况表	37

附件八：安装工程项目负责人简历表	38

附件九：安装工程项目部人员表	39

附件十：拟投入本工程的施工机械及调试仪器情况表	39

附件十一：投标方财务状况表	40

附件十二：服务承诺函	41

附件十二：设备质量承诺函	42

附件十三: 封面格式（参考）	44

第七章、编制信息	45

# 第一章   招标公告

中国重汽集团福建海西汽车有限公司海西公司产能提升项目已由相关部门批准建设，招标人为中国重汽集团福建海西汽车有限公司。建设资金来自 企业自筹 ，出资比例为 100% ，上述项目的新建物料存放区地面硬化及搭棚项目已具备招标条件，现组织进行国内公开招标，欢迎合格潜在投标人前来参加投标。

1、项目名称及项目编号

项目名称：海西公司产能提升项目-新建物料存放区地面硬化及搭棚项目

项目编号：ZZHX-2020-015

2、招标内容及质量要求

# 2.1中国重汽集团福建海西汽车有限公司产能提升项目-新建物料存放区地面硬化及搭棚项目，主要工程量清单详见下表：

| 项次 | 施工地点 | 长（米） | 宽（米) | 面积㎡ | 总面积㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车架车间西侧 | 160 | 15 | 2400 | 2400 |
|  | 搭建雨棚及地面硬化项目 |  |  |  |  |
| 2 | 总装南侧 | 50 | 18 | 900 | 900 |
|  | 搭建雨棚及地面硬化项目 |  |  |  |  |
| 3 | 轮胎配送库西侧 | 42 | 18 | 755 | 1295 |
|  | 搭建雨棚及地面硬化项目 | 30 | 18 | 540 |  |
| 4 | 试制车间南侧地面硬化 | 26 | 17.5 | 455 | 455 |
| 合计 |  |  |  | 5050 |

本次项目内容包含上述施工地点的路面硬化、搭建棚区、棚区照明、监控线路、路灯杆、电缆线、雨污水井整改迁移等内容。

所有投标均以人民币报价。

2.2质量要求：依据设计施工图纸、工程量清单和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如各标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

3、投标人资格要求

3.1 具备独立法人资格、良好市场信誉、与招标方无诉讼纠纷及财务状况且企业成立三年以上（以开标当日为计算终时），具有完成本工程施工的能力，能切实履行合同特殊条件；

3.2应同时具备建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质

3.3具有有效的营业执照；

3.4拟派项目经理必须具备国家注册建造师资格且具有类似工程经验；

3.5拟投入本工程的技术负责人应具备建筑专业中级（含）以上职称；组成项目管理班子的施工员、质检员、造价员、安全员和材料员均应具备建设行政主管部门核发的岗位证书，授权委托书中的公司代理人及组成项目管理班子的所有成员必须为本企业在职人员；

3.6注册资本金不低于200万元。

3.7本项目不接受联合体投标。

4、报名及招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2020年 9 月 17 日下午17:30前，按照4.1-4.3顺序及所列项相关资料的原件扫描件（要求每一页原文件扫描在一页上，禁止两页或多页合并扫描在一页，扫描文件必须清晰可辨否则影响报名的审核，扫描文件格式为pdf格式，禁止采用压缩文件格式或图片格式，所有扫描文件都集成到1个pdf文档并设置目录）发送至邮箱642286118@qq.com并电话联系工作人员查收（温广雄；联系方式：18649979199），邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目报名资料。

同时必须在邮件中以文字方式提供投标单位全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱）。

4.1营业执照；

4.2同类项目业绩汇总表（格式自定）及业绩合同原件（不低于3份）；

4.3财务状况表、信用中国截图；

本项目实行资格预审，报名成功不代表资格审查通过，以最终通过资格审查委员会的审查为准。

招标文件采取电子版文件，通过电子邮箱方式发送。具体发送时间另行通知。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间详见招标文件。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6、招标公告发布媒介

本次招标公告在采购与招标网、中国重汽官方网站、中国重汽集团福建海西汽车有限公司官方网站发布。

7、 联系方式

招 标 人：中国重汽集团福建海西汽车有限公司

联 系 人：温广雄

联系电话: 18649979199。

2020年9月4日

第二章   投标人须知

# 投标人须知前附表

本表是对“投标人须知”正文的具体补充和修改，如有不一致，以“前附表”为准。

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 说明 |
| 1 | 项目名称：新建物料存放区地面硬化及搭棚项目 项目编号：ZZHX-2020-015 |
| 2 | 招标人名称：中国重汽集团福建海西汽车有限公司 项目地址：福建省永安市埔岭99号 联系人：温广雄 电话：18649979199 |
| 3 | 资金来源：企业自筹，已落实； |
| 4 | 3.1 具备独立法人资格、良好市场信誉、与招标方无诉讼纠纷及财务状况且企业成立三年以上（以开标当日为计算终时），具有完成本工程施工的能力，能切实履行合同特殊条件； 3.2应同时具备建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质 3.3具有有效的营业执照； 3.4拟派项目经理必须具备国家注册建造师资格且具有类似工程经验； 3.5拟投入本工程的技术负责人应具备建筑专业中级（含）以上职称；组成项目管理班子的施工员、质检员、造价员、安全员和材料员均应具备建设行政主管部门核发的岗位证书，授权委托书中的公司代理人及组成项目管理班子的所有成员必须为本企业在职人员； 3.6注册资本金不低于200万元，具有相应的生产、供货及安装能力。 3.7本项目不接受联合体投标。 3.8法律法规对合格投标人的其他要求、规定。 |
| 招标文件的答疑、澄清和修改 |
| 5 | 提交疑问时间：2020年9月 13日17时00分前； 提交疑问方式：将答疑问题以word文件格式发邮件至邮箱642286118@qq.com ，并电话通知联系人（温广雄联系方式：18649979199），邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）硬化搭棚项目答疑文件。 同时必须在邮件中以文字方式提供投标单位全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱）。 注：招标文件商务部分为实质性条款，不响应视为无效投标。如果投标人对招标文件商务、技术部分有疑问，请各投标人在本答疑环节提出。 |
| 6 | 领取答疑、澄清和修改文件时间：2020年9月15 日17时00分前； 答疑、澄清和修改文件方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至投标报名时登记的电子邮箱。 |
| 投标文件 |
| 7 | “投标文件组成”详见“投标人须知”第9条。 |
| 8 | 投标文件份数： 技术标书、商务标书各一式五份，其中各正本一份副本四份； USB接口设备存储的电子版投标文件一份（包含投标文件全部内容，PDF及word格式各一份）；单独密封的报价一览表一式二份。 |
| 9 | 9.1投标文件密封： ①技术标书单独密封在一个包封内（正本和所有副本密封在一起，正本在最上）； ②商务标书单独密封在一个包封内（正本和所有副本密封在一起，正本在最上）； ③报价一览表一式两份单独密封在一个包封内，电子版（1个优盘）单独密封在一个小号包封内； 将①、②、③统一放置在一个文件箱（如打印纸盒）内，注意不允许将①、②、③封在一起。 注意不按此要求密封标书的，投标文件做无效标处理。 9.2投标文件的标记 上述①②③项对应的投标文件分项应分别在封面明显处注明以下内容： 1) 项目编号、项目名称 2)技术标书、报价一览表、电子版、商务标书 3) 投标人名称（加盖公章）、地址、固定电话、授权人手机号 4）每一密封件在封口处注明“于 年 月 日 时 分之前不准启封”字样。 |
| 10 | 投标文件的装订：投标人必须将投标文件按照技术标书1册、商务标书1册分别进行胶装，各自不允许超过两册。 技术标书和商务标书不单独装订的，投标文件做无效标处理。 |
| 投标保证金及投标有效期 |
| 11 | 1、投标保证金的形式：电汇，其他保证金形式不接受。 2、投标保证金的金额：人民币30000.00元（叁万元整） 开户名称：中国重汽集团福建海西汽车有限公司 开户银行：兴业银行永安支行 银行帐号：182010100100096308 财务电话：0598-3829986 3、保证金截止时间：2020年9月 15 日17时00分前 4、投标保证金应从投标人的基本账户转出至上述账户并到账，否则视为无效投标，并电话通知招标人查收。 联系人：温广雄 联系电话：18649979199。 5、供应商应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由供应商自行承担。 6、按照招投标法保证金返还相关条款约定，结合我公司财务管理流程等综合因素，保证金退款流程申请成功退款到账时间为：未中标单位自定标之日起约30天内无息退还；中标单位的投标保证金转为履约保证金，若施工方出现拖欠或克扣农民工工资的行为，建设方有权扣除保证金。保证金项目验收后10天内无息退还，请各投标单位知悉。 |
| 12 | 投标有效期：自开标之日起90日历天 |
| 投标文件的递交 |
| 13 | 投标文件递交时间：2020年9月18日上午8:00至9:00（北京时间）； 投标文件递交截止时间：2020年9月18日上午9:00（北京时间）。 |
|  | 投标文件递交地点：中国重汽集团福建海西汽车有限公司综合楼三号会议室（福建省永安市埔岭99号）。 （暂定地点，请各投标单位在开标前1-2天主动电话询问联系人是否有变化，以实际回复为准） |
| 开标 |
| 14 | 开标时间：同投标文件递交截止时间。 开标地点：同投标文件递交地点。 |
| 15 | 开标资格审查资料（注意此部分资料须单独准备，投标人随身携带，以便开标现场随时核验，不要封在商务标书中，但商务标书中列明的内容不能有漏项）： （1）营业执照（正本或副本原件或加盖投标单位公章的彩色打印件）； （2）法定代表人授权委托书（加盖投标单位公章原件）； （3）法人或授权代表身份证（原件）； （4）同类项目业绩合同（合同原件，不少于3份）； （5）信用中国截图（加盖公章）。 |
| 16 | 评标委员会组成：招标人将根据本项目的特点组建评标委员会，其成员由有关技术、经济方面专家和招标人代表等三人或以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。 |
| 17 | 评标方法：综合评审法。具体详见第三章评审方法。 |
| 授 予 合 同 |
| 18 | 在向投标人授予中标通知书时，招标人有权变更数量和服务的内容。 |
| 相关费用 |
| 19 | 无 |
| 其他 |
| 20 | 交货期：（投标方竞报）自接到中标通知之日起，60个日历日之内交货至供货地点,（投标人可在满足上述总工期最短时间基础上竞报） |
| 21 | 质保期： （1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限； （2）防水工程为 5 年； （3）其他项目保修期限均为 2 年（投标人可在满足上述最短质保期基础上竞报） |
| 22 | 1、本合同结算货币种类：人民币，合同价款结算方式：六个月银行承兑汇票。2、合同价款的支付： （1）合同生效后, 卖方提交金额为合同价款30 %的收据及相应金额的增值税专用发票（税率9%,正本一份，复印件二份），经买方依照财务制度审核无误后支付。 （2）项目竣工后，中标方提交竣工结算书，验收合格后，由甲方指定的第三方审计机构进行审计，以第三方审计机构的结算审定额作为项目结算额。结算审计结束后，中标方按审计额补齐审计金额的增值税专用发票，经招标方（我司）审批入账审核无误后支付结算审定额的60%；剩余10%作为质保金，质保金在验收合格之日起2年后的30个日历日（节假日除外）内返还。审减额的5%由中标方承担,审计费由中标方承担。 |

总  则

## 一、说明

1.  招标人

详见投标人须知前附表第2项。

2.   代理机构

无。

3.   合格的投标人

详见投标人须知前附表第4项。

4.   投标费用

无论投标过程中的方法和结果如何，投标人自行承担所有与参加招标有关费用。

## 二、招标文件

5.   招标文件组成

本招标文件由招标文件目录所列内容及按本招标文件要求发出的澄清、答疑和修改组成。

6.   招标文件答疑

投标人对招标文件如有疑问，应于前附表第5项所述时间以前以书面形式通知到招标人。在前附表第6项所述时间之前，招标人将视情况以书面形式予以答复，如有必要可将答复内容包括原提出的问题（但不表明问题的来源），分发给所有取得同一招标文件的投标人。投标人须在收到招标人的书面答复后24小时内书面签章回复。

7.   招标文件澄清和修改

7.1  招标人对招标文件有澄清或修改的内容，将以书面补充文件形式通知已购买招标文件的所有投标人。补充文件作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

7.2  为使投标人有足够的时间按招标文件的要求修改投标文件，招标人可酌情推迟招标的截止时间与开标时间，并将此变更书面通知各投标人。

7.3  投标人须在收到招标人的澄清、修改或变更后24小时内书面签章回复。

## 三、投标文件编写

9、投标文件组成

投标人的投标文件由技术标书和商务标书共两部分构成，必须按照9.1及9.2条技术标书及商务标书所列的各项顺序及要求体现的内容进行编写和装订，各项内容要求的资料如营业执照、资质证书、检验报告、财务报表等非现场编写内容，标书正本必须为原件的扫描件（彩色打印），不按以上要求编写装订及有缺项漏项的将会影响技术标及商务标得分。

9.1技术标书

(1) 投标人对自身承建本工程的有利条件和优势说明；

（2）投标所投材料明细表

（3）投标产品配置方案

满足设计参数前提下的关键施工工艺、主要使用材料等配置方案及说明资料（格式自定，内容务必详尽）；

（4）近三年财务状况报表、经营业绩一览表；

根据技术标书中提供的近三年经审计事务所审计并盖章的企业财务报表及相关资料、经营业绩一览表（格式详见附件七）等内容进行评价，注意此部分内容不要编写及装订在商务标书中，要求财务报表等内容务必清晰可辩，技术标书中无此项内容及字体不清晰可辩的不得分；

（5）供货周期，提供详细的供货计划或生产加工计划，有详细的确保满足供货期基本要求或能在保证质量的前提下提前交货措施的说明及证明材料；

（6）质保期及售后服务：质保期是否响应或优于招标文件要求，售后服务措施得当，体系完整，项目所在地有相应的的售后服务能力等方面的说明及证明材料；

（7）质量体系认证证书（如果有）；

（8）投标单位针对本次项目提出合理化建议；

（9）设备质量承诺函、服务承诺函（格式详见附件八、九）；

（10）投标人需提交的其它资料；

(11) 控制工程造价的主要措施；

(12) 拟投入本工程的施工机械及调试仪器情况表（附件十）；

(13) 招标人要求提交的其他资料。

(14) 施工组织设计或施工方案

a．综合说明，质量、施工工期、安全文明施工目标；

b．主要施工方法；降低工程造价的主要措施；新技术、新材料、新工艺、新设备的应用；

c．工程投入的主要物资和施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；

d．劳动力安排计划；

e．确保工程质量的技术组织措施；

f．确保安全生产的技术组织措施；

g．确保文明施工的技术组织措施；

h．工期：总进度工期安排及进度网络图、进度节点控制阶段划分及节点完成时间；总工期及节点工期的控制及保证措施；

I．施工总平面布置设计；

J．水电用量计划。

(15) 钢结构制作的综合描述

a．设计和生产能力；

b．针对本工程的主要生产工艺流程；

c．工程投入的主要生产设备描述（包括：设备名称、品牌、型号、产地、性能描述和加工能力）；

d．生产进度计划；

e．质量保证措施；

（16）项目管理班子配备。

a.安装工程项目负责人简历表（附件八）；

b.安装工程项目部人员表（附件九）；

c.项目管理班子配备的其它辅助说明资料及施工力量部署；

9.2商务标书（9.2.1及9.2.2务必按照顺序编写且装订在一起）

9.2.1商务部分：

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）报价明细表；

（4）投标报价明细表；

（5）商务条款偏离表；

（6）税务部门开具的依法缴纳税收的证明（如有）；

（7）投标方认为影响报价的其他文件

9.2.2资格证明文件（加盖公章的复印件或扫描件）：

（1）营业执照副本；

（2）法定代表人身份证或授权代理人身份证；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）投标人基本情况表；

（5）在以往的招投标活动中无违法、违规、违纪、违约行为的承诺；

（6）招标文件要求的其它必要资格文件

（7）投标人认为对其投标有利的其他资料。

注：招标文件给定格式的按给定的格式填写，未给定格式的，由投标人自行编制，但需包含以上内容。

10、投标内容填写说明

10.1 投标文件按统一格式填写，装订成册（详见投标人须知前附表第9项）。

10.2 报价一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

11、投标报价

11.1投标报价应包括本次项目的设计、制造、运输、装卸、包装、保险、基础（含雨棚建设）的设计及施工、安装、调试至交付使用所涉及的人工费、安装费、设备费、材料费、管理费、验收费、检测费、拆除费、运输费、垃圾清理费及因购买货物和服务所需缴纳的所有税、费等全部费用。

本项目税率9%。

11.2 投标人要按投标货物数量、价格表（统一格式）的内容填写产品单价、总价及其他事项，并由法人代表或授权代表签署。

11.3 对于非标准货物的投标，还应填报价明细表（报价明细表格式由投标人自行设计）。

11.4 投标人如需用外汇购入某些投标货物，须折合人民币计入总报价中。

11.5招标人不接受任何选择报价，对每一种货物只允许一个报价。

11.6 单独密封的“报价一览表”与投标文件正本不符，以“报价一览表”为准。

11.7 投标人须提供分项单价和报价总价，单价和总价不符，以中标价为准，根据总价修正单价。评标委员会认为单价有明显的小数点错误，应以标出的总价为准，并修改单价。

11.8 如果大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准。

11.9 投标人免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价。

11.10 最低报价不能作为中标的保证。

12.  投标文件签署

12.1投标文件应加盖投标人单位公章（不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章）并经法定代表人或其委托代理人签字，签字须使用黑色或蓝色不可退色签字笔，由投标单位法人或委托代理人亲自签署，由委托代理人签字的投标文件中须附授权委托书。投标人代表必须按招标文件的规定签署投标文件正本及各附件（副本的签署不做强制要求，可以是正本的彩印件，但是必须加盖投标人单位公章）。否则，其投标文件按无效投标处理。

12.2 本招标文件提供的投标文件格式中，标注有盖公章、签字之处，应有投标人的盖章、委托代理人的签字或法定代表人的签字或盖章。

13.  投标文件密封和标记

13.1投标人应准备的投标文件份数见投标人须知前附表第9项，投标人应在每一份投标文件（技术标书及商务标书）右上角上注明“正本”或“副本”字样。

13.2投标文件的密封和标记详见投标人须知前附表第9项。

14.  投标文件装订

详见投标人须知前附表第10项。

15.  投标保证金

15.1投标人应按前附表第11项的规定提交投标保证金，作为其投标文件的一部分。未按本招标文件规定提交投标保证金的，按无效投标处理。

15.2如投标人有下列情况，投标保证金不予退还，招标人有权依法向其提出索赔，投标人应当赔偿因此给招标人造成的全部损失：

1）开标后，投标人在投标有效期内撤回谈判的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3）与招标人、其他投标人恶意串通的；

4）向招标人行贿或者提供其他不正当利益的；

5）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

6）中标人无正当理由未能按规定与招标人签订合同的；

7）法律法规和招标文件规定的其他情形。

15.3保证金的退还：

详见投标人须知前附表第11项。

16.  投标有效期

16.1 本项目投标有效期见投标人须知前附表13项。投标函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非响应性投标，该投标文件按无效投标处理。

16.2 特殊情况下，在投标有效期满之前，招标人可以以书面形式要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金；同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

## 四、投标文件递交

17.  投标文件递交时间和地点

17.1 投标文件递交时间、投标截止时间及地点详见投标人须知前附表第14项。

17.2 投标人代表必须在投标截止时间前将投标文件送达指定地点。如因招标文件的修改推迟投标截止日期的，则按招标人另行通知规定的时间递交。

17.3 招标人不接收投标截止时间后送达的投标文件。

18.  投标文件签收

18.1 本项目只接受现场递交书面形式的投标，其他形式的投标不予接收。

18.2 投标截止时间后对投标人已提交的投标文件不予退还。

19.  投标文件修改与撤回

19.1投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以修改或者撤回已提交的投标文件，并书面形式通知招标人。

19.2 任何修改内容必须由投标人的法定代表人或其授权代理人签字，不得涂抹。经法定代表人或其授权代理人正式签署的修改文件组成投标文件的一部分，份数和密封要求同投标文件一致。

19.3 投标截止时间后不允许对投标文件做实质性修改。

19.4投标有效期内不得撤回投标。

## 五、开标与评标

20.  开标及评标

20.1本次招标的开标、评标由招标人依法组织实施，本次招标采用技术标和商务标分级开标的模式。

20.2本项目开标时间和地点见投标人须知前附表。开标会议由招标人组织并主持。招标人邀请各投标人派员参加开标会议。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

20.3开标程序

（1）宣布开标会议开始。

（2）介绍与会人员。

（3）核验投标人资格证件，内容详见投标人须知前附表。

（4）投标人或投标人推选的代表对投标文件密封情况进行检查（投标人未参加开标会议的，视同认可投标文件密封完好）。

（5）经确认无误后，由工作人员当众拆封，先拆启技术标书，报价一览表及商务标书暂时不拆启，由招标人指定专人保管。由评标专家组对所有投标方的技术方案进行综合评定和打分，确定进入商务标评阶段的投标方。

（6）根据技术标评审结果，通知未进入商务标评标资格的投标方离场，当众拆启进入商务标评标资格单位的报价一览表，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容，投标人授权代表现场确认无误后进行商务标的评标，招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式，最终确定投标人排序。

投标前请各投标方按照招标文件要求对项目方案进行充分准备，投标单位已默认认可上述开标、评标过程，无异议。招标人无义务对未入围投标方及未中标方做任何解释。

21、评标委员会

评标委员会的组成见投标人须知前附表，评标委员会负责对投标文件进行审查、质疑、评标，提出书面评标报告，并向招标人推荐中标候选人排序名单。

22、评标原则

“公平、公正、科学、择优”为本次评标的基本原则，评标委员会按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人。同时，在评标过程中恪守以下原则：

22.1 客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件要求的内容，对投标人的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素；

22.2统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标办法，用同一标准进行评审。

22.3独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评标委员会成员对出具的评审意见承担个人责任。

22.4保密性原则：招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

22.5 综合性原则：评标委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。

## 六、授予合同

23.定标

23.1招标人对评标委员会推荐的中标候选人进行审查。

23.2最终审查的对象是招标项目的中标候选人。

23.3最终审查的内容是对中标候选人所报货物的产品性能及性价比、安装方案、调试方案、技术状况、生产条件、产品质量、交付时间、投标人信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的审查或了解。

23.4最终审查的方式：

对中标候选人进行询问或对中标候选人进行实地考察。

23.5接受最终审查的中标候选人，必须如实回答招标人的询问并受理招标人的考察，并提供产品检测报告(复印件加盖公章)、主要设备的生产许可证或强制性认证证书。

23.6通过对中标候选人的最终审查确定中标人。

24.招标人在授标时有变更数量的权利。

在向投标人授予中标通知书时，在单位产品价格不变的情况下招标人有变更工程量的权利。

25.招标人有接受和拒绝任何一个或所有投标的权利

招标人和买方在中标通知书发出之前任何时候仍有选择或拒绝任何投标人中标或宣布招标无效的权利。对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

26.中标通知

26.1确定中标结果后，招标人向中标人签发《中标通知书》。

26.2中标通知书将是合同的组成部分。

27.签订合同

27.1中标人应按中标通知书中规定的时间、地点与买方签订中标经济合同，否则按开标后撤回投标处理。

27.2招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

27.3合同以双方最终签署的版本为准。

## 七、废标及终止招标

28.废标

28.1投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

（1）投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

（2）投标人在报价有效期内撤回投标；

（3）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

（4）投标人以任何方式诋毁其他投标人；

（5）投标人串通投标；

（6）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（7）样品不满足招标文件规定的（若招标文件约定提供样品）；

（8）按照12.1条约定无投标人盖章或无法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签字或盖章的；

（9）投标人递交两份或多份内容不同的报价文件，或者在一份报价文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选方案的除外；

（10）不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

（11）不同投标人的投标文件相互混装的；

（12）不同投标人委托同一人投标的；

（13）不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金的；

（14）不响应招标文件付款方式、供货时间、安装时间、质量要求、质保期等实质性内容的；

（15）投标报价内容中有重大缺项漏项的。

（16）其他任何有企图影响招标结果公正性的活动。

（17）中标人不按规定签订合同；

（18）法律、法规规定的其他情况。

29.终止招标

29.1出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（2）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的

（3）因重大变故，采购任务取消的。

（4）有效参与投标的单位不足三家以上的。

（5）招标人认为其他应终止招标的情形。

## 八、相关费用

本项目招标相关费用详见投标人须知前附表第19项。

## 九、解释权

本招标文件的最终解释权归招标人，当对一个问题有多种解释时以招标人的书面解释为准。招标文件未做明示，而又有相关法律、法规规定的，招标人对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

## 十、其他

需对“投标人须知”正文进行补充和修改的内容详见“投标人须知前附表”。

## 十一、中标人瑕疵滞后发现的处理原则

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

## 第三章  评标方法

本次评标采用技术标和商务标分级开标的模式。首先进行技术标评审，由评标专家组对所有投标方的技术标部分综合评定和打分，确定进入商务标评比资格的投标方。然后进行商务标的评标及商务标的评分，招标人有权根据项目情况，采取多级评标模式，最终根据技术标及商务标的总得分确定各投标人排序。评分细则如下：

| 得分项 | 评审内容（共100分） |
| --- | --- |
| 技术标 （30分） | 综合技术性能 参数 10分 | 综合技术性能参数 根据所投标产品的实际各项技术参数及综合技术参数对招标文件要求技术参数的符合及响应程度，分为优秀、符合、基本满足三个等级（重要技术参数不满足且有重大偏差的此项得0分），分别酌情赋分，其中： 优秀得6-10分； 符合得1-5分。 |
|  | 工艺配置方案 10分 | 工艺配置方案（20分）： 根据所提供设备配置方案（满足设计参数前提下的关键零部件总成、主要配件、材料等设计配置）分为高中低三个等级，酌情得1-10分； |
|  | 较大业绩 2分 | 投标人每有一项较大业绩得0.5分，最多得2分(必须提供合同原件,否则不得分)。 |
|  | 近三年财务状况 2分 | 根据技术标书中提供的近三年财务报表情况，酌情得1-2分，技术标书中未体现此内容不得分。 |
|  | 供货周期 3分 | 能提供详细的供货计划或生产制造及安装调试验收计划，有详细的确保满足供货期基本要求或能在保证质量的前提下提前交货措施的说明及证明材料，根据实际情况酌情得1-3分； 无上述内容不得分。 |
|  | 质保期及 售后服务 3分 | 质保期满足或优于招标文件要求，售后服务措施得当，体系完整，项目所在地有相应的的专业售后服务能力酌情得1-3分； 无上述相关内容不得分。 |
| 商务标 （70分） | 总报价 50分 | （1）基准价计算方法： 当n（有效投标人个数，以下相同）≤5时，基准价=所有有效投标价的算术平均值*0.95； 当5＜n＜10时，基准价=所有有效投标报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值*0.95； 当n≥10时，基准价=所有有效投标报价中去掉2个最高价、1个最低价后的算术平均值*0.95。 （2）赋分方式： 有效的投标人报价与评标基准值相同者得40分，比基准价每高1%在40分基础上减0.5分，减完为止，每低1%在40分基础上加0.5分，加满为止。 |

注：1、投标人综合评审得分取所有评委对该投标人计分之和的算术平均值，最终得分小数点后保留2位有效数字。

2、本评分细则所指较大业绩是指自2017年1月1日至今，建设项目合同额不低于300万元的同类型项目（须提供合同原件，必须为投标方业绩）。

# 技术规格及技术要求

1  总则：

1.1  本规范书适用于中国重汽集团福建海西汽车有限公司新建物料存放区地面硬化及搭棚项目。

1.2  本规范书提出的是最低限度的技术要求，并没有对所有技术细节作出规定，也未引述所有标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本规范书和现行工业标准的产品。

1.3  如投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，那么招标方认为投标方提供的产品完全能满足本规范书的要求。如有异议，不管多么微小，都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4  对本规范书还不完善的有关技术细节，需招标方在采购时与投标方共同明确进行完善。

2  运行环境和外部条件：

2.1  施工地点：福建海西汽车有限公司车架车间西侧、总装南侧、轮胎配送库西侧、试制车间南侧绿化带。

2.2  施工环境：

2.2.1 海拨高度：500m以下

2.2.2 环境温度：室外极端最低温度-10℃、极端最高温度45℃，昼夜最大温差9.6℃

2.2.3 年平均相对湿度：～80%，最高月平均相对湿度：100%（+9.1℃）

2.2.4 降雨量：日最大降雨量116.2mm；有雾气、雷暴和气候侵蚀

2.2.5 积雪深度：最大积雪深度3.0cm

2.2.6 最大风速：21.4m/s

2.3   能源环境

2.3.1 电力：中国制式，供电电压380V±15%/220V±15%，供电频率50Hz±2%。

2.3.2 给水：市政自来水

3  技术服务及质量保证：

方案基本要求及施工投标报价要求：

3.1路面硬化要求：

3.1.1路基开挖后，需用压路机碾压密实。

3.1.2结构层：其他地区结构层15cm 厚 5%水泥稳定层+15cm 厚 C25 混泥土。试制分部南侧结构层15cm 厚 5%水泥稳定层+20cm厚C25 混泥土。

3.1.3材料要求：采用自拌混凝土的，袋装水泥需采用建福水泥且强度等级不得低于42.5，不得使用、混用不同品牌水泥。若出现以上现象招标人有权给予停工或相应处罚。

3.1.4硬化面积约5050㎡，具体详见施工总平图，同时考虑厂区标高、排水问题，新硬化路面与旧路面必须衔接好，不得出现新硬化路面搭接在旧路面的现象。若是出现以上现象招标人有权给予停工或相应处罚。

3.1.5伸缩缝需用固态沥青灌缝，要求灌缝到位、饱满。

3.1.6植筋：植筋长≥70cm，植入深度植筋长度的一半；钢筋要求：HRB400φ22 @700。

3.2硬化区域搭棚要求：

3.2.1跨度要求：棚区高 7m、8m/跨。

3.2.2面积及搭棚区域：搭建棚区面积约 4595㎡，除试制分部南侧不需要搭棚外，其他地区需搭建棚区。

3.2.3搭建要求：棚区立柱及横梁材料由招标人提供废旧车架纵梁，投标方负责型材加工、安装、基础建设以及刷漆（防锈+底漆 +面漆）；棚顶采用蓝色彩钢瓦，单片厚度不小于0.5mm，选用大面积彩钢瓦，尽量减少搭接，接缝处不得出现漏雨现象（可参照公司中重卡配送库南面搭棚区建设），若是因搭接问题出现的漏雨现象，招标人将给予相应考核。样式图如下：

3.3棚区内照明装置：

3.3.1灯具需求：采用LED100瓦节能灯。

3.3.2灯具布置：每16m/盏，需布置在中间或能让灯光最大区域照明的位置。

3.3.3灯具数量：约需要20盏（投标人可自行勘察现场，作出相应的方案及灯光瓦数及数量）。

3.3.4电线布置：电线需套管，管线布置在顶棚骨架上，需隐藏线管达到美观的效果不得出现垂掉等现象。

3.4底下管线：投标人开挖路基前，需提前告知招标人，招标人提供的现场管线布局图只能仅做参考，实际管线走向需用人工探管，先把所有管线找出，才能大面积施工，若是碍于施工的管线，投标人将给予更改（更改管线费用包含在本次报价中，现场不得出现二次费用产生），所有因施工造成的管线损坏，投标人将给予免费维修，造成重大损失的，招标人将给予追责。

3.5检查井加固：本次项目中所有施工区域的检查井井盖需全部更换成重型混凝土井盖或是球墨井盖，井盖数量约8个，井位高出地面的投标人将给与更改；消防栓需加防护栏，并刷黑黄相间颜色。

施工总平图

3.6 本报价应包含工程涉及的路面硬化、搭建棚区、棚区照明、监控线路、路灯杆、电缆线、雨污水井整改迁移费用。

3.7本报价按工程量清单报价（另附），总承包价款为包干价。

| 项次 | 施工地点 | 长（米） | 宽（米) | 面积㎡ | 总面积㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车架车间西侧 | 160 | 15 | 2400 | 2400 |
|  | 搭建雨棚及地面硬化项目 |  |  |  |  |
| 2 | 总装南侧 | 50 | 18 | 900 | 900 |
|  | 搭建雨棚及地面硬化项目 |  |  |  |  |
| 3 | 轮胎配送库西侧 | 42 | 18 | 755 | 1295 |
|  | 搭建雨棚及地面硬化项目 | 30 | 18 | 540 |  |
| 4 | 试制车间南侧地面硬化 | 26 | 17.5 | 455 | 455 |
| 合计 |  |  |  | 5050 |

施工面积清单

3.8 施工总平图及技术资料

3.9 施工技术、质量要求

3.9.1 依据设计施工图纸、工程量清单和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如各标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

3.9.2 公共停车场水泥砼路面验收规范GB50204-201

3.9.3 执行国家、省市现行的建设工程施工及工程质量验收规范、施工技术标准、程序，建设工程施工操作规程、《建设工程质量管理条例》、《工程建设强制性标准》、《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》以及《有关建筑质量、安全施工建筑材料及半成品备案证制度》等有关文件、规定、施工图纸、技术交底、地质勘察等有关技术说明和《建筑工程质量检验评定标准》，《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等。

3.9.4 其他未列项目按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。

# 第五章   合同文件格式（参考格式，以双方最终签署版本为准）

## 一   合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

1、工程概况

工程名称：                  （填写全称）

工程地点：                  （填写详细的项目所在地）

2、工程承包范围

承包范围：

《承揽工程一览表》详见本合同附件1。

3、合同工期

计划开工日期：    年  月  日

计划竣工日期：    年  月  日

计划工期总日历天数    天。（具体开工日期以开工令为准）

4、质量标准

工程质量标准：        。（填写要求达到的质量标准）

5、合同价款

金额（小写）：    （大写：                  ）（人民币）

6、组成合同的文件

6.1 组成本合同的文件包括：

（1）本合同协议书；

（2）本合同专用条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）招标文件及答疑（如果有）;

（5）本合同通用条款；

（6）标准、规范及有关技术文件；

（7）图纸；

（8）工程量清单；

（9）工程报价单或预算书；

（10）在本合同专用条款中可能规定的构成本合同组成部分的其他文件。

（11）投标书及其附件（如果有）。

6.2 双方有关工程的洽商、变更等书面协议视为本合同的组成部分。

7、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。

8、承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

9、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

10、合同生效

10.1合同订立时间：20  年  月  日 。

10.2合同订立地点：永安市。

10.3本合同双方约定：自双方签署之日起生效。

发包人：（盖章）            承    包    人：（盖章）

法定代表人                  法定代表人

或授权代表人：              或授权代表人：

## 二   工程质量保修书

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对本工程签订工程质量保修书。

一.工程质量保修范围和内容：

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 承包人施工内容图纸范围以内的全部施工内容。若施工合同中有其它保修约定的按约定执行 。

二.质量保修期：

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1.地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限。

2.土建工程为2年，屋面防水、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；

3.装修工程为2年

4、电气管线、上下水管线、设备安装为2年；

5、供热及供冷为2个采暖期及供冷期；

6、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为2年；

7、其它约定：质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

三.质量保修责任：

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后24小时内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其它人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合同使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为工程结算款的百分之十（大写）。质量保修金银行利率为  无。

五、质量保修金的返还

自工程竣工验收合格之日起两年且无质量问题，无息返还质量保修金。因出现质量问题，质量保修期延长的，返还质量保修金的期限同时顺延。

六、其它

1、本保修书作为施工工程合同的附件，与施工工程合同具有同等法律效力。

2、双方约定的其它工程质量保修事项：         。

## 三   安全施工协议书

为使本项目所签署施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目由发包人与承包人特此签订安全施工协议书：

一、发包人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、承包人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规及相关规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1％—3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门划定专区妥善保管之外，使用人员按规定使用操作，并应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得以任何方式将任何种类的爆炸物提供给任何其他人。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.所有施工机具设备和高空作业的设备（需质量监督部门检查检验的需有对应的在规定期限的检验合格证）均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10.承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、责任承担及事故处理

1、承包人负责整个工程进场到施工竣工验收通过期间的施工现场的一切安全（包括施工前准备工作、施工过程、各分包单位的施工安全、施工现场全部人员的安全及现场保卫的一切安全责任）,若发生安全事故，一切责任由承包人承担。

2、因发包人违反安全管理的规定要求承包人进行施工，导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

3、发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理。

4、发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

四、其他约定

1、承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工及实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时承包人所需的安全防护措施费用已包含在合同价款中。

2、工程实行分包的，承包人对分包人的施工安全负总责，承包人与分包人就分包工程对发包人承担连带责任。

3、本协议作为施工工程合同的附件，与施工工程合同具有同等法律效力。

# 第六章  投标文件格式

说明：

1、投标人须认真填写和提交本部分中的附件文件；

2、对附件文件中所要求的内容应给予明确的答复；

3、附件文件的签字人应保证其对一切问题的答复、所做的声明及出具的资格资质文件、资料等具有真实性和准确性；

4、招标人将对投标人提交的文件、资料等内容予以保密，但不退还；

5、所有附件文件应以中文书写，作为投标文件的组成部分。

### 附件一：投标函

投标函

公司（招标人全称）：

按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律规定，我们根据编号为      招标文件的要求，对                 （项目名称）               （设备名称）进行投标。由投标人                  （全称）正式委托全权代表               （姓名、职务）提交投标文件正本一份，副本四份，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性。

（1）如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我方投标文件中的承诺按期、保质、保量提供货物。

（2）我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利。

（3）我方已详细检查所有招标文件、附件以及所提供的参考文件等，因模糊和误解产生的一切后果，由我方自负。

（4）投标文件在公开报价后90天内有效。如果我方在规定公开报价后的有效期内撤回递交投标文件，将被没收投标保证金。

（5）我方同意招标人的要求，提供与递交投标文件有关的其他数据和资料。

（6）我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

（7）我方若未成为中标人，招标人有权不做任何解释。

（8）我方同意按招标文件规定交纳投标保证金、中标服务费，遵守贵机构有关招标的各项规定。

（9）与本报价有关的所有往来信函，应按下列地址进行：

地址：                           邮政编码：

电话：                           传真：

电子信箱：

投标人全称：                     开户银行名称：

公章：                           银行帐号：

法人代表签字：                   开户行地址：

年  月  日

### 附件二：授权委托书

法定代表人授权委托书

：

（投标人名称）法定代表人           授权我公司               （职务或职称）            （姓名）为我单位本次投标授权代理人，全权处理此次招标项目（项目编号：        ）投标活动的一切事宜。

委托期限：

全权代表无转委权。特此委托。

单位名称（公章）：

法定代表人签字：

授权代理人签字：

年    月    日

### 附件三、投标人基本情况表

## 投标方基本情况表

| 投标方名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： 人 |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 开户账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

投标方：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字）

日期：      年   月   日

注：本表应附带投标方营业执照副本及其年检合格的证明材料、组织机构代码证、税务登记证、质量体系认证证书等材料的复印件（加盖单位公章）。

### 附件四：报价一览表

## 报价一览表

项目名称：                                                      项目编号：

| 投标方名称 |  |
| --- | --- |
| 总报价 | 大写： 元（人民币） 小写： 元（人民币） |
| 项目负责人 |  |
| 交货期及 安装期 | 自接到中标通知之日起，60个日历日内完成（投标人可在满足上述总工期最短时间基础上竞报）。 |
| 质 保 期 | （1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限； （2）屋面防水工程为 5 年； （3）其他项目保修期限均为 2 年 |
| 合理化建议及优惠条件 |  |
| 服务承诺 |  |
| 对招标文件的 响应程度 | 完全认同 |
| 投标方现场 签字确认 |  |

注：本报价一览表除在报价文件中装订外，还要单独装订密封两份，以方便公开报价。

投标方：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日期：       年   月   日

### 附件五、报价明细表

报价明细表

### 由投标单位根据其设计方案编制清单并报价

### 投标方：（盖章）

### 法定代表人（或委托代理人）：（签字）

### 日期：      年   月   日

### 注：1、综合单价中应包括施工的原材料、加工制作及其损耗、表面油漆涂料、运输、安装、管理费、验收、市场风险、应纳各项税费、利润等全部费用。

### 2、本表中的总报价必须与《报价一览表》中的总报价一致。

### 3、如上表中有关费用投标方免费提供，请注明"免费"字样。表格格式可根据需要进行扩展。

### 附件六、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：                                招标编号：

| 序号 | 招标文件 条款号 | 招标文件 条款内容 | 投标文件 条款号 | 投标文件 条款内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件七、近三年类似项目业绩情况表

## 近三年类似项目业绩情况表

## 项目名称：                                                        项目编号：

| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 签订合同时间 | 合同金额 | 建设单位联 系 人 | 建设单位 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、后附中标通知书或合同协议书。

2、近三年是指从开标当天向前推三年，精确到日。

投标方：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字）

日期：      年   月   日

## 附件八  安装工程项目负责人简历表

安装工程项目负责人简历表

项目名称：                                                       项目编号：

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 专业 |  |
| 学历 |  | 从事负责人年 限 |  | 资格等级 |  |
| 在建或已完安装工程项目的情况 |
| 建设单位 | 项目名称 | 规 模 | 开、竣工 日期 | 在建或 已完 | 工程质量 |

注：后附业绩证明材料复印件。

投标方：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字）

日期：      年   月   日

## 附件九  安装工程项目部人员表

安装工程项目部人员表

项目名称：                                                         项目编号：

| 序号 | 姓名 | 专业 | 职务\职称 （资格证） | 已承担工程业绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标方：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字）

日期：      年   月   日

## 附件十  拟投入本工程的施工机械及调试仪器情况表

拟投入本工程的施工机械及调试仪器情况表

项目名称：                                                        项目编号：

| 序号 | 机械或设备 名 称 | 型号规格 | 数量 | 国别 产地 | 制 造 年 份 | 额定功率 （KW） | 进场时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字）

日期：      年   月   日

注：1、表格格式可根据需要进行扩展。

### 附件十一、投标方财务状况表

## 投标方财务状况表

1、2018年基本财务状况

| 资产总额 | 元 | 其中 | 固定资产 | 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 流动资产 | 元 |
| 负债总额 | 元 | 其中 | 长期负债 | 元 |
|  |  |  | 流动负债 | 元 |
| 最高年施工能力 | M2 |

投标方：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字）

日期：      年   月   日

2、2019年基本财务状况

| 资产总额 | 元 | 其中 | 固定资产 | 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 流动资产 | 元 |
| 负债总额 | 元 | 其中 | 长期负债 | 元 |
|  |  |  | 流动负债 | 元 |
| 最高年施工能力 | M2 |

投标方：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字）

日期：      年   月   日

附：应附投标方近两年（2018年、2019年）的财务报表：应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表等材料的复印件（加盖单位公章）。

### 附件十二、服务承诺函

服务承诺函

项目名称：

公司:（招标人全称）

我代表（投标单位名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件十二、设备质量承诺函

设备质量承诺函

项目名称:

公司:（招标人全称）

我代表(投标单位名称)为保证中标产品的质量特作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件十三: 封面格式（参考）

封面格式（参考）

| 技术（商务）标书（正本） 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： 邮编： | 技术（商务）标书（副本） 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： 邮编： |
| --- | --- |

| 报价一览表 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： 邮编： | 电子版投标文件 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： 邮编： |
| --- | --- |

封口格式：

……………………于 年 月 日 时之前不准启封（公章）…………………

# Text boxes

法定代表人身份证复印件（正面）

授权代理人身份证复印件（正面）

法定代表人身份证复印件（反面）

授权代理人身份证复印件（反面）