中国重汽集团济南商用车有限公司

皮卡澳洲版A-NCAP车型开发

冲压模检具项目

招

标

书

编制：

审核：

批准：

招 标 人：中国重汽集团济南商用车有限公司

2024年11月

目录

第一部分 投标人须知前附表	3

第二部分 投标人须知	7

第三部分 投标文件编制	13

第四部分 技术标书 	16

第五部分 设备采购合同	35

第六部分 投标文件附件	48

- 投标须知前附表

本部分是对“投标须知”正文的具体补充和修改，如有不一致，以“前附表”为准。

| 序号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- |
| 1.项目说明 |  |
| 1.1 | 项目名称：皮卡澳洲版A-NCAP车型开发冲压模检具项目 |
|  | 采购形式编号：CGZX2024110102 |
| 1.2 | 招标内容：皮卡澳洲版A-NCAP车型开发冲压模检具项目 |
|  | 招标形式：公开招标 |
| 1.3 | 招标人名称：中国重汽集团济南商用车有限公司 招标人地址：山东省济南市历城区华奥路777号 商务联系人：林保良 电话：13668829221 邮箱：linbl@sinotruk.com 技术联系人：贡泽飞 电话：15063373962 邮箱：gongzefei@sinotruk.com |
| 1.4 | 资金来源：企业自筹，已落实。 |
| 1.5 | 报价：如需要，由投标人自行勘察现场，进行合理报价。投标总报价应包括表面处理费用、运杂费（包括现场卸车费）、设计、制造、安装、调试（含现场调试）、调试板料费，样件生产及包装运输费、验收、技术及售后服务费、技术资料费、备品备件费、随机资料、保险、税费、运杂、安装调试、与其他专业配合及可预见的风险以及其它不可预见等全部费。 报价货币：人民币（应同时报含税价和不含税价，写明税率）。 投标限价：1640万(人民币含税，税率13%)，超过投标限价无法投标。 |
| 1.6 | 投标人条件： 1.拟标投人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；注册资金不少于500万人民币（或等值其他货币）；公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准），且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力； 2.拟投标人应提供营业执照副本原件和扫描件（需盖章）； 3.拟投标人应提供法定代表人资格证明文件； 4.拟投标人在国家市场监督管理总局的《国家企业信用信息公示系统》中查询不存在不良记录； 5.拟投标人应提供2021年1月1日至今经会计师事务所审计且出具无保留意见的财务审计报告，并加盖公章，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表，且未显示异常； 6.拟投标人有与本次招标内容相同或类似项目业绩，且近3年内无因服务不当而造成重大事故，投标方为国内一流的模具企业，乘用车车身冲压模具AA级企业； 7.拟投标人近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况； 8.拟投标人最近半年纳税正常； 9.拟投标人不存在严重违规或被列入招标人“黑名单”的声明； 10.拟投标人信用证明材料（征信中心出具的信用报告）未显示异常； 11.如为代理商投标，需获得生产厂家正式授权，提供授权书原件，保证提供原厂售后服务并提供原厂售后服务承诺书原件； 12.拟投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属； 13.拟投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求； 14.本项目不接受联合体投标，拟投标人必须是最终投标单位和签订合同单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式分包或转包给其他单位。 15.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。 1-11项文件必须提供，未提供者直接视为资质、资格审查未通过，无法继续参与投标！ |
| 2.招标文件的答疑、澄清、修改、应标及投标报名 |  |
| 2.1 | 发标时间：2024年11月12日； |
|  | 发标方式：发标方式：中国重汽官网、山东省阳光采购服务平台、中国招标投标公共服务平台等公开媒体公布。 |
|  | 如果投标人对招标文件商务部分、技术部分有疑问，请各投标人在本答疑环节提出。 提交疑问时间：2024年11月25日17:00:00前； 提交疑问方式：将答疑问题以word文件格式发送至联系人邮件内，并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件。 同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件2法定代表人授权委托书。 |
| 2.2 | 领取答疑、澄清和修改文件时间：2024年11月25日17:00:00前； 答疑、澄清和修改文件方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至答疑文件提交时登记的电子邮箱。 |
| 2.3 | 报名方式：拟投标人根据招标人的邀请，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件15）进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册（附件16）”，登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件第三部分投标文件组成资格证明文件中的1.1-1.13准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。 |
|  | 应标截止时间：2024年11月25日17时00分00秒 注：请务必在应标截止时间前完成注册及应标操作，注册审核需2-4日，应标截止时间精确到秒，逾期将无法应标。请自行掌握时间，避免无法应标。 |
| 3.投标文件的组成、编制及投递 |  |
| 3.1 | 本项目投标文件分为纸质版投标文件和电子版投标文件（电子版为纸质盖章版的扫描件或加盖电子章），均由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计3个文件。 《投标文件（资质标）》一个文件（里面是全部资质投标书），投标文件（技术标）》一个文件（里面是全部技术投标书），《投标文件（商务标）》（开标一览表）一个文件（里面是全部商务投标书），具体组成等详细要求见招标文件第三部分投标文件编制第三条。 注意不按此要求提供投标文件的，投标文件做无效标处理。 |
| 3.2 | 投标方式：在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、技术标书、商务标书），若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，即便递交了纸版投标文件，一律视为无效投标。 纸质版投标文件的份数要求为一式一份，正本一份，资质投标书、技术投标书及商务投标书的同类文件封装在一个包封里，包封表面按照附件13标注文件信息；共计三个包封。 如选择到场参与开标，自行携带纸质投标文件于开标前至开标地点即可。 如选择线上参与开标，纸质投标文件需在开标日前两天，邮寄到指定地址。 邮寄地址：山东省济南市历城区华奥路777号 联系人及联系方式：林保良/13668829221 |
| 3.3 | 纸质版投标文件和电子版投标文件必须保证内容一致；如确实存在不一致的，以电子标书为准，同时要求投标人对纸版标书做出修正。 |
| 3.4 | 投标文件的装订：投标人必须将投标文件按照资质标文件1册、技术标文件1册、商务标文件1册分别进行胶装，各自不允许超过两册。 技术标书和商务标书不单独装订的，投标文件做无效标处理。 |
| 3.5 | 投标文件递交截止时间：2024年11月26日上午9:00:00（北京时间） 注：请务必在投标文件递交截止时间前完成投标操作，截止时间精确到秒，逾期将无法投标。请自行掌握时间，避免无法投标。 |
| 3.6 | 投标文件有效期：自开标之日起90个日历日。 |
| 4.投标保证金及投标有效期 |  |
| 4.1 | 投标保证金的缴纳形式：电汇或网银 |
| 4.2 | Ⅰ.境内投标单位缴纳投标保证金信息： 投标保证金的金额：人民币200000元 开户名称：中国重汽集团济南动力有限公司 开户银行：中国建设银行济南市天桥区支行 银行帐号：37001616508050150300 联行号：105451000362 投标保证金应从投标人基本账户转出至上述账户并到账，否则视为无效投标。 Ⅱ.转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金（方便后期核对退款） |
| 4.3 | 保证金缴纳截止时间：2024年11月25日17：00前（同应标截止时间） 供应商应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由供应商自行承担。 |
| 4.4 | 对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在30工作日内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后30个工作日内原路返还（无息）。 |
| 5.开评标 |  |
| 5.1 | 开标时间：2024年11月26日9:00:00。 开标地点：济南市历城区华奥路777号重汽科技大厦1311会议室。 |
| 5.2 | 评标方法：资质标审核→唱标→技术标评审→商务标评审。技术标入围后，原则上选取合理最低价中标。具体详见“第二部分投标须知第六条：评标原则”。 |
| 6.合同签订 |  |
| 6.1 | 见第二部分投标须知第七条。 |
| 7.交货期及付款方式 |  |
| 7.1 | 交货期： 模具： 接到中标通知书后6个月完成半工装样件交付； 接到中标通知书后11个月完成模具返厂； 检具： 接到中标通知书，开模指令发布后3个月完成检具制作及发运； 如果因投标方原因模具不能在规定周期内交付,招标方装车所需单件由投标方负责免费生产及运输，且投标方承担相应的商务责任。 |
| 7.2 | 交货方式：交钥匙方式； 交货地点：招标方制定地点。 |
| 7.3 | 质保期：自设备验收文件最终签署之日起1年。（投标人可在满足上述最短质保期基础上竞报） |
| 7.4 | 付款方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）： A.合同签订生效且模具结构会签完成后，中标人提交金额为合同价款30%的收据并提供合同价款30%的增值税专用发票（含复印件二份），经招标人依照财务制度审核无误后30日支付； B.预验收合格、全部到货后，中标人提交金额为合同价款30%的收据并提供合同价款30%的增值税专用发票（含复印件二份），经招标人依照财务制度审核无误后30日支付； C.设备终验收合格后，中标人提交金额为合同价款30%的收据并提供合同价款40%的增值税专用发票（含复印件二份），经招标人依照财务制度审核无误后30日支付； D.合同总价款的10%作为本合同约定设备的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。待每套合同设备质量保证期满，中标人向招标人提交金额为合同价款10%的收据（正本一份，复印件二份）及设备使用单位的使用情况说明，经招标人依照财务制度审核无误后30日支付。如有质量问题，质量保证金予以相应扣除。 |
| 7.5 | 增值税专用发票开票信息： 名称：中国重汽集团济南商用车有限公司 地址：山东省章丘市圣井潘王路西 税号：9137010072624213XP 传真：0531-58069620 开户银行：中信银行舜耕支行 账号：7372610182600034841 电话：58069620 |
| 8.其它 |  |
| 8.1 | 设备的安装说明（图纸）、操作手册、使用说明、维修指南、服务手册等招标人所需要的、与执行本合同有关的各类资料，中标人提交时须做好备份（复印件或电子扫描件），招标人资料归档后若另需要上述资料，中标人应及时无偿提供。 因分析失误引起的产品质量缺陷，造成的一切损失（模具的重新制造及延误项目工期的赔偿）由中标方全部承担；由于模具质量或冲压件质量达不到约定造成的损失由承包方全部承担，同时承包方须向招标人支付不超过合同总额10%的违约金。 |
| 8.2 | 中标人负责为招标人免费培训操作及维修人员，培训内容包括：基本原理、操作使用、安全操作注意事项以及维修保养等内容，直至达到买方使用需求。 |
| 8.3 | 中标方应在合同签订后30日内需根据设计提资要求提供详细的设备图纸等资料,其中包含设备的外形尺寸,运维空间,设备运行参数,材料材质,接口信息,规格,技术需求.等资料，提交给买方，项目设计单位以此补充设计施工图纸，中标人最终审核确认。对于提资不准确不全面、不符合招标文件技术要求、提资变更导致的损失由卖方承担，并承担违约责任。 |

# 第二部分 投标须知

## 一、项目名称

项目名称：见《投标须知前附表》。

- 招标内容及形式

见《投标须知前附表》。

对于本项目需着重介绍的注意事项已经通过以下带颜色文档进行标记。

具体要求详见《技术标书》。

- 交货及付款

交货期、交货地点、交货方式、付款方式及比例见《投标须知前附表》第7条。

## 四、投标说明

### 1.报名方式

拟投标人根据招标人的邀请，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册（附件15）”进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册（附件16）”登录系统，进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件第三部分投标文件组成资格证明文件中的1.1-1.12准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功，公示期间请尽快报名。

投标保证金缴纳的时候，务必备注所投标的项目名称。

不按要求报名的，或因未提供相关信息导致后期无法退回保证金的，需投标人承担责任。

- 投标条件

对于中国境内投标人，投标条件详见招标文件“第一部分投标须知前附表1.6”。

### 3.报价

3.1本次招投标为公开招标；评标流程以及规则详见本部分第六条评标原则。

投标人自行勘察现场，进行合理报价。投标总报价应包括、表面处理费用、运杂费（包括现场卸车费）、检具及量产模具的设计、制造、安装、调试（含现场调试）、调试板料费，样件生产及包装运输费、验收、技术及售后服务费、技术资料费、备品备件费、随机资料、保险、税费、运杂、安装调试、与其他专业配合及可预见的风险以及其它不可预见等全部费用。

3.2所有设备的报价货币单位为：         元【人民币（应同时报含税价和不含税价并写明税率）】。

### 4.设备要求：

4.1投标设备技术参数和总体要求按《技术标书》执行；

4.2设备制造完毕经出厂检验合格后方能发货；

4.3设备包装按国家或部颁标准执行；

4.4设备交货要求直接发货至合同指定地点，否则买方有权拒绝接受货物；

4.5投标企业按技术规范书提报设备详细技术资料；

4.6设备所安装的操作系统及系统开发的软件均为正版，投标人是系统软件的所有权人或已获知识产权所有权人的正式授权，对该系统软件拥有合法的知识产权或具有合法的来源，在有关知识产权中不存在任何侵犯第三方的权益；

4.7设备设施颜色严格执行我公司企业标准《设备设施颜色标识》（Q/ZZ30070

—2020）及模具颜色按照五、相关标准要求附件5.2《车身冲压模具设计标准》要求执行，标准中未规定的按设备生产商或生产国国家标准制造。

### 5.其他要求

包装、运输、检验、交付、安装、调试、培训、结算、质保及售后服务等，按《技术标书》要求，在标书中列示说明，最终以合同约定为准。

### 6.询标

凡对本次招标提出的询问，均以招标人的书面答复为准。

## 五、议程安排

### 1.发标时间

见《投标须知前附表》2.1。

### 2.发标方式

### 中国重汽官网、山东省阳光采购服务平台、中国招标投标公共服务平台等公开媒体公布。

### 3.答疑

见《投标须知前附表》第二条，逾期不受理。

### 4.投标报名

4.1投标人在报名参与本项目的同时，应提供项目投标保证金。投标保证金应在规定的时间前将投标保证金从投标人单位基本帐户转出并到账，否则按否决投标处理；未按规定提交保证金的投标人，其投标文件按否决投标处理。（保证金具体金额及缴纳截止时间见《投标须知前附表》4.2和4.3）。

4.2招标人银行账户信息如下：见《投标须知前附表》4.2。

转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金；

对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在30工作日内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后30个工作日内原路返还（无息）；

4.3说明

4.3.1 投标人在向招标人出示《投标保证金缴纳凭证》后方可进行投标；

4.3.2 发生以下情况时，招标人有权没收保证金：

4.3.2.1 截至开标前3天，投标人无正当理由且未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；

4.3.2.2 投标人递送投标文件后，无正当理由放弃投标的；

4.3.2.3若为视频开标，招标过程中澄清函等资料原件未按要求提交的；

4.3.2.4自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由不签订合同的；

4.3.2.5供应商在响应文件中提供虚假材料的；

4.3.2.6投标人在投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；

4.3.2.7投标人有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

4.4投标报名截止时间

报名方式：见《投标须知前附表》2.3。

报名提交资料：均为盖章电子扫描版，用“公司名称+文件名称”命名。

- 如果是授权委托人投标，要提交营业执照副本、法人授权委托书（含法人及授权人身份信息证明、授权代表联系方式）。

- 如果是法人参加投标，要提交营业执照副本、法人代表证明文件。

- 如果是代理商投标，除上述a)b)中要求的资料，要另外携带生产商的授权书、原厂售后服务承诺书。

### 5.开标时间

见《投标须知前附表》5.1，若有变动另行通知。

### 6.开标方式

原则上来现场参与开标。如因特殊情况无法现场参与，需在开标前三日，通知招标人。由招标人创建视频链接，并在报名结束后统一通知。

## 六、评价原则

### 1.评标

本次招标采用技术标入围后，合理最低价中标。本着公平、公正、公开的原则，在通过技术标综合评审后入围的前提下，选择合理最低价确定中标人，对未中标单位不做任何解释。

评标流程：

投标文件包含《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表），共计三个文件。

- 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照第三部分第三条投标文件组成资格证明文件中的1.1-1.12准备资料，上传完毕后，等待审核；

- 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册（附件16）”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标）；没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；

- 资质标评审：资质标审核通过的单位，可以进入公开唱标环节；

- 公开唱标：公示资质标入围单位的开标价格及商务条款响应情况；

- 技术标评审：技术标评标专家组，通过重汽e采通，对各投标人的《投标文件（技术标）》进行综合评审；评审期间产生的技术澄清均由投标人在重汽e采通平台内完成提交；评审合格的单位进入商务标评审环节，评审不合格的单位被淘汰；具体技术标评分标准见附件14；

- 商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交；

注意：投标人均需要自带笔记本电脑在重汽e采通进行自主投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。

- 中标人确定：技术标入围后，原则上合理最低价中标。

本项目只产生一个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。

## 七、合同签订

1.招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。

2.中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。

3.中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。

4.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标；

5.合同以双方最终签署的版本为准。

## 八、废标及终止招标

1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

（1）投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

（2）投标人在报价有效期内撤回投标；

（3）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

（4）投标人以任何方式诋毁其他投标人；

（5）投标人串通投标；

（6）投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；

（7）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（8）投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（9）有效投标不足三家；

（10）未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；

（11）未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；

（12）不同投标人的投标文件异常一致；

（13）投标报价呈规律性差异的；

（14）投标人报价均超过投标限价的；

（15）法律、法规规定的其他情况。

2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

（1）符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标人承诺同意由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失；

（6）招标人认为其他应终止招标的情形。

3.中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

## 九、本次招标最终解释权归中国重汽集团济南商用车有限公司。

# 第三部分 投标文件编制

## 一、投标文件的编制

1.投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。

2.投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

3.除投标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。

## 二、投标文件资料

1.投标人所投标设备详细技术资料清单，在标书中列示说明；

2.投标人完整的技术支持与售后服务实施方案，在标书中列示说明，包含但不限于以下内容：

A、除享受由本品牌生产厂家提供的正规的全球或全国联保三包服务之外，还能获得由本品牌生产厂家或经销商提供的何种免费支持、免费服务或其他对招标人有利的服务项目。

B、售后服务机构或网点（名称、地址、联系人、电话）。

C、针对本项目的技术服务团队情况（人员数量、姓名、电话、专业资质等）。

D、日常维护保养及故障排除措施保证。

3.投标人关于包装、运输、检验、交付、安装、调试、培训等方案，均需在投标文件中列示说明。

## 三、投标文件的组成

本项目投标文件分为纸质版投标文件和电子版投标文件（电子版为纸质盖章版的扫描件或加盖电子章），均由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计3个文件。

投标文件的份数要求及投递方式，见《投标须知前附表》第3条。

详见附件格式1—13，其余未尽事宜请按各单位习惯制定即可。

1.《投标文件（资质标）》包括：

1.1营业执照副本复印件（需加盖公章）；

1.2投标函（附件1）；

1.3法定代表人授权书（附件2）；法定代表人参加投标的，提供法人身份证明文件即可；被授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书（含法人身份证和被授权人身份证正反面复印件）和被授权人在授权单位的近6个月及以上社保缴纳证明；

1.4经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注，（如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表）。必须连续，同时填写投标人基本情况及资产情况汇总表（附件3）；

1.5近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规行为的声明；

1.6投标人在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、经营异常和失信信息的声明；

1.7企业对外担保说明（写投标人对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）；

1.8企业信用证明材料（征信报告）；

1.9代理商投标要携带生产商的授权书、原厂售后服务承诺书，根据实际情况提供即可，无格式限制；

1.10企业最近半年的完税证明、年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，

需加盖公章）；

1.11保密承诺函（附件4）；

1.12 2020年1月1日至今，企业近三年同类项目业绩证明；

1.13有效期内的生产许可证（实行生产许可制度的企业提供）加盖公章；

1.14产品鉴定证书（如需）；

1.15质量体系认证证书（如需）；

1.16产品和主要元器件“CCC”认证证书（如需）；

1.17产品的检测、检验报告复印件（如有，需权威部门出具）；

1.18 招标文件要求的其它必要资格文件；

1.19投标方认为对其投标有利的其他资料；

1.20投标保证金缴纳凭证。

2.《投标文件（技术标）》：

2.1技术规格偏离表（附件5），必须先进行两列要求一一对照，不允许直接写无偏离；

2.2提供2020年1月1日以来同类产品的制造销售业绩（附件6，用户名单、联系方式），并附合同复印件。该同类项目业绩一览表必须如实填写，应全尽全；一览表最终的所有业绩合同总额汇总必填，数据将影响现场评标专家组对投标单位的业绩考评。

2.3供货期及保证措施；

2.4产品的技术服务和售后服务内容及措施；

2.5交货进度及计划；

2.6投标产品技术支持材料；

2.7设备质量承诺函（附件7）；

2.8投标人需提交的其它资料。

3.《投标文件（商务标）》（开标一览表）：

3.1开标一览表（附件8）；

3.2投标报价明细表（附件9-1至9-5），【分项报价中需明确：规格型号、材质、重量、数量、品牌、价格等信息，注明是否包含加工费等其他费用】；

3.3商务条款偏离表（附件10）；

3.4投标人承诺（附件11）；

3.5服务承诺函（附件12），需写明质保期以外服务费用情况；

3.6按招标文件投标人须知和技术规格书中要求提供的有关文件。

原则上，投标方或中标方的自制产线、工装、钢结构等非标项，需提供图纸或简易图纸；分项报价中需明确：规格型号、材质、重量、数量、品牌、价格等信息，注明是否包含加工费等其他费用；投标方或中标方采购的产品或标准件类产品，需明确规范规格型号（如订货号）、品牌、数量、价格等信息；以上信息供价值工程部核价使用。

注：招标文件给定格式的按给定的格式填写，未给定格式的，由投标方自行编制，但需包含以上内容。

## 四、投标文件格式

详见第六部分投标文件附件格式1—13，其余未尽事宜请按各单位习惯制定即可。

# 第四部分 技术标书

皮卡澳洲版A-NCAP车型开发

冲压模检具项目

技

术

标

书

编制：

审核：

批准：

招 标 人：中国重汽集团济南商用车有限公司

2024年11月

## 第一章  采购货物概况

### 第一节  使用环境

#### 一、项目名称：皮卡澳洲版A-NCAP车型开发冲压模检具项目

#### 二、建设地点：中国重汽集团济南轻卡制造公司皮卡制造部

#### 三、使用地点：中国重汽集团济南轻卡制造公司皮卡制造部

#### 四、工作制度：全年工作300天、3班制、设备年时基数6120小时以上

#### 五、使用地点区域自然环境：

#### 1.环境温度：室内温度-10℃～40℃

#### 2.相对湿度：≤90%

#### 3.电力：中国制式，供电电压380V±10%，供电频率50Hz±1%。

#### 4.压缩空气：厂区空压力机自产压缩空气，0.55～0.65MPa

### 第二节  采购货物概况

#### 一、货物名称：皮卡澳洲版A-NCAP车型开发冲压模检具

#### 二、货物数量：1批（详见附件（1））

#### 三、分投分中：不允许

#### A包：供货方式（交钥匙方式）

采购货物主要构成一览表：

| 冲压模具（1-28为新开发零件，29-41为改制零件） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 零件号 | 零件名称 | 数量/套 | 交付期 | 备注 |
| 1 | UZ160020000008 | 门槛外板加强板 |  | 接到中标通知书6个月后提供半工装件； 接到中标通知书11个月后模具返厂； |  |
| 2 | UZ160020000023 | 门槛外板加强板 |  |  |  |
| 3 | UZ160020000009 | 门槛外板支撑板 |  |  |  |
| 4 | UZ160020000024 | 门槛外板支撑板 |  |  |  |
| 5 | UZ160027000030 | 地板横梁 |  |  |  |
| 6 | UZ160020000074 | 门槛外板加强板 |  |  |  |
| 7 | UZ160020000076 | 门槛外板加强板 |  |  |  |
| 8 | UZ160020000073 | 门槛外板加强板 |  |  |  |
| 9 | UZ160020000075 | 门槛外板加强板 |  |  |  |
| 10 | UZ160020000006 | 顶盖横梁连接板 |  |  |  |
| 11 | UZ160020000007 | 顶盖横梁连接板 |  |  |  |
| 12 | UZ160017000002 | 顶盖横梁 |  |  |  |
| 13 | UZ160020000053 | 扶手支架 |  |  |  |
| 14 | UZ160020000054 | 扶手支架 |  |  |  |
| 15 | UZ160020000045 | 车身立柱内板 |  |  |  |
| 16 | UZ160020000046 | 车身立柱内板 |  |  |  |
| 17 | UZ160020000049 | 安全带安装支架 |  |  |  |
| 18 | UZ160020000050 | 安全带安装支架 |  |  |  |
| 19 | UZ160027000041 | 左前座椅左后安装支架 |  |  |  |
| 20 | UZ160027000042 | 右前座椅左后安装支架 |  |  |  |
| 21 | UZ160021000002 | 车门内板-左前 |  |  | 自动线 |
| 22 | UZ160021000003 | 车门内板-右前 |  |  | 自动线 |
| 23 | UZ160015000051 | 传感器安装支架-左 |  |  |  |
| 24 | UZ160015000052 | 传感器安装支架-右 |  |  |  |
| 25 | UZ160027000021 | 前排左安全带上安装板 |  |  |  |
| 26 | UZ160027000022 | 前排右安全带上安装板 |  |  |  |
| 27 | UZ160020000087 | 左C柱下内板 |  |  |  |
| 28 | UZ160020000088 | 右C柱下内板 |  |  |  |
| 29 | UZ163120121867 | 左B柱加强板（热成型） | 1 | 接到中标通知书6个月后提供半工装件； 接到中标通知书11个月后模具返厂； | OP05新开，级进模 |
|  |  |  | 1 |  | OP10,改制 |
| 30 | UZ163120121868 | 右B柱加强板（热成型） | / |  | 与左件合模 |
| 31 | UZ163120121301 | 顶盖横梁连接板 | 6 |  | 改制，降刻 |
| 32 | UZ163120121302 | 顶盖横梁连接板 | / |  | 与左件合模 |
| 33 | UZ163117121111 | 顶盖前横梁 | 4 |  | 改制，降刻 |
| 34 | UZ160050000093 | 货箱尾门外板 | 1 |  | OP10新制（自动线） |
|  |  |  | 3 |  | OP20-OP40改制 |
| 35 | UZ163120121501 | 左B柱上内板 | 3 |  | OP10-OP30改制 |
|  |  |  | 1 |  | OP40新制 |
| 36 | UZ163120121502 | 右B柱上内板 | / |  | 与左件合模 |
| 37 | UZ163150000307 | 货箱前悬置螺母板 | 1 |  | 扩大孔，OP20改制 |
| 38 | UZ163150000310 | 货箱前横梁 | 1 |  | 扩大孔，OP30改制 |
| 39 | UZ163150000007 | 货箱前悬置螺母板 | 2 |  | 扩大孔，OP05,OP10改制 |
| 40 | UZ160020000090 | 左侧围上边梁内板中段 | 1 |  | 新增孔，新增1套OP50 |
| 41 | UZ160020000091 | 右侧围上边梁内板中段 | / |  | 与左件合模 |

| 冲压检具 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 零件号 | 零件名称 | 数量/套 | 交付期 | 主材 | 备注 |
| 1 | UZ160020000008 | 门槛外板加强板 | 1 | 接到中标通知书，发布开模指令后3个月完成检具制作并发运完成 | 东泉5166树脂 | 新开发 |
| 2 | UZ160020000023 | 门槛外板加强板 | 1 |  |  | 新开发 |
| 3 | UZ160020000009 | 门槛外板支撑板 | 1 |  |  | 新开发 |
| 4 | UZ160020000024 | 门槛外板支撑板 |  |  |  | 新开发 |
| 5 | UZ160027000030 | 地板横梁 | 1 |  |  | 新开发 |
| 6 | UZ160020000074 | 门槛外板加强板 | 1 |  |  | 新开发 |
| 7 | UZ160020000076 | 门槛外板加强板 |  |  |  | 新开发 |
| 8 | UZ160020000073 | 门槛外板加强板 | 1 |  |  | 新开发 |
| 9 | UZ160020000075 | 门槛外板加强板 |  |  |  | 新开发 |
| 10 | UZ160020000006 | 顶盖横梁连接板 | 1 |  |  | 新开发 |
| 11 | UZ160020000007 | 顶盖横梁连接板 |  |  |  | 新开发 |
| 12 | UZ160017000002 | 顶盖横梁 | 1 |  |  | 新开发 |
| 13 | UZ163120121301 | 顶盖横梁连接板 | 1 |  |  | 新开发 |
| 14 | UZ163120121302 | 顶盖横梁连接板 |  |  |  | 新开发 |
| 15 | UZ163117121111 | 顶盖前横梁 | 1 |  |  | 新开发 |
| 16 | UZ160020000053 | 扶手支架 | 1 |  |  | 新开发 |
| 17 | UZ160020000054 | 扶手支架 |  |  |  | 新开发 |
| 18 | UZ160020000045 | 车身立柱内板 | 1 |  |  | 新开发 |
| 19 | UZ160020000046 | 车身立柱内板 | 1 |  |  | 新开发 |
| 20 | UZ160020000049 | 安全带安装支架 | 1 |  |  | 新开发 |
| 21 | UZ160020000050 | 安全带安装支架 |  |  |  | 新开发 |
| 22 | UZ160027000041 | 左前座椅左后安装支架 | 1 |  |  | 新开发 |
| 23 | UZ160027000042 | 右前座椅左后安装支架 |  |  |  | 新开发 |
| 24 | UZ160021000002 | 车门内板-左前 | 1 |  |  | 新开发 |
| 25 | UZ160021000003 | 车门内板-右前 | 1 |  |  | 新开发 |
| 26 | UZ160015000051 | 传感器安装支架-左 | 1 |  |  | 新开发 |
| 27 | UZ160015000052 | 传感器安装支架-右 |  |  |  | 新开发 |
| 28 | UZ163120121501 | 左B柱上内板 | 1 |  |  | 新开发 |
| 29 | UZ163120121502 | 右B柱上内板 |  |  |  | 新开发 |
| 30 | UZ160027000021 | 前排左安全带上安装板 | 1 |  |  | 新开发 |
| 31 | UZ160027000022 | 前排右安全带上安装板 |  |  |  | 新开发 |
| 32 | UZ163150000310 | 货箱前横梁 | 1 |  | 铝合金 | 改制 |
| 33 | UZ163150000007 | 货箱前悬置螺母板 | 1 |  | 铝合金 | 改制 |
| 34 | UZ160020000090 | 左侧围上边梁内板中段 | 1 |  | 铝合金 | 改制 |
| 35 | UZ160020000091 | 右侧围上边梁内板中段 | 1 |  | 铝合金 | 改制 |
| 36 | UZ163120121867 | 左B柱加强板 | 1 |  | 铝合金 | 改制 |
| 37 | UZ163120121868 | 右B柱加强板 | 1 |  | 铝合金 | 改制 |
| 38 | UZ163120121150 | 左B柱加强板总成 | 1 |  | 铝合金 | 改制 |
| 39 | UZ163120121160 | 右B柱加强板总成 | 1 |  | 铝合金 | 改制 |

备注：1.本表所列采购货物仅为货物的主要构成部分，应配套供货以及招标方所列其它货物（或设备）和服务，对于属于整套设备运行所必须的部件，本招标文件未列出或列出数量不足，投标方、设备供应商须在投标时补足，请投标方认真阅读“供货范围”。若有异议，不管是多么微小，都应在投标文件“商务偏离”章节中予以详细说明。

- 本表“供货方式”指：交钥匙方式——包括制造、运输、定点卸货、安装、调试和协助验收以及约定培训等。

（一）模具：

1、供货内容

1.1招标方负责提供产品开发零件清单及零件数模，投标方按新开发零件清单（见附件1-1）和改制零件变化说明（见附件1-2）要求开发相应模具和检具。

1.2投标方进行CAE 同步分析、工艺设计、模具设计、模具制作、模具调整、模具发运、现场调试及售后服务等。

1.3投标方向招标方提供合格的 CAE 分析报告及分析源文件、DL 图、2D及3D模具、结构图、模具参数表、模具安装图及其他电子版等相关技术文件。

1.4投标方向招标方提供该项目所选用的标准件清单及备件清单（电子文档书面文档各一份）。

1.5投标方向招标方提供该项目模具自检报告、调试记录、模具出厂合格证各一份。

1.6投标方提供零件样件合计80辆份，半工装件10辆份，全工装件20辆份，预验收30辆份，剩余20辆份随模具发运；提供时间根据项目进度，各批次的冲压件均附冲压件零件精度检测报告。

1.7在模具发运前的各个阶段提交以下资料，提交时间按下表所示。格式由招标方指定，没有规定格式的由投标方准备并通过招标方确认。

| 序号 | 资料 | 固定格式 | 提交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲压工艺数模 | 无 | 模具预验收前 | CATIA V5R19格式 |
| 2 | 冲压工艺文件 | 有 | 模具预验收前 | 招标方格式， AutoCAD2007版 |
| 3 | 零件设计变更记录表 | 有 | 模具预验收前 | 双方会审 |
| 4 | 模具材料表 | 无 | 模具出货前 | 双方会审 |
| 5 | 标准件清单 | 无 | 模具出货前 | 双方会审 |

注：以上资料均应提供电子版。

2、模具设计输入

2.1生产条件

2.1.1工作环境：室内，温度：-10℃～40℃，相对湿度：≤90%；

2.1.2生产节拍：自动线8-10件/分钟，手动线：4-8件/分钟。

2.1.3使用寿命：50万次以上；

2.1.4操作方式：自动线模具要适用于自动化系统自动上下料要求；其他模具要求适用于手工操作。

2.1.5生产车间起吊方式：桥式起重机，起重机起吊能力：自制件50/20T、外购件定标后提供。

2.1.6生产设备：招标方指定的冲压设备。

2.2 产品数据及要求

2.2.1 产品数模；

2.2.2 冲压件零件质量判定标准(见附件（2）)

3、模具设计、制造的技术要求

*3.1投标方按照招标方提供的设计标准进行模具的设计制造，设计制造标准详见附件（3）。

3.2投标方提供的所有模具应保证能使用快速安装夹紧装置。（招标方在合同签定后5个工作日内提供快速安装夹紧装置参数）。

3.3自动线模具应满足自动化生产, 定位应采用快速定位，取、送件容易,保证生产节拍，操作方便安全。

3.4在自动化生产线上的模具应加装传感器，传感器由投标方购买、安装、调试。

3.5自动化生产线各序模具，板料及零件进出必须方便，空间足够，不得有对板料与零件造成磕碰划伤之隐患。对于手动生产线模具，影响外观质量和生产操作性的送料和取料均要求设有托架，托架上有防划橡胶滚轮，防止擦（碰）伤制件表面；托架超出模具底板外的部分应设成折叠式。

3.6考虑操作安全的前提下，模具尽量采用对称件和其他合适件的双件复合的模具结构，以节约材料，提高生产率。

3.7在冲裁过程中产生的废料屑应采取措施，避免被带到下工序从而影响产品表面质量，投标方应在标书中以书面形式明确解决措施。

3.8制件的定位应设有坯料的定位导向和定位机构，具体定位要求：拉延模定位要求是，进料端和左/右侧为固定式定位，出料端为可动式定位。对于其它类型模具的定位要求是进料通畅，定位可靠，易于机器人/人工取放件。

3.9模具压力源：首序拉延模压力源采用顶杆，其余模具压力源均采用氮气缸形式。

3.10铸件结构尺寸：型面工作部分厚度＞50mm，主筋厚度＞40mm，其它筋厚度＞30mm，间距200-350mm，主要支撑面厚度50-80mm。上模U型槽处厚度50～80mm（自动化冲压件生产线模具U形槽厚度在合同签定后5个工作日内由招标方提供）。如偏离上述要求，在保证模具使用寿命的前提下，投标方可自行决定具体的铸件结构尺寸，但要在投标书中进行特别说明；

3.11 项目中新开发冲压模具总重量推荐为352.52吨；投标方案中重量上下偏差不得大于5%。

（注：上述条款与招标方提供的设计标准不一致的，以上述条款为准）

4、模具图纸会签

4.1中标方依照定标的模具设计方案进行设计，若需调整，需经招标方认可。

4.2 DL图原则上在招标方会签，如招标方有特殊情况（工厂建设或装修等），到中标方会签。

4.3模具设计图纸在中标方进行会签后方可投入后续工作。

5、模具验收

招标方按照招标方的验收标准进行模具验收，验收标准详见附件（4）。

6、模具发运和包装

6.1 模具交付前，应进行清理、涂抹防锈油、固定模具连接板。根据使用单位要求涂装防锈漆，面漆颜色由招标方提供。

6.2 中标方负责模具的包装，包装要适用长途运输，做到防潮、防锈、防震、防变形。

6.3 模具由中标方负责运至模具所有者生产车间。

7、模具发运所附带的标准件等备品数量要求

| 序号 | 品种及规格 |  |  |  | 备件数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弹簧 |  | 每种规格按总数的5％提供备件 |  | 每种规格按总数的5％提供备件 | 不少于5件 |
| 2 | 冲孔凸模 和凹模 | 圆孔 | 标准件 | 直径小于ф10mm | 每种规格按总数的3％提供备件 | 不少于5件 |
|  |  |  |  | 直径ф10mm～ф20mm | 每种规格按总数的2％提供备件 | 不少于3件 |
|  |  |  | 非标准的冲孔凹模镶块 |  | 按总数的100％提供备件 |  |
|  |  | 异形孔 | 标准件 | 长边尺寸小于12mm | 每种规格按总数的3％提供备件 | 不少于5件 |
|  |  |  |  | 长边尺寸12～24mm | 每种规格按总数的2％提供备件 | 不少于3件 |
|  |  |  | 非标准的冲孔凹模镶块 |  | 按总数的100％提供备件 |  |
| 备注： 1）备件上应有标准、规格、型号标识，并按规格分类包装，包装袋外侧应有备件明细。 2）易损备件随模具一起交货。 |  |  |  |  |  |  |

8、关于中标方项目管理的要求

8.1 项目管理组织

8.1.1 对投标方参与本项目的人员的要求，包括但不限于项目经理，项目管理团队，设计人员，加工管理人员，调试人员，质保人员。

8.1.2 项目期间，未经招标方书面许可，投标方不得中途更换项目经理。

8.1.3 项目期间，投标方的项目组80%的人员在项目过程不得变动。招标方有权随时要求投标方更换招标方认为不适合的投标方项目参与人员。在招标方提供出充分理由的情况下，投标方应予以无条件配合。

8.1.4 投标方必须提供管理组织结构图，要求包括参与人员的名字、年龄、学历、工作经历以及项目角色等信息。

8.2 项目沟通的要求

8.2.1投标方在收到中标通知后5个工作日内，根据招标方项目进度要求制订详细的设计制造计划提交给招标方确认。

8.2.2甲乙双方每周固定约定一天，由投标方向招标方反馈项目的进度情况，包括项目总体汇报、项目进度汇报以及图片。如果发生项目拖期的情况，要求投标方同时反馈挽回计划以及挽回的情况。

9.培训、保修和终验收后的技术服务

9.1 模具到招标方后,投标方需派遣人员在招标方现场对招标方人员进行模具安装调试、操作、维修及冲压件、板件测量检验方法等技能培训。上述培训应持续至招标方操作及维修人员完全掌握模具的使用为止，且费用由投标方承担。

9.2 现场服务内容及范围包括：现场安装、调试的技术准备；指导并参与现场安装、调试和试运行工作；处理安装、调试和试运行工作中出现的各种问题；检验调试、生产产品的精度及与设计的符合性等。

9.3 在正常使用条件下，投标方需保证模具设计寿命。除易损件外，出现导向面磨损影响精度、托料块凹陷等现象的首次维修应在40万冲次以后。如果发生40万次之内所发生的维修由投标方承担。

9.4本项目终验收起一年内为项目质保期，投标方需在质保期内保证模具运行良好，且投标方提供免费维修服务。

9.5在质保期内,正常使用条件下,投标方对模具出现的故障提供免费维修,零部件损坏须及时免费更换，投标方需自备安装调试及维修用工具。

9.6 质保期内，投标方在收到招标方关于模具故障通知后，能以通讯方式解决的故障，2小时之内给予答复；不能以通讯方式解决的故障，投标方维修人员应在24小时内到达招标方现场，并确保对一般问题在此期限内排除故障。需维修与更换缺陷部件的故障，投标方维修人员应在到达货物使用方现场后2个日历日内解决。倘若投标方未能履行上述服务的，招标方有权自行或委托有能力的第三方对货物进行维修，所需的费用由投标方承担。

9.7 质量保证期不含投标方对其交付物的排故时间，即在质量保证期内由投标方原因导致故障，质量保证期顺延，且更换的零件保质期自更换日起开始计算。

10、其它条款

10.1 关于设变及设变费用的说明

10.1.1要求投标方报价详细到每一套模具的重量及价格。

10.1.2中标通知发出后，若发生模具套数的增加，由投标方提出设变申请，经招标方审核确认后执行，费用由投标方承担。在满足工艺使用要求下，招标方鼓励模具套数减少，若发生模具套数的减少，节约费用由双方平分，费用的计价方式为：减少模具的投标报价。

10.1.3若因招标方零件产品数量减少，而发生的模具数量减少，由招标方直接扣除相应模具投标报价费用。

10.1.4 招标方设变发生在模具投铸之前，不计设变费用。

10.1.5招标方设变发生在投标方模具投铸之后，若对后续制造工作（如加工）没有影响，不计设变费用。若影响后续制造工作产生费用，或因招标方产品变化，发生模具增加而产生费用，全部费用在模具总费用3％（含）以内的部分，费用由投标方承担。

10.1.6新增产品（投标工艺方案以外）模具费用按模具实际出厂重量与中标单吨价格 的乘积（中标单吨价格=最终中标总价格/投标报价中模具总重量）。

10.1.6若因投标方提出产品设计变更要求，投标方需向招标方提出书面申请（含工艺分析报告），招标方确认后，方可实施，但不计设变费用。

10.2.关于模具重量：

10.2.1模具预验收完成并运抵甲方工厂后，甲方对全部模具进行称重，如每组模具的重量少于每组模具理论重量的3%(含)，每组模具的合同价格需要重新核算，按模具实际出厂重量与中标单吨价格的乘积（中标单吨价格=最终中标总价格/投标报价中模具总重量）。

10.2.2 投标方负责对投标工艺方案中重量负责，超出合同商定部分的重量（不包含设变和新增件引起的模具重量增加）由投标方承担。

10.3调试板料

10.3.1关于调试板料：由乙方自行购买。

10.3.2板料及样件运输费用包含在总合同费用之内。

10.5关于不能准时交付的说明

10.5.1如果因投标方原因模具不能在规定周期内交付,招标方装车所需样件由投标方负责免费生产及运输，且投标方承担相应的商务责任。

10.6关于保密的说明

投标方对招标方提供的汽车产品数模、数据及相关技术资料负有保密责任，投标方负有保密责任，违者将按保密协议（详见附件（6））有关条款执行。

10.7带*条款为否决项。

（二）检具：

1、供货内容

1.1招标方负责提供产品开发零件清单及零件数模，投标方按检具清单（见附件（1））要求开发相应检具，并且负责冲压件GD&T图纸设计。

1.2投标方应对招标方提供的技术文件进行仔细的检查及核对，如有疑问应及时提出，招标方将给予解释或进行修改。否则，投标方将承担因技术文件不正确或因技术文件修改而产生的一切可能增加的额外费用。

1.3投标方应按照标准格式对检具进行分项报价，不得缺项。

1.4技术投标书应符合招标书的要求，当出现偏离时应在投标书中注明，如没有说明则视为对招标书的实质响应。

1.5要求投标文件中提供检具主要部件、外购件明细表及备品备件清单。

1.6在检具发运前提交以下资料：格式由招标方指定，没有规定格式的由投标方准备并通过招标方确认。

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检具数模（3D） | 1套 | 电子版 |
| 2 | 检具图纸（2D） | 1套 | 纸质和电子版 |
| 3 | 检具作业指导书 | 1套 | 纸质和电子版 |
| 4 | 检具使用维修文件 | 1套 | 纸质和电子版 |
| 5 | 钣件检查表 | 1套 | 电子版 |
| 6 | 产品件GDT图纸 | 1套 | 电子版 |

2、设计依据

2.1检具用于检测下列特性：

（1）关键产品特性；

（2）特性线；

（3）功能孔；

（4）影响装焊精度及容易变形的区域。

2.2招标方提供的技术资料清单：

（1）产品数模；

（2）检具明细：见附件1-2：检具清单。

3、技术要求

检具的设计制造及验收要求详见附件（5）。

4．包装、储存和运输

在保证能够在规定期限内提供给招标方合格产品的前提下，投标方自己确定货物的包装、储存及运输方式。包装、储存和运输费用包括在投标总报价内。

4.1每个包装件应有装箱单，并至少标明名称、型号规格、数量、净重和毛重、投标方（或供货商）名称和制造日期等相关内容。

4.2每个包装箱应有明显标志，并具有中文书写的合同号、装运标志、发货和到货地点名称、发货人和收货人名称、货物（或生产线）名称和项目号、箱号和外型尺寸等内容。

4.3包装件尺寸和重量不应超过中国公路运输所规定的尺寸限制。特殊情况应予以说明。

4.4在每批货物（或设备）发出后，投标方应立即通知招标方；通知中应指明：合同号、货运单号、件数、重量和货物（或设备）发出日期等相关内容。

5.投标方需在投标书中提交的技术资料

5.1投标方应提供所有易损件备件的明细、单价、供应商名单、建议采购数量等，并对供应商作简要说明。

5.2提供对标书条款的偏离说明及投标方认为需要补充说明的其他资料。

6.投标报价

6.1投标报价包括检具的相关技术数据，货物包装运输、保险及安装、调试、技术服务等一切费用。

6.2招标货物所规定的检具及其他资料应详细报价并计入投标总报价之内。

6.3货物的包装、运输等费用应分类单列，并计入投标总报价之内。

6.4备品备件、易损件和专用耗材的费用应分类单列，不计入投标总报价之内。

6.5关于设变及费用：

6.5.1若因招标方零件产品数量减少，而发生的检具数量减少，由招标方直接扣除相应检具投标报价费用。

6.5.2招标方设变若对后续制造工作（如加工）没有影响，不计设变费用。若影响后续制造工作而产生费用，或因招标方零件产品数量增加，发生检具数量增加而产生费用，全部费用在检具总费用的3%(含)以内的部分，费用由投标方承担；超过3%的部分，双方协商解决。

7.技术服务

7.1投标方对招标方操作人员和维修人员进行免费技术培训，具体时间双方商定。

7.2投标方应提供检具的维修和保养所必需的专用工具和材料及相关资料，并对相关费用作出说明。

*7.3质保期:检具终验收合格后十二个月。

7.4在质量保证期内，投标方应提供检具的免费维修或更换；在质量保证期外，接受用户维修咨询和必要的服务，并定期回访客户，指明可能出现故障的部位和维修要点。

7.5检具出现局部设计变更时，投标方不能向招标方要求增加额外费用；如有较大设变，涉及到整体结构变更甚至检具报废时，招标方与投标方协商另外支付费用，但费用应以成本价格计算。

8.其他要求

8.1招标文件中带有“*”的条款为否决项，不允许出现偏离。

8.2投标方提供的所有电子版的资料应使用常用或易于购买的商业软件打开(原则上以word、excel、AUTOCAD、CATIA为主)，并至少包括可修改的和不可修改的文件各一套。

8.3投标方应就招标方提供的所有开发、设计资料与招标方签订保密协议（格式见附件7：商业及技术保密协议，允许双面打印），不得向第三方泄露。

8.4投标文件语言应为中文；提交货物时所带资料的语言可以为中文或英文。

# 附件

## 附件（1-1）新开发零件清单

## 附件（1-2）改制零件变化说明

## 附件（2）  冲压件零件质量判定标准

## 附件（3）  冲压模具设计规范

## 附件（4）  冲压模具验收规范

## 附件（5）  检具设计制造及验收规范

## 附件（6）  商业及技术保密协议书

附件（1-1）新开发零件清单

| 序号 | 零件号 | 零件名称 | 图片 | 长/mm | 宽 /mm | 高/mm | 厚/mm | 单车用量 | 材料 | 建议模具类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UZ160020000008 | 门槛外板加强板 |  | 727 | 80 | 42 | 1.5 | 1 | 钢板1.5-Q/BQB 401/HC420/780DP-Q/BQB 418 | 铸造模 |
| 2 | UZ160020000023 | 门槛外板加强板 |  | 727 | 80 | 42 | 1.5 | 1 | 钢板1.5-Q/BQB 401/HC420/780DP-Q/BQB 418 | 铸造模 |
| 3 | UZ160020000009 | 门槛外板支撑板 |  | 45 | 37 | 66 | 1.0 | 4 | 钢板1.0-Q/BQB 401/HC340LA-Q/BQB 419 | 钢板模 |
| 4 | UZ160020000024 | 门槛外板支撑板 |  | 45 | 37 | 66 | 1.0 | 4 | 钢板1.0-Q/BQB 401/HC340LA-Q/BQB 419 | 钢板模 |
| 5 | UZ160027000030 | 地板横梁 |  | 1082 | 169 | 114 | 1.6 | 1 | 钢板1.6-Q/BQB 401/HC420/780DP-Q/BQB 418 | 铸造模 |
| 6 | UZ160020000074 | 门槛外板加强板 |  | 99 | 89 | 51 | 1.0 | 1 | HC260LA | 钢板模 |
| 7 | UZ160020000076 | 门槛外板加强板 |  | 99 | 89 | 51 | 1.0 | 1 | HC260LA | 钢板模 |
| 8 | UZ160020000073 | 门槛外板加强板 |  | 105 | 90 | 57 | 1.5 | 1 | HC260LA | 钢板模 |
| 9 | UZ160020000075 | 门槛外板加强板 |  | 105 | 90 | 57 | 1.5 | 1 | HC260LA | 钢板模 |
| 10 | UZ160020000006 | 顶盖横梁连接板 |  | 206 | 120 | 89 | 1.5 | 1 | 钢板1.5-HC340LAD+Z-50/50-F-GB/T 2518 | 铸造模 |
| 11 | UZ160020000007 | 顶盖横梁连接板 |  | 206 | 120 | 89 | 1.5 | 1 | 钢板1.5-HC340LAD+Z-50/50-F-GB/T 2518 |  |
| 12 | UZ160017000002 | 顶盖横梁 |  | 1130 | 203 | 57 | 1.0 | 1 | 钢板1.0-Q/BQB 401/HC340LA-Q/BQB 419 | 铸造模 |
| 13 | UZ160020000053 | 扶手支架 |  | 233 | 96 | 50 | 2 | 1 | 钢板2.0-HC340LAD+Z-50/50-F-GB/T 2518 | 钢板模 |
| 14 | UZ160020000054 | 扶手支架 |  | 233 | 96 | 50 | 2 | 1 | 钢板2.0-HC340LAD+Z-50/50-F-GB/T 2518 | 钢板模 |
| 15 | UZ160020000045 | 车身立柱内板 |  | 1224 | 357 | 126 | 0.8 | 1 | 钢板0.8-Q/BQB 401/HC340LA-Q/BQB 419 | 铸造模 |
| 16 | UZ160020000046 | 车身立柱内板 |  | 1224 | 357 | 126 | 0.8 | 1 | 钢板0.8-Q/BQB 401/HC340LA-Q/BQB 419 | 铸造模 |
| 17 | UZ160020000049 | 安全带安装支架 |  | 166 | 105 | 40 | 2.0 | 1 | 钢板 2.0-Q/BQB 301/SAPH440-Q/BQB 310 | 钢板模 |
| 18 | UZ160020000050 | 安全带安装支架 |  | 166 | 105 | 40 | 2.0 | 1 | 钢板 2.0-Q/BQB 301/SAPH440-Q/BQB 310 | 钢板模 |
| 19 | UZ160027000041 | 左前座椅左后安装支架 |  | 173 | 168 | 54 | 2.0 | 1 | 钢板 2.0-Q/BQB 301/SAPH440-Q/BQB 310 | 钢板模 |
| 20 | UZ160027000042 | 右前座椅左后安装支架 |  | 173 | 168 | 54 | 2.0 | 1 | 钢板 2.0-Q/BQB 301/SAPH440-Q/BQB 310 | 钢板模 |
| 21 | UZ160021000002 | 车门内板-左前 |  | 1285 | 1091 | 290 | 0.7 | 1 | 钢板0.7-DC56D+Z-50/50-M-FD-Q/BQB 420 | 铸造模 |
| 22 | UZ160021000003 | 车门内板-右前 |  | 1285 | 1091 | 290 | 0.7 | 1 | 钢板0.7-DC56D+Z-50/50-M-FD-Q/BQB 420 | 铸造模 |
| 23 | UZ160015000051 | 传感器安装支架-左 |  | 103 | 79 | 22 | 2 | 1 | 钢板2.0-GB/T 708/DC01-GB/T 5213 | 钢板模 |
| 24 | UZ160015000052 | 传感器安装支架-右 |  | 103 | 79 | 22 | 2 | 1 | 钢板2.0-GB/T 708/DC01-GB/T 5213 | 钢板模 |
| 25 | UZ160027000021 | 前排左安全带上安装板 |  | 159 | 89 | 30 | 2 | 1 | 钢板 2.0-Q/BQB 301/SAPH440-Q/BQB 310 | 钢板模 |
| 26 | UZ160027000022 | 前排右安全带上安装板 |  | 159 | 89 | 30 | 2 | 1 | 钢板 2.0-Q/BQB 301/SAPH440-Q/BQB 310 | 钢板模 |
| 27 | UZ160020000087 | 左C柱下内板 |  | 385 | 375 | 7 | 1.2 | 1 | 钢板1.2-Q/BQB 401/HC340LA-Q/BQB 419 | 铸造模 |
| 28 | UZ160020000088 | 右C柱下内板 |  | 385 | 375 | 7 | 1.2 | 1 | 钢板1.2-Q/BQB 401/HC340LA-Q/BQB 419 | 铸造模 |

附件（2）改制零件变化说明

- UZ160020000090左侧围上边梁内板中段与UZ160020000091右侧围上边梁内板中段，a、取消红圈内方孔，增加3个Φ7孔和1个方孔（11.4*13.4）；左右对称变更。

原零件图号：UZ163120121831/ UZ163120121832

原模具信息：

| 工序号 | 工序内容 | 模具类型 | 长/mm | 宽/mm | 高/mm | 重量/吨 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OP10 | DR | 铸造模 | 1550 | 1110 | 750 | 4.89 | 左右件合模 |
| OP20 | TR+PI+CTR |  | 2085 | 1370 | 750 | 5.48 |  |
| OP30 | RST |  | 1610 | 990 | 750 | 3.6 |  |
| OP40 | TR+PI+CPI+CTR+SEP |  | 1780 | 1170 | 750 | 4.38 |  |

- UZ163120121501左B柱上内板与UZ163120121502右B柱上内板，

a、增加3个Φ10孔和1个方孔（7.4*9.4），左右对称变更;

b、型面变更；左右对称变更

a

b

c

c、修边线变更，左右对称变更；

原模具信息：

| 工序号 | 工序内容 | 模具类型 | 长/mm | 宽/mm | 高/mm | 重量/吨 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OP10 | DR | 钢板模 | 1050 | 680 | 500 | 1.54 | 左右件合模 |
| OP20 | TR+PI |  | 1000 | 610 | 500 | 1.23 |  |
| OP30 | FL+RST |  | 960 | 540 | 440 | 1.05 |  |
| OP40 | SEP+CPI |  | 960 | 500 | 550 | 0.93 |  |

- 左/右B柱加强板（UZ163120121867/1868）

- 增加1个Φ12安装过孔和1个方孔（13.5*15.4），左右对称变更;

- 焊接边增加14mm，左右对称变更;

原模具信息：

| 工序号 | 工序内容 | 模具类型 | 长/mm | 宽/mm | 高/mm | 重量/吨 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OP05 | BL | 级进铸造模 | 3105 | 2350 | 870 | 20.9 | 左右件合模 |
| OP10 | FO | 热压模具 | 2710 | 2490 | 1250 | 26 |  |

- 顶盖前横梁左/右连接板（UZ163120121301/1302），料厚由1.0mm增加到1.5mm。

原模具信息：

| 工序号 | 工序内容 | 模具类型 | 长/mm | 宽/mm | 高/mm | 重量/吨 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OP10 | DR | 钢板模 | 830 | 430 | 420 | 1.08 | 左右件合模 |
| OP20 | TR/PI |  | 780 | 460 | 350 | 0.81 |  |
| OP30 | FL/RST |  | 710 | 370 | 350 | 0.81 |  |
| OP40 | PI/CPI |  | 670 | 480 | 320 | 0.87 |  |
| OP50 | CPI/SEP |  | 770 | 360 | 350 | 0.87 |  |
| OP60 | PI |  | 640 | 315 | 320 | 0.32 |  |

- 顶盖前横梁（UZ163117121111），料厚由原0.7mm增加为1.2mm。

原模具信息：

| 工序号 | 工序内容 | 模具类型 | 长/mm | 宽/mm | 高/mm | 重量/吨 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OP10 | DR | 铸造模 | 1620 | 940 | 700 | 3.56 |  |
| OP20 | TR+PI |  | 1840 | 700 | 750 | 3.22 |  |
| OP30 | RST |  | 1600 | 750 | 700 | 3.03 |  |
| OP40 | TR+PI+CPI10 |  | 1450 | 750 | 750 | 2.88 |  |

- 货箱门外板UZ160050000093，取消重汽钣金SINOTRUK字体状态。

原零件号：UZ163150001001

原模具信息：

| 工序号 | 工序内容 | 模具类型 | 长/mm | 宽/mm | 高/mm | 重量/吨 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OP10 | DR | 铸造模 | 2750 | 1640 | 1100 | 14.21 |  |
| OP20 | TR+PI+CTR |  | 2690 | 1690 | 1100 | 14.67 |  |
| OP30 | TR+PI+CTR |  | 2610 | 1770 | 1100 | 13.3 |  |
| OP40 | FL+CFL |  | 2810 | 2380 | 1100 | 22.73 |  |

- 货箱前悬置螺母板（UZ163150000307）2个孔直径由Ф10扩大为Ф14 。

原模具信息：

| 工序号 | 工序内容 | 模具类型 | 长/mm | 宽/mm | 高/mm | 重量/吨 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OP05 | BL | 钢板模 | 600 | 310 | 260 | 0.25 |  |
| OP10 | FL |  | 750 | 350 | 350 | 0.42 |  |
| OP20 | PI |  | 540 | 290 | 290 | 0.47 |  |

- 货箱前横梁（UZ163150000310）4个孔直径由Ф12扩大为Ф16 。

原模具信息：

| 工序号 | 工序内容 | 模具类型 | 长/mm | 宽/mm | 高/mm | 重量/吨 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OP10 | FO | 铸造模 | 2340 | 867 | 750 | 4.43 |  |
| OP20 | CFL+RST |  | 2260 | 915 | 700 | 4.92 |  |
| OP30 | TR+PI |  | 2350 | 910 | 700 | 4.41 |  |

- 货箱前悬置螺母板（UZ163150000007）1个孔直径由Ф17扩大为Ф19。

原模具信息：

| 工序号 | 工序内容 | 模具类型 | 长/mm | 宽/mm | 高/mm | 重量/吨 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OP05 | FO | 铸造模 | 610 | 270 | 350 | 0.27 |  |
| OP10 | CFL+RST |  | 450 | 265 | 350 | 0.28 |  |

# 附件（2）             冲压件零件质量判定标准

冲压件在整车上的分区定义

外观评价区域定义：

根据冲压件在车身所处位置划分为三个区域。

- 1区：能直接被人发现缺陷的整车内外表面称为1区。该区的缺陷严重影响整车外观质量。

- 比如：

- 1）侧围外板、翼子板、车门外表面、发动机罩外表面、后背门外表面、高度低于170cm的顶盖外表面；

- 2）皮卡车型货箱外漏A面区域；

- 2区：不能直接被人发现缺陷或须稍加注意才能发现缺陷的整车内外表面称为2区。该区的缺陷对整车外观质量有较大影响。

- 比如：

- 1）“五门一盖”、油箱盖打开后能看到的，无覆盖物的内表面；

- 2）皮卡车型顶盖“上”表面；

- 3）厢式车裙部以下的外表面、轮罩下面的可见部分；

- 3区：所有被其它零件覆盖住的整车内外表面，以及在车辆使用过程中很少或短时间内不易看到的整车内外表面称为3区。该区的缺陷对整车外观质量影响较小。

- 比如：

- 1）所有不可见的内外表面；

- 2）厢式车、卡车顶盖上表面、门槛下面部分；

- 3）皮卡车货箱内表面。

冲压件外观缺陷等级和分类

将冲压件缺陷分为A、B、C类三个等级，其缺陷分值越高，代表缺陷越严重

按严重度和缺陷识别手段定义：

A类问题是指在800Lux的光线下能够目视发现的凸凹点(痕)、划伤、棱线清晰、过渡圆滑、外露部分无走料痕迹等问题。

B类问题是指在800Lux的光线下目视不出，但可以通过手感感觉出的凸凹点（痕）。

C类问题是指手感无法感觉出，但通过油石打磨零件表面可以发现的凸凹点（痕）。

从客户角度及AUDIT缺陷分值定义：

表1：冲压件AUDIT缺陷类型及分值定义

| 缺陷类型 | A类缺陷 |  | B类缺陷 |  | C类缺陷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A1 | A | B1 | B | C1 | C |
| 缺陷分值 | 140 | 80 | 60 | 40 | 20 | 10 |
| 缺陷评定 | 安全性存在危险； 不可出售的整车； | 不可接受； 导致安全性缺陷； 严重的表面缺陷 | 不愉快干扰性的缺陷，并导致一般用户就此提出索赔； 存在质量问题 | 有改进的必要，要求高的用户所抱怨的的缺陷； 未满足质量要求 | 要求高的用户所频繁抱怨的缺陷 |  |
| 给用户带来的后果 | 整车不可使用 | 整车必须送往维修站维修 | 缺陷将在最近的维修服务中消除 | 用户期待部分修正缺陷 | 用户抱怨质量水平 |  |
| 发现者 | 所有用户 |  |  |  |  |  |
|  | 一般用户 |  |  |  |  |  |
|  | 要求高的用户和熟知内部质量标准并经培训的奥迪特评审员 |  |  |  |  |  |
| 消除缺陷 | 缺陷必须消除，并确保： 没有一台带有这样缺陷的整车流到用户 |  |  |  |  |  |
| 批量生产中改进措施 | 采取措施消除原因，使同样缺陷不再发生 |  |  | 在缺陷发生到一定频次时，采取措施 | 注意： 避免缺陷恶劣 |  |

冲压件外观质量判定标准

冲压件外观缺陷判定标准

通过对外观冲压件表面质量进行检验，识别表面缺陷类型，并根据在车身的分区和缺陷的严重程度进行分级、扣分，并最终确定外观冲压件的AUDIT等级。

包/坑：表面上的突出 (包), 凹陷 (坑,凹坑)

说明                                                               Z I   Z II   Z III  Z U

| 极其明显的包/坑 |  |  |  | A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 从各个角度明显可见的坑/包，目视有尖的突起 棱线边缘处的包/坑 在一个零件上有多个脏点 | B1 | B | C1 |  |
| 包、坑、脏点（可见可感觉） | B | C1 |  |  |
| 轻微的包 / 坑 ，仅能看到脏点 | C1 |  |  |  |

褶皱、冲击线、滑移线：在拉延过程中产生的缺陷，具有不规则的现象。(拉延褶皱、滑移线、冲击线)

说明                                                               Z I   Z II   Z III  Z U

| 明显清晰的拉延褶皱、滑移线、冲击线 | A | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可见的拉延褶皱、滑移线、冲击线。 | B | C1 |  |  |

轮廓偏差：金属材料的轮廓偏差和切边

说明                                                               Z I   Z II   Z III  Z U

| 明显可见的轮廓偏差（具有功能影响） |  |  |  | B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 明显的轮廓偏差 |  |  |  | C1 |

压痕：有杂质附着于钢板或模具表面，在冲压后使零件表面产生的点状缺陷

说明                                                               Z I   Z II   Z III  Z U

| 明显可见的/可触摸的 (在后序的生产过程中可见) | B | B | C1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 突出的压痕,白色裂纹 | B | C1 | C |  |

圆弧缺陷：由于压合和冲压工艺造成的圆角轮廓变形

说明                                                               Z I   Z II   Z III  Z U

| 明显可见的不圆滑的过渡 | B | C1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 明显的不圆滑的过渡 | C1 | C |  |  |

波浪：生产工艺所决定的在表面上的波浪，不平整，凹坑

说明                                                               Z I   Z II   Z III  Z U

| 极其严重的钢板变形，类似坑包，不可返修 影响匹配、焊接等后序工作的 |  |  |  | A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 极其明显的钢板变形，外观类似坑包 不影响匹配、焊接等后序工作的 | B1 | B | C1 |  |
| 清晰可见，外观类似坑、包的钢板变形（单件、白车身上能触摸到） | B | C1 | C |  |
| 明显的钢板变形（单件、白车身触摸不出，油石检验后可见） | C1 | C |  |  |

剪切毛刺：零件在切边或冲孔时产生的毛刺。会引起腐蚀、拧紧力矩不够或伤害的危险。

说明                                                               Z I   Z II   Z III  Z U

| 在螺纹拧紧面上的毛刺 尖锐的毛刺，具有伤害危险 |  |  |  | B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 毛刺 |  |  |  | C1 |

打磨缺陷：由于使用打磨材料造成的零件表面损伤。

说明                                                               Z I   Z II   Z III  Z U

| 部件被磨漏 |  |  |  | A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 清晰可见的磨痕 | B | B | C1 |  |
| 明显的磨痕 | C1 | C1 |  |  |
| 分散的磨痕 | C | C |  |  |

裂纹,刻痕,缩颈：零件表面的损伤。包括：缩颈、裂纹、断裂、刻痕、洞、缺口等等。

说明                                                               Z I   Z II   Z III  Z U

| 单件的裂纹 (车身被报废) |  |  |  | A1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冲压件表面的裂纹、刻痕 |  |  |  | A |
| 可见的缩颈 |  |  |  | B1 |

拉毛：在拉延过程中的沿成形方向产生的凹槽。

说明                                                               Z I   Z II   Z III  Z U

| 显著的拉毛 | B1 | B | B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 明显的拉毛 | B | C1 |  |  |

材料缺陷：材料的接缝或材料的结构，形面与材料技术要求有偏差（如：缩孔）。

说明                                                               Z I   Z II   Z III  Z U

| 立即可见的/可触摸到的材料硬度有偏差，钢板上的重叠，粗大组织，有条纹，镀锌层疏松、脱落，缩孔等 | B1 | B | C1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可见/可触摸到的材料硬度有偏差，钢板上的重叠，粗大的组织，有条纹，镀锌层疏松、脱落，缩孔等 | C1 | C |  |  |

腐蚀：车身板材上的化学反应。

说明                                                               Z I   Z II   Z III  Z U

| 车身零件腐蚀 |  |  |  | B1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轻微腐蚀（铁锈痕）、螺栓或固定件腐蚀 |  |  |  | B |

划伤：零件表面被损坏，板料表面上的机械损伤。

说明                                                               Z I   Z II   Z III  Z U

| 零件表面划伤 | B1 | B | C1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

冲压件外观缺陷评审步骤及说明

冲压件外观缺陷评审步骤

3.2.1.1目视判定

3.2.1.2戴手套触摸制件表面，手感判定

3.2.1.3油石磨制件外表面后，目视判定：

3.2.1.3．1用油石（一般规格20×20×200mm）磨制件外表面

3.2.1.3．2用相应的小油石（如10×10×100mm）或砂纸磨圆角和不易磨到的部位。

3.2.1.3．3按制件的表面状况（如粗糙度、有无镀锌层等）选择油石粒度,一般选择1000号以上。

3.2.1.3．4油石磨件原则上应按整车的长度方向进行，特殊部位也可横向或斜向磨件。

冲压件外观缺陷等级评定说明

3.2.2.1检查制件的每一区域，已判定的缺陷要用记号笔标出，并标明缺陷代号如B1（代表1区的B类缺陷）、C2等。

3.2.2.2油箱口、门把手、边灯周围的同类表面缺陷仅评价一次。

3.2.2.3门内板及发动盖内部和行李箱盖内部（2区和3区）同类表面缺陷按部件评一次。

3.2.2.4上述部件同类缺陷贯穿在1区和2区中，仅作为一个1区缺陷评定。 部件同类缺陷贯穿在2区和3区中，仅作为一个2区缺陷评定。

3.2.2.5如果某一个缺陷经返修后消失，而由此产生的其它缺陷将作为一个缺陷评定。

3.2.2.6个别出现的小包/麻点在评审中按部件仅评一次。

3.2.2.7在非石击区内规定的和为保证质量的打磨位置只有在操作不当时才评价。

3.2.2.8在优化阶段，由一个缺陷产生二个缺陷，还汇总成一个缺陷。

3.2.2.9在生产过程不导致后序产生缺陷的B类或C类缺陷，如果满足下列条件，可以从评审结果中刨除：

（1）由过程负责人提供书面证据，证明此B类或C类缺陷在后序的生产流程中不会成为缺陷（总成、压合件、白车身、油漆和整车奥迪特）。这种情况下也可做相应的黑漆件、相应的黑漆车身来证明。与后序生产过程有关的专业部门（总成、压合件、白车身、油漆和整车奥迪特）应在书面《表面缺陷质量认可单》证明上签字认可。

（2）这样确定的B/C缺陷仍做标识。

3.2.2.10当生产过程发生变化，缺陷程度加重和在下道工序中缺陷可见了，这时应立即对此缺陷重新评价。

冲压件外观AUDIT等级评定方法

按以上方法和标准判定制件各部分的缺陷，并标出缺陷和区域代号。

评出各缺陷部的缺陷点数，并累加得到该制件的总缺陷点数。

根据总缺陷点数，在表面AUDIT等级对照表中查出对应的表面AUDIT等级分值。

制作《冲压件AUDIT评审报告》。

表2 表面AUDIT等级对照表

| 冲压件AUDIT质量等级对照表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量等级 | 点数 |  |  | 质量等级 | 点数 |  |  |
|  | 起点 | 终点 | 跨度 |  | 起点 | 终点 | 跨度 |
| 1.0 | 0 | 49 | 50 | 3.1 | 250 | 259 | 10 |
| 1.1 | 50 | 59 | 10 | 3.2 | 260 | 269 | 10 |
| 1.2 | 60 | 69 | 10 | 3.3 | 270 | 279 | 10 |
| 1.3 | 70 | 79 | 10 | 3.4 | 280 | 289 | 10 |
| 1.4 | 80 | 89 | 10 | 3.5 | 290 | 299 | 10 |
| 1.5 | 90 | 99 | 10 | 3.6 | 300 | 309 | 10 |
| 1.6 | 100 | 109 | 10 | 3.7 | 310 | 319 | 10 |
| 1.7 | 110 | 119 | 10 | 3.8 | 320 | 329 | 10 |
| 1.8 | 120 | 129 | 10 | 3.9 | 330 | 349 | 20 |
| 1.9 | 130 | 139 | 10 | 4.0 | 350 | 369 | 20 |
| 2.0 | 140 | 149 | 10 | 4.1 | 370 | 389 | 20 |
| 2.1 | 150 | 159 | 10 | 4.2 | 390 | 409 | 20 |
| 2.2 | 160 | 169 | 10 | 4.3 | 410 | 439 | 30 |
| 2.3 | 170 | 179 | 10 | 4.4 | 440 | 469 | 30 |
| 2.4 | 180 | 189 | 10 | 4.5 | 470 | 509 | 40 |
| 2.5 | 190 | 199 | 10 | 4.6 | 510 | 559 | 50 |
| 2.6 | 200 | 209 | 10 | 4.7 | 560 | 619 | 60 |
| 2.7 | 210 | 219 | 10 | 4.8 | 620 | 709 | 90 |
| 2.8 | 220 | 229 | 10 | 4.9 | 710 | 839 | 130 |
| 2.9 | 230 | 239 | 10 | 5.0 | 840 | ∞ |  |
| 3.0 | 240 | 249 | 10 |  |  |  |  |

冲压件质量等级要求

在模具返厂前的供件（半工装、全工装件）不做AUDIT等级要求，但需要对面品进行检查。

半工装件面品质量要求：

1区不允许有A类缺陷；

其余A类质量缺陷经过返修后允许供货。

全工装件面品质量要求：

无A类质量缺陷；

B类质量缺陷不得超过3个；

模具预验收阶段面品质量要求：

无A类质量缺陷；

1区内不允许有B类质量缺陷。

在模具返厂阶段开始进行面品等级的判定

表3 模具开发阶段面品质量等级要求

| 零件名称 | 模具返厂 | 模具终验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 侧围外板 | ≤3.2 | ≤1.8 |  |
| 左右翼子板 | ≤3.0 | ≤1.5 |  |
| 车门外板 | ≤3.0 | ≤1.5 |  |
| 机盖外板 | ≤2.8 | ≤1.5 |  |
| 顶盖外板 | ≤2.8 | ≤1.5 |  |
| 货箱外板 | ≤2.8 | ≤1.5 |  |
| 开闭件内板 | ≤3.2 | ≤1.5 |  |
| 备注 | 无A类缺陷； 1区不允许有B类缺陷 B类缺陷不引起整车抱怨 | 无A类缺陷 无B类缺陷 C1类缺陷不引起整车抱怨 |  |

冲压件尺寸精度质量标准

基准面质量判定

单个基准面质量判定

4.1.1.1自由状态零件与基准面间隙≤0.3mm可判定合格；

4.1.1.2外板零件:如果自由状态零件与基准面间隙≤2.0mm（对焊接及车身精度无影响的区域可放宽至3.0mm），在单独给予25N的夹持力（即为检具夹紧器夹紧状态）时，零件与基准面贴合，且其他基准面状态不发生变化则可判定为合格；

4.1.1.3内板零件：如果自由状态零件与基准面间隙≤1mm（对焊接及车身精度无影响的可放宽至3mm），在单独给予25N的夹持力（即为检具夹紧器夹紧状态）时，零件与基准面贴合，且其他基准面状态不发生变化则可判定为合格。

基准孔质量判定

孔径满足GD&T设计要求，孔位置确保能在零件不变形的前提下轻松放入合格检具上，当孔径和孔位置均合格才视为基准孔合格。

全尺寸合格率判定

在基准判定合格的情况后，所有单件在夹持状态下测量计算合格率，总成件在不夹持状态下测量计算合格率。

通用公差见下表所示，具体位置的测量点位置及公差以GD&T图要求为准。

| 中国重汽尺寸通用公差表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 要素 |  |  |  | 尺寸公差 | 位置度 | 面轮廓度 | 线轮廓度 |
| 冲压件 | 孔 | 定位孔 | 主定位圆孔 |  | +0.1~0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 次定位圆孔 | 定位方向 | +0.1~0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 非定位方向 | +0.1~0 |  |  |  |
|  |  |  | 次定位长圆孔 | 定位方向 | +0.1~0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 非定位方向 | +0.5~0 |  |  |  |
|  |  |  | 装配件定位孔、工装定位孔 | 定位方向 | +0.2~0 | ±0.3 |  |  |
|  |  |  |  | 非定位方向 | ±0.5 | ±0.5 |  |  |
|  |  | 装配孔 | 装配孔（硬性安装件）、螺母（柱）孔 |  | +0.2~0 | ±0.5 |  |  |
|  |  |  | 装配孔（柔性安装件） |  | ±0.2 | ±0.5 |  |  |
|  |  |  | 装配过孔、排水孔、注蜡孔 |  | +0.5~0 | ±0.5 |  |  |
|  |  |  | 线束卡扣孔 |  | +0.2~0 |  |  |  |
|  |  | 其它孔 | 焊接通过孔、减重孔等，未注公差孔 |  | ±0.5 |  |  |  |
|  | 面 |  | 重要匹配面（外观匹配面、焊接面、内板包边面、密封面） |  |  |  | ±0.5 |  |
|  |  |  | 一般匹配面（安装面、涂胶面、外板包边面） |  |  |  | ±0.5 |  |
|  |  |  | 非匹配面（外观件的A面） |  |  |  | ±1.0 |  |
|  |  |  | 非匹配面（非外观件）、未注公差面 |  |  |  | ±1.0 |  |
|  |  |  | 工装辅助夹持面 |  |  |  | ±0.3 |  |
|  | 边 |  | 重要修边（门洞牙边、密封边、外板包边的小圆弧过渡和尖角处） |  |  |  |  | ±0.5 |
|  |  |  | 内板包边的修边 |  |  |  |  | ±0.7 |
|  |  |  | 一般修边（压合件外板翻边的水滴形包边、直边、平缓过渡区域） |  |  |  |  | ±1.0 |
|  |  |  | 未注修边 |  |  |  |  | ±1.0 |

关键控制点合格率判定

关键控制点按《冲压件检验指导书》要求执行。

关键控制点不单独测量，只需要在全尺寸测量成绩表中分类统计即可，其达到每批次的质量指标则视为关键点合格。

模具开发各阶段尺寸质量要求

每批次零件的全尺寸合格率、关键尺寸合格率及基准合格率达到指标则视为零件合格。

表4：模具开发各阶段质量要求

| 项 目 | 半工装样件 | 全序样件 | 模具预验收 | 模具回厂 | SOP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全尺寸合格率 | 70% | 80% | 85% | 90% | 92% |
| 关键尺寸合格率 | - | - | 95% | 100% | 100% |
| 基准合格率 | 基准孔：100% 基准面：80% | 基准孔：100% 基准面：80% | 基准孔：100% 基准面：100% | 基准孔：100% 基准面：100% | 基准孔：100% 基准面：100% |

除达成以上合格率指标外，在车型SOP节点还需满足：

- 不允许有影响总成匹配的测量点；

- 不允许有超过2倍公差的测量点；

- 1-2倍公差的测量点经过后工序装车验证不影响质量和匹配，并签署尺寸认可文件；

- 匹配法兰面平行差不超过0.5mm；

- 测量不同零件的同一测点，偏差范围不超过0.3mm。

附件（3）             冲压模具设计规范

  - 模具结构通用设计

    - 模具起重设计要求

      - 起重形式的选择

表1  起重形式表

| 种类 |  | 使用部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起重棒 | 插入式吊耳起重棒 | 上、下模及压边圈本体 | 模具长度>2000mm 模具重量大于6吨 |
|  | 铸造式起重棒 | 上下模本体、压边圈 |  |
|  | 铸入式起重棒 |  |  |
| 铸入式螺纹套 |  | 压料板、分体凸/凹模、大型非标斜楔驱动块、滑动块及底座等不安装起重棒的零件 |  |
| 起重螺纹孔 |  | 不能安装起重棒和铸入式螺纹套的15kg以上的铸件和钢件 |  |
| 吊钩 |  | 仅用于钢制垫板、安装板、钢制底板的吊运部件，不允许在铸铁材质部件上使用 | 45#钢发蓝处理 |

      - 保证部件位置重心位于起重中心上。

      - 压料芯、分体凸模等结构应设置起重及翻转结构。

        - 压料芯或分体凸模的起重孔应保持水平，高度一致，且能满足标准吊丝使用。

        - 压料芯或分体凸模的翻转孔应高度一致，对应的两个翻转螺纹套中心同轴。（特殊情况会签确认）

      - 模具起重装置边缘部位倒R20圆角; 模具起吊时，吊耳位置钢丝绳不得与其它部件干涉，须用6m钢丝绳验证。

      - 起重装置设定高度应该大于顶杆顶出行程，不能提升的必须要留有顶杆避让空间。

      - 吊耳结构如图1所示。

图1  吊耳示意图

        - 吊耳设计参数标准，具体参数如表2所示，

表2  吊耳设计参数表

| 载荷（kg） | 起重棒直径（D） | 铸入管内径（d1） | 铸入管外径（d2） | d | R1 | E | B | B1 | r | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7000 | 50 | 52 | 65 | 65 | 90 | 100 | 70 | 60 | 15 | 15 |
| 10000 | 60 | 67 | 80 | 80 | 110 | 125 | 80 | 80 | 15 | 15 |
| 15000 | 80 | 82 | 95 | 95 | 130 | 130 | 90 | 100 | 20 | 20 |

        - 吊耳起重棒标准，吊耳起重棒材质：45#。吊耳起重棒示意图3所示。

图2  起重棒示意图

吊耳起重棒设计参数如表3所示。

表3  吊耳起重棒参数表

| 载荷（Kg） | 起重棒直径（D） | 铸入管内径（d1） | 铸入管外径（d2） | L | L1 | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7000 | 50 | 52 | 65 | 220 | 15 | 52 |
| 10000 | 60 | 67 | 80 | 270 | 180 | 59.5 |
| 15000 | 80 | 82 | 95 | 330 | 220 | 67 |

      - 起重螺纹孔（铸入式螺纹套）

        - 起重螺纹孔规格如下：M12、M16、M20、M24，M30、M36，起吊孔须刻印M值；M36以上起吊孔需配套相应吊环。

        - 所有重量超过15Kg的镶块设计起重螺纹孔，螺牙深度>M值的2倍。

        - 镶块重量≤50 kg，设置 1-2 个M12 起吊螺纹孔。

        - 50kg＜镶块重量≤100kg，设置2-4 个M20 起吊螺纹孔。

        - 100kg＜镶块重量，设置4 个M20 起吊螺纹孔。

        - 所有起吊螺纹孔吊环在模具中设计出来，保证吊环旋入过程无干涉。

    - 模具安装要求

      - 模具与机床固定形式：上下模与机床之间的固定均采用U型槽形式，自动线在送料方向前后侧设置U型槽。

      - U型槽数量设计要求，见表4。

表4  U型槽数量设计参数表

| 模具长度L | L≥3600mm | 2000≤L＜3600mm | L<2000mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 上下模U型槽数量 | 各8 | 各8～6 | 各4 |

      - 确保有足够的安装空间：为保证下模扳手拧紧操作，模具U型槽中心位置距离立筋最小100mm；上模夹紧器需预留快速夹紧器安装空间。

    - 模具的定位设计

      - 快速定位采用左槽右平的布置方式，如图4所示：

图3  模具快速定位示意图

      - 模具与压机工作台采用键槽定位：

图4  模具键槽布置及尺寸要求

    - 模具加工基准设计

      - 基准孔

        - 基准孔结构尺寸：∅16H7深15，75-35-5凸台，尽可能在等高面上。见图5。

图5  基准孔及凸台尺寸要求

        - 基准孔位置：上下模、压料芯前侧及左右两侧共三处，取在模具上易加工的面上如图6所示：

图6  基准孔在模座布置示意图

        - 基准孔应设置在有效工作面范围之外。

      - “Ｖ”型槽标记

        - 为使铸件毛坯加工时安装定位操作方便、可靠，上、下模座的前、后、左、右垂直面上的中心线要有“Ｖ”型槽标记。

        - “Ｖ”型槽标记中心对应模具中心。“Ｖ”型槽标记具体尺寸参数见图7所示：

图7  “Ｖ”型槽标记示意图及具体参数

    - 运输连接板

      - 模具应设计运输用上下模连接板，一般设置4个。

      - 上下模座的连接板安装面应为同一竖直面，并要考虑模具翻转时不发生碰撞。

      - 连接板的长度按模具存放时的高度设置。

    - 模具安全防护设计

      - 模具上必须设计出4个用于放置安全栓的安全平台。如图8所示。

图8  安全平台加工要求示意图

      - 模具安全平台尺寸：大型模具尺寸为150mm×150mm×150mm，中小型模具空间不足时可设计110mm×110mm×80mm或根据使用设备会签确定。

      - 上模的活动部件均应有安全防脱落的措施。

      - 模具零部件必须考虑防松、防崩、防脱落、防反、防冲击等措施，尤其是防止废料落在吊楔导板上。

      - 所有模具上模压料板必须标志红色安全线。在正常工作条件下安全线不可见，当工作螺钉（侧销）失效时，压料板下沉使安全线可见以起到警示作用。

    - 模具防错设计

      - 为便于上、下模合模时的安全性，模具应有防错的结构及功能。导腿防错要求如图9所示：

图9  防错要求示意图

      - 模具零部件安装必须考虑防反措施。

      - 拆装干涉位置的防错要求：

        - 镶块防错要求：有拆装先后次序要求的镶块（压料板等），必须在需要先拆卸的镶块上使用砂轮机磨出深度不小于3mm、宽度不小于5mm（大小应不小于镶块可见面积的2/3）的“X”形刻印标记，并在该镶块的所有可见面积上涂红色。

        - 在条件允许的情况下，尽量把后拆卸镶块的起重螺纹孔布置在需要先拆卸的镶块下面。

        - 对于难以通过干涉标识表达清楚拆装先后次序的位置，应在模具本体上加装拆装指示标牌（红底白字），并适当配用指示箭头和编号进行详细描述。

    - 模具的存放要求

      - 自动线模具

        - 首选采用氮气缸和旋转存放方管共同存放模具，单层摞放时四角氮气缸支撑上模重量，双层及以上摞放时氮气缸压缩量20mm后刚性存放方管起作用承载上方压力。选用方形行程限位+圆柱形存放限位时需要得到甲方认可后方可实施。

        - 柔性存放氮气缸初始压力不小于上模重量的1.5倍，统一安装在上模。

        - 存放方管比氮气缸上表面低20mm，保证非摞放状态下方管能自由旋转出模具。

        - 模具存放时上下模座导板贴合量大于50mm。

        - 模具端头样式如图10所示，特殊情况不能满足情况，在会签由乙方提出，甲方进行确认。

图10  模具端头存放示意图

    - 模具工作力源

      - 自动线模具的压料芯力源和斜楔回程力源不允许使用扁钢丝弹簧，必须使用氮气弹簧。

      - 氮气弹簧的实际压缩量（压料芯行程）小于等于氮气弹簧行程的90%。

      - 外板件压料氮气缸采用2.4T或3.0T，局部整形量大的区域其压料力增加需特殊处理。如图11和12所示（会签时确认）。

图11  侧围C柱OP20整型氮气缸布置                  图12顶盖尾部OP20侧整形氮气缸布置

      - 压料芯氮气弹簧安装方式：如图13所示优选安装方式1，其次安装方式2，慎重选择安装方式3。

方式1                       方式2                       方式3

图13  氮气弹簧安装方式示意图

    - 模具导向要求

      - 导向设计,如表5所示。

表5  模具导向设计类型表

| 模具类型 | 大型模具 尺寸>2400*1200 | 中型模具 尺寸>1200*800 | 小型模具 尺寸<1200*800 | 钢板模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉延模 （不带切角） | 导腿 | 导腿 | 导腿 | φ25-φ40 导柱 |
| 拉延模 （带切角） | φ80-φ100 导腿+导柱 | φ60-φ80 导腿+导柱 | φ40-φ60 导腿+导柱 | φ25-φ40 导柱 |
| 切边冲孔模 | φ80-φ100 导柱（+导腿） | φ60-φ80 导柱（+导腿） | φ40-φ60 导柱（+导腿） | φ25-φ40 导柱 |
| 翻边整形模 | 导腿 | 导腿 | 导腿 | φ25-φ40 导柱 |
| 翻整+冲切 | φ80-φ100 导腿+导柱 | φ60-φ80 导腿+导柱 | φ40-φ60 导腿+导柱 | φ25-φ40 导柱 |
| CAM+冲切 | 导腿 | 导腿 | 导腿 | φ25-φ40 导柱 |
| 落料模 | φ80-φ100 导柱（+导腿） | φ60-φ80 导柱（+导腿） | φ40-φ60 导柱 | φ25-φ40 导柱 |
| 开卷落料模 | φ80-φ100导柱（4个） |  |  | - |

      - 设置原则

        - 导柱导套采用压板形式；上模须有导套保护台，保护台竖直方向距离导套10mm，如图14所示。

图14  导柱导套与保护台示意图

        - 模具闭合时，上模导腿与下模导腿型腔间距Min40mm，如图15所示

图15  上下模导腿型腔间距示意图

        - 采用导向腿导向时，导板安装处结构必须设置支撑台，支撑面有效宽度不低于15mm；工作时导向面的长度不得小于80 mm～100 mm，如图16所示。

图16  导板支撑台示意图

        - 在模具承受较大侧向力的时候还必须设置反侧机构。

      - 导向长度的设定

        - 上下模工作部分刚接触时，导向件应导滑50mm以上（小型模具可以允许30mm以上）。

        - 导向腿+导柱结构，导板需先于导柱导入至少4Omm。

        - 导柱导向：模具工作开始时，导柱的滑入量不小于其直径。

        - 模具装有反侧块时，反侧块的接触面深度应为20mm～40mm，模具才能开始工作。

    - 压料芯/托料芯设计要求

      - 压料芯/托料芯导板导向

        - 压料芯与模座之间通常采用导板导向，单侧2-3个，单个导板宽度最多200mm。

        - 导板宽度尺寸满足L1+L2≥0.2L（W）。

        - 导板安装后的导滑面必须超过模口轮廓线5mm-10mm，如图17所示。

图17  导板宽度实际要求

      - 压料芯/托料芯导柱导向

        - 为了简化压料器结构或者无法布置导板，且载荷均匀侧向力很小的情况下，允许采用导柱导向。

        - 基本结构：导柱安装在模座上（背后用螺钉把紧），导套安装在压料芯上，如图18所示。

压料芯

图18  导柱安装示意图

      - 压料芯平衡块

        - 外板件后序模具压料芯与下模之间采用锥形垫块形式，内板件后序模具压料芯与下模间采用平垫块形式如图19所示

内板采用锥形垫块                              外板采用平垫块

图19  压料芯与下模之间采用平衡块形式

        - 当有侧切边和侧冲孔工序时，压料芯和下模间必须设计平衡块，以确保上模刃口的安全。

      - 压料芯调整垫块

        - 压料芯成墩死整形时，在压料芯和模座中间加上调整垫块。

        - 调整垫块安装在模座侧，底部设置到底立筋，立筋面积大于垫块面积的二分之一以上。

      - 压料芯限位

        - 压料芯/托料芯限位选用优先级：侧销>盖板>套管螺钉>限位螺钉。

        - 侧销

          - 安装侧销内侧加工面与压料芯之间留5mm间隙。

          - 模具内的侧销全部安装在同一高度上，公差为±0.1 以内。

          - 侧销及安全侧销端部位置必须在模具以内，距边保持10mm 以上的距离，以防碰撞。

          - 侧销行程：安全侧销行程=工作行程+ 20 mm，设置侧销时要考虑压料芯部位最小壁厚的强度,突出压料芯底面部分需倒角处理。

      - 压料芯符型

        - 在有工作内容的区域设置一定宽度的符型,设置原则见下表。下模的符型区大于压料芯10到15mm左右。此为一般原则，具体情况视制件而定，具体参数见表6。

表6  压料芯符型参数表

| 工序 | 部位 | 外板件 | 内板件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 修边模 | 下模符型区 | 40mm | 40mm |
|  | 压料芯符型区 | 25―30mm | 20mm |
| 翻边模 | 下模符型区 | 60―100mm | 40―60mm |
|  | 压料芯符型区 | 50―80mm | 25―50mm |
| 整形模 | 下模符型区 | 110mm | 110mm |
|  | 压料芯符型区 | 80―100mm | 80―100mm |
| 特殊区域 | 顶盖尾部侧整 | 下模符型区160mm，压料芯符型区150mm |  |

        - 自动线模具非符型区域加工见光，后期模具发运时非符型区域不涂漆。手工线模具非符型区域无需加工，涂漆交付。

    - 制件托起布置原则

      - 外板托起采用吸盘形式，内板可采用树脂。

      - 修边工序：当有侧修边或周圈封闭修边时需在下模增加举升器脱料装置。举升器示意如图20所示。

图20  举升器示意图

      - 翻边工序：非周圈封闭型翻边，只需翻边顶出器即可。周圈封闭型翻边需翻边顶出器+举升器托起装置。

      - 整形工序：封闭型整形及形状复杂情况需增加举升器托起装置，非封闭型整形具体情况会签确定。

      - 手工线模具需设计空手槽，确保零件顺利取出。

    - 标准件选用原则：标准件需符合表7中要求。

表7  标准件品牌推荐表

| 标准件名称 | 选用标准 | 推荐采购品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起重棒 | SANKYO/PUNCH | 盘起/三协/三住或同等品牌 |  |
| 导向部分 | SANKYO/MISUMI/PUNCH | 盘起/三协/三住/优德或同等品牌 |  |
| （铜基导板导套） |  |  |  |
| 压料芯导杆 | SANKYO/PUNCH | 盘起/三协/三住或同等品牌 |  |
| 标准斜楔 | SANKYO/MISUMI/PUNCH | 盘起/三协/三住或同等品牌 |  |
| 冲头、凹模套、固定板 | SANKYO/PUNCH/MISUMI | 盘起/三住/三协/优德或同等品牌 |  |
| 气缸、气动元件、气管、 | SMC/MISUMI | SMC/三住/欧姆龙或同等品牌 | 项目有特殊要求时按项目提供的设备参数执行 |
| 感应器 | TURCK | TURCK/欧姆龙或同等品牌 |  |
| 气源接头 | SMC/费斯托 | SMC/费斯托或同等品牌 |  |
| 举升器 | SANKYO/ MISUMI | 盘起/三协/三住或同等品牌 |  |
| 聚氨酯弹簧 | SANKYO/MISUMI/PUNCH | 盘起/三住/三协或同等品牌 |  |

表7  （续）

| 侧销 | SANKYO/MISUMI/PUNCH | 盘起/三住/三协或同等品牌 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 调整块 | SANKYO/MISUMI/PUNCH | 盘起/三住/三协或同等品牌 |  |
| 氮气弹簧 | DADCO/ KALLER/ PASCAL | DADCO/KALLER/PASCAL/WARDELL/RISE 或同等品牌 |  |
| 各类标记销 | SANKYO/MISUMI/PUNCH | 三住/三协/盘起或同等品牌 |  |
| 螺钉、销钉及螺塞 | SANKYO/MISUMI/PUNCH | 盘起/三住/三协或同等品牌 | 螺栓：强度等级为12.9级及以上 |
| 一般标准件 | SANKYO/MISUMI/PUNCH | SANKYO/MISUMI/PUNCH或同等品牌 |  |

    - 模具零部件标识

      - 件号贴字平台

        - 所有铸造类斜楔、镶块需设计件号贴字平台，在零部件和模座上各设计一处,零部件平台位置必须与模座保持一致。

        - 贴字平台尺寸为60X25X5(刻字面加工），实型制作厂家按贴字平台位置粘贴铸件件号，如下左图所示。如因结构限制无法设计平台的，在铸件加工出刻字平台，如图21所示。

图21  贴字平台示意图

      - 模具制号及材质贴字要求

        - 斜楔类：由实型车间粘贴，粘贴位置在斜楔外侧非加工面区域（严禁粘贴在斜楔底面）。

        - 镶块类：由实型车间粘贴，粘贴位置在镶块刃口背空区域，镶块编号示意如图22所示。

图22  镶块编号位置示意图

      - 标准件刻印台

        - 除导柱、导套、氮气弹簧、标准冲头、凹模套、标记类标准件、顶杆垫块、强制拉回外的标准件(模具限位块、限程板、翻边顶出器、标准斜楔、氮气弹簧顶块、斜楔上滑板、V型导板、斜楔回程限位块、斜楔限位块等)均需在模座上相应位置设置刻号平台或凹槽。

        - 凹槽规格为50mm×20mm×5mm，凸台规格为50mm×20mm×10mm。

    - 紧固件要求

      - 螺钉要求：采用螺钉连接时，螺钉拧入螺孔内长度为：拧入长度不小于螺纹直径的2.0倍（锻件不小于1.5倍），螺钉孔尽量不打穿模座；。

      - 圆柱销要求：圆柱销砸入深度一般为销钉直径的2倍，最小不小于圆柱销直径1.5倍，圆柱销和销孔的配合应满足H7/m6配合。上模镶块销钉使用M12丝堵做防脱落,个别小镶块单独处理。

      - 螺钉选用强度等级为12.9级。

      - 上模部件安装紧固件应有防脱落措施。

      - 模具工作区域不允许有螺钉孔、销钉孔。

  - 各类模具结构设计要求

    - 拉延模设计要求

      - 拉延模具常规筋厚按如表8设计。

表8  拉延模具筋厚度规格表

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 50 | 40 | 60（铝板70） | 50 | 40 | 40 | 30 | 40 | / | 10 | 40 | 80 | 80 | 120 |

各加强筋筋位置如图23所示。

图23  拉延模各加强筋示意图

      - 自动线的拉延模具采用全顶杆设计，顶杆避让行程=压边圈行程+20。

      - 拉延分体凸模用紧固螺钉及大头销固定。

      - 拉延模上下模之间增加限位块，限位块下方要有筋支撑。

      - 毛坯定位准确，操作方便，定位调整量合理，定位板采用加强型定位板标准件（导向部与安装板利用焊接+螺栓固定），定位板应有定位销。

      - 拉延模模具在适当的位置设置排气孔，模具上设有φ6排气孔（外覆盖件φ4）,不得影响工件表面质量，上模排气孔要设置PVC防尘管（防尘管要耐用，不易损坏）和防尘盖板，需保证模具排气通畅。

      - 外板拉延模具压料面起伏大的，压边圈与上模之间增加反侧键，倾斜角度较大的可以采用导板反侧形式。如图24所示。

防侧形式1                                 防侧形式2

图24  拉延模具防侧形式示意图

      - 调整垫块数量和设置原则：间距每1块300-500mm。

      - 顶杆腿垫块采用双孔形式

        - 拉延模具中所有二级托杆与顶杆均要加装标准垫块；顶杆与顶杆垫块安全接触，顶杆与顶杆腿应同时接触受力。

        - 模具顶杆接杆的位置接近分模线位置，从型面到底面设置立筋，保证模具强度，顶杆接杆长度小于200mm 时，可与压边圈一体铸出，长度大于200mm时采用分体式；铸造式顶杆接杆的长度大于100mm 时，采用锥度结构以增加强度，如图25所示。

图25  顶杆接杆示意图

注意：顶杆垫块不允许出现切削超过1/2现象。

      - 考虑到模具与设备匹配困难，现场参数不易保证的情况下，模具经双方评审可采用氮气缸提供压力的结构形式。

    - 修边冲孔模设计要求

      - 修边冲孔模具常规筋厚按表9要求设计：

表9  冲裁类模具筋厚度规格表

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | a | b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 50 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 30 | 50 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 80 | 120 | 80 | 30 | 25 | 30 |

各筋位置如图26所示。

图26  冲裁类加强筋位置示意图

      - 镶块设计要求：修边凹模镶块长度原则上不大于300mm，特殊情况下长度不大于500mm；镶块宽度与高度比应大于1.2:1；上模刀块与下模刀块的接缝应错开10mm以上；镶块形式及尺寸如图27所示。

图27  镶块形式示意图

      - 修边凹模镶块尺寸，如图28、29所示。

图28  铸造镶块                    图29  锻件镶块

      - 侧冲孔和正冲孔在内的所有冲头标准件全部选用“顶料型”凸模，冲孔刃入3mm，侧冲孔如需压料套压料，杜绝使用聚氨酯压料套，须使用钢套。

      - 侧冲孔角度小于等于15度时，为方便滑料，窥视孔做偏心圆或安装废料控制器；必要时凹模套处镶块处理（对于特殊情况会签时确认）。

        - 偏心孔：适用于冲孔直径小于等于16mm的侧冲孔，如图30所示：

图30  偏心孔示意及设计参数表

注：决定偏心孔中心位置的尺寸A时，F尺寸做到最小程度（0.5mm左右）。

        - 废料控制器：适用于冲孔直径大于16mm时的侧冲孔，如图31所示。

图31  废料控制器示意图

      - 标准的冲孔凸模用标准的凸模固定板与模具连接，定位应可靠，拆卸应方便，局部镶块；冲孔凹模采用镶套结构。其它结构形式须经双方签字后方可采用，镶块的固定螺钉、销钉在同一套模具中应选用同规格尺寸（等径、等长等）。

      - 采用整体压料芯并有足够的预压力；压（退）料弹性元件采用氮气弹簧，特殊情况以图纸会签为准。

      - 工件定位准确可靠，操作方便，取件过程中制件不能发生变形，圆柱定位板，保证点接触制件。如图32所示。

图32  定位板形式

      - 废料排落要求：模具废料刀布置合理，废料的形状不能为U形（对于特殊形状的制件会签时确认），每段对角线长度不大于500mm，切断后废料应自行脱落滑出工作台外，废料滑出不能干涉人工操作，为确保废料落下，上模可设置顶出销；废料滑道设置方向需与废料滑出方向一致，便于排料顺畅；自动线模具冲孔废料不能采用废料盒，需全部滑出工作台。

      - 修边废料要求：废料排料顺畅，修边废料一件一滑，冲孔积料不许超过3片。

      - 滑料板

        - 废料应保证滑出工作台，一级滑料板滑料角度不小于25度（铝板不小于30度），二级滑料板滑料角度不小于20度，超出机床边缘50mm。一级和二级滑料板须全部为一体式滤油网板。模具存放状态下二级滑料板不得超出模具的最大宽度。

        - 滑料板的立边高度为50mm，一级滑料板和二级滑料板的搭接量最少10mm。要求在图纸设计中画出二级滑料板的折叠存放状态；二级滑料板折叠存放时，不得高于上模座，存放时角度大于等于70度（与XY平面的夹角），单套模具中，折叠存放角度相同。

        - 滑料板与最外侧四个模具紧固螺栓不能有干涉，模具U型槽上表面到滑料板下表面垂直距离不小于120mm。

      - 冲头无松动，刃口锋利、无损伤，Φ8mm以下冲头采用快换冲头，应用快换冲头的部位，压料芯上要设计天窗，尽量采用镶块式结构，便于凸模拆卸。如有特殊，会签时商定。

      - 工作区域不允许有螺钉孔、销钉孔或其他孔。

      - 废料刀形状符型，无破损，刃口长度长于被切的材料至少25mm。废料刀须锻件，废料刀形式如图33所示（Hmin=30mm，a最小30度，左右H等高）。

图33  废料刀形式

      - 冲头座的安装面充足，不允许有无用的孔。

      - 凹模套刃口强度足够，凹模套下壁厚≥15mm，凹模套随型加工后凹模孔内刃口高度≥5mm。

      - 凹模镶套使用防转销，凹模套不允许焊死，带形状的凹模与周围型面形状吻合。

      - 修边镶块不得先于压料芯与制件接触，如：侧修边、侧冲孔。

      - 工作侧销在冲压设备上死点时不能转动,闭合时必须与压料芯孔同轴且转动,安全侧销需始终能够转动。

      - 废料刀应保证工作时不破坏制件定位或使制件变形。

    - 翻边整形模设计要求

      - 翻边整形模具常规筋厚按如表10所示。

表10  翻边整形类模具筋厚度规格表

| A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | O | P | Q | R | S | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 30 | 120 | 80 | 80 | 50 | 40 | 40 |

各筋位置如图34所示。

图34  翻边整形模筋示意图

      - 翻边顶出器的使用条件：

- 翻孔：翻孔长度在2.5 mm以上时设置翻边顶出器。

- 翻边：棱线有弧度，有夹件（包凸模）倾向时使用。

      - 翻边压料下芯注意事项：

- 下拖芯力量遵循工艺设置的力量。

- 下模翻边顶出板尽可能窄，减小下拖芯挖空，防止翻边时挖亏处褶皱。如图35形式：

图35  翻边压料下芯示意图

- 下拖芯自身、下拖芯间不能断开，如图36所示。

图36  下拖芯示意

- 下拖芯与上模间须增加平衡块，平衡块尽可能平衡布置，如图37所示。

图37  平衡块布置

      - 定位销使用形式：

  - 常规孔定位使用带防转及防脱键的定位销，如图38所示。

图38  带防转定位销示意

  - 三角孔定位：三角孔边切掉工序、孔在活动凸模上时，使用带固定板的定位销，方便调整，如图39所示：

图39  带固定板定位销示意

    - 斜楔模设计要求

      - 斜楔机构尽可能设置在模具两侧非操作区，不能妨碍制件的投入和取出，若由于模具结构限制，必须设置在操作区时应采用吊楔机构。自制斜楔加V型导板，回程装置选用氮气弹簧。

      - 机构的结构形式

  - 斜锲机构形式，如图40所示。

图40  斜契机构示意图

  - 旋转机构形式：在气缸失效时，吊楔滑车被用来控制滚轴回位，及通过吊楔滑车的滑配面压住滚轴驱动导板回位。另外，旋转机构需要设置缓冲降噪聚氨酯。旋转机构示意图见图41。

图41  旋转机构示意图

  - 拉车结构形式：驱动导板后须做防侧处理，如图42所示。

图42  拉扯结构示意图

      - 滑块和斜楔接触面积：

滑块和导板接触时，搭接量至少为50mm，工作开始时，导柱的滑入量大于其直径；见图43所示。

图43  滑块与斜楔接触示意

      - 设计时要考虑加工限制以及安装拆卸螺栓时扳手运动空间，如图44所示。

图44  螺栓安装示意

      - 斜楔驱动器以及滑车结构按照图45进行设计。

图45  斜楔驱动器与滑车结构示意

      - 所有吊楔、斜楔必须设置强制回程机构，侧冲孔和侧修边的斜楔回程力满足使用要求。

斜楔机构滑块回程力R:

修冲：R=(1.5∽2)×W,

翻边整形：R=(2∽2.5)×W

式中：W——滑块整体重量。

      - 使用气缸驱动的斜楔，如果没有强制到位装置就必须设置感应器进行到位感应确认。

      - 斜楔两侧压板采用铜基。

      - 必须做出斜楔的运动时间线图。

      - 斜楔模具有侧向力时必须做出相应的平衡侧向力的结构。

      - 标准斜楔部分参照模具标准件要求。

    - 开卷落料模设计要求

      - 开卷落料模具涉及左右件共用的，设计时按左件设计。

      - 模具闭合高度统一为优选1000mm，模具上模高度〉250mm。

      - 模具总重量在满足强度和使用要求前提下要小于30T。

      - 模具需要在模具F向右前方设计电器盒，不设计传感器等电控检测元件。如图46所示：

电器盒

图46  电器盒安装位置示意

      - 落料模排样优先考虑无搭边废料落料。

      - 梯型料片安排在摆剪线生产。

      - 废料最大对角线尺寸不超过500mm，滑料板不得超出工作台外。

      - 下模应设计供板料输送的滚轮，辊轮类型为钢制辊轮。

      - 所有落料模具全部采用刚性导向装置，且导向不少于两组（4个），刚性导向装置必须为可调整型，进料侧增加一处弹性导料滚轮。如图47所示。

图47  落料模刚性导向装置

      - 开卷落料线模具采用压入型高刚性钢球导柱组件。

      - 为避免模具带料要求模具采用45#材质压料芯进行卸料，压料芯厚度为45mm，压料芯只工作部分留30mm宽符型面，其它区域背空（如落料区域受力不均匀可适当增加保证平衡），压料芯的弹性元件选择弹簧。如图48所示。

图48  压芯工作区域留30mm压料其它区域背空

      - 落料模托料架采用铝合金材质，40X40规格；托料架上要设置起吊装置。托料架形式如图49所示，托料架相关附件形式如图50所示：

起吊螺母

先装螺帽

支架2

先装螺栓

铝合金型材

支架1

图49  托料架形式

铝合金型材 型号：HFS-4040  MISUMI           支架2  型号：HBKTS5   MISUMI

支架1型号：HBKUS5 MISUMI 先装螺栓型号:CBM  MISUMI     先装螺帽型号:HNTT MISUMI

图50  托料架附件示意

      - 板料导向装置的安装高度应能保证送料和落冲时板件都在导向元件的导向高度范围内。如图51所示。

图51  板料导向装置示意

      - 托料架顶出装置采用氮气弹簧作为力源，形式采用翻边顶出器形式，如图52所示.

氮气弹簧顶块

氮气弹簧

图52  托料架顶出装置示意

      - 所有落料模滑料均需要使用滤油网板，滑料板必须要设置二级滑道，其中一级滑道大于25度（小孔废料要求30度），二级滑道大于20度，特殊情况不满足滑料要求的必须增加滚轮或者振荡器来保证废料下滑，如图53所示。

图53  滑道示意图

      - 所有送料方向挡墙及有可能划伤板料的铸件要按图示要求倒角，如图54所示：

图54  倒角示意图

      - 压料芯用弹簧做压力源时需要在上模安装防护板。

      - 当冲裁存在很大偏载时，可在两导柱间设立反侧块，如图55所示：

图55  反侧块示意

      - 在材料首件位置处做V 型槽标记，在平面和侧面都做出，长度最小40mm，如图5.32所示：

图56  V型槽标记示意

  - 模具外观设计标准

    - 模具铸字标识设计要求

      - 模具送料方向前侧内容：铸字内容及位置

- 上模座、下模座、压边圈或压料器:前侧标识F字

- 模具编号：项目代号+零件件号+工序号  示例：NJ20-YG1674200007-1/4

- 落料模编号：项目代号+零件件号+BL   示例：NJ20-YG1674200007-BL

- 铭牌位置：模具铭牌设置在上模送料方向前侧偏右位置，顶杆铭牌设置在下模送料方向前侧偏右位置。参考图57所示。

图57  铸字内容及位置示意图

      - 模具送料方向右侧端头内容，铸字内容及位置：

- 中国重汽 LOGO：

- 送料方向箭头：

- 模具材质：

示例：HT300 / GGG70L

- 模具重量：

示例：上模：UW 日日.日 T；下模：LW 日日.日 T；总重：TW 日日.日 T，

压边圈：BW  日日.日 T，压料板：PW  日日.日 T。

- 模具编号：项目名称-零件件号-工序号

示例：NJ20-YG1674200007-1/4

- 工序内容

示例：DR

- 零件名称：

零件名称采用喷涂方式，红色，必须使用中文，参考如图58所示：

图58  铸字内容及位置示意图

- 压边圈模具编号居中放置，具体内容：“项目名称-零件件号-工序号”；材质、压边圈重量放在编号右侧。

      - 模具送料方向左侧端头内容:

铸字内容及位置：

- 中国重汽 LOGO

- 送料方向箭头

- 模具材质

- 模具编号和工序内容

- 模具材质

- 零件名称：零件名称采用喷涂方式，红色，必须使用中文

- 工序号 示例：1/4；

参考如图59所示：

图59  铸字内容及位置示意

      - 铸字大小标准

        - 中国重汽 LOGO：LOGO 大小按照 1:1 比例制作，如图60所示：

图60  重汽LOGO示意图

        - 送料方向箭头

与模座一体铸造，阳文，规格如图61所示：

图61  送料方向箭头示意图

        - 模具材质：字体大小 50 号字。

        - 模具重量：字体大小 50 号字

        - 模具编号：字体大小 35 号字

        - 工序内容：字体大小 35 号字

        - 中文零件名称：字体大小 80 号字 字体颜色：红色，标识方式：采用喷涂方式，不允许采用铸造方式

        - 字体：文字、字母：黑体；数字：Arial Unicode MS；铸字颜色：红色.注：具体零件号、名称及模具编号等根据各项目技术协议提供的内容执行。

      - 铸字位置标准

        - LOGO与送料方向箭头：水平方向及竖直方向整体保持一致

        - 材质及模具重量：竖直方向保持一致

        - 有减重孔，空间较小时位置可以适当调整，但要保证整体一致性

铸字位置如图62所示：

图62  铸字位置如图所示

      - 模具铭牌填写标准

        - 字体格式：宋体

        - 字体颜色：黑色

        - 字体大小：大字体，高 8mm/小字体：高 3.5mm

模具铭牌示意，见图63所示：

图63  模具铭牌示意图

使用顶杆的模具还应有顶杆标牌，包含方向标记、顶杆位置、顶杆顶出高度等，如图64所示：

图64  顶杆标牌示意图

        - 铭牌技术要求：

    - 标牌材质铝合金或不锈钢。

    - 所有文字要求为凹型。

    - 标牌厚度为1.5mm，内部表格采用凸线。

    - 标牌用铆钉紧固在工装上。

    - 模具颜色规范

      - 模具涂漆应先涂底漆（底漆为防锈漆），再涂车型识别色漆。

      - 模具工作型面以外的本体涂车型识别色（根据不同车型要求）。

      - 模具本体及部件涂色标准详见表11。

表11  模具涂色标准

| 序号 | 部位名称 | 涂色位置 | 颜色 | 色号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模具车型识别色 | 所有铸造非加工面 | 根据不同车型要求 |  |  |
| 2 | 铸造的文字和箭头 | 送料方向、车型、件 | 交通红 | RAL 3020 |  |
|  |  | 名件号、F 标识、模具 |  |  |  |
|  |  | 重量、镶块编号、材 |  |  |  |
|  |  | 料标识等 |  |  |  |

表11  （续）

| 3 |  | 限位块 |  | 交通黄 | RAL1023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | 存放块 |  | 交通红 | RAL 3020 |  |
| 5 |  | 平衡块 |  | 交通红 | RAL 3020 |  |
| 6 |  | 墩死块 |  | 交通黄 | RAL 1023 |  |
| 7 |  | 锥形定位块 |  | 交通黄 | RAL 1023 |  |
| 8 | 定位板非工作部位 |  |  | 交通黄 | RAL 1023 |  |
| 9 | 安全区 |  |  | 红/黄相间 | RAL 1023 |  |
|  |  |  |  |  | RAL 3020 |  |

表11  （续）

| 序号 | 部位名称 | 涂色位置 | 颜色 | 色号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 安全挡板 |  | 黄黑相间 | RAL 1023 |  |
|  |  |  |  | RAL 9005 |  |
| 11 | 废料滑板 |  | 黄黑相间 | RAL 1023 |  |
|  |  |  |  | RAL 9005 |  |
| 12 | 进气路固定板 |  | 进气交通红 | RAL 3020 | 进气气管:红色 |
| 13 | 出气路固定板 |  | 出气交通蓝 | RAL 5017 | 出气气管：蓝色 |
| 14 | 安全侧销 |  | 交通红 | RAL 3020 |  |
| 15 | 工作侧销 |  | 交通黄 | RAL 1023 |  |
| 16 | 安全限位螺钉 |  | 交通红 | RAL 3020 |  |
| 17 | 工作限位螺钉 |  | 交通黄 | RAL 1023 |  |

| 序号 | 部位名称 | 涂色位置 | 颜色 | 色号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 必须先拆除才能取出卸料器的镶块 |  | 交通红 | RAL 3020 |  |
| 18 | 吊耳、吊把 |  | 交通红 | RAL 3020 |  |
| 19 | 起吊耳用吊销的防退挡块 |  | 交通红 | RAL 3020 |  |
| 20 | 吊棒 |  | 交通红 | RAL 3020 |  |
| 21 | 拉延模防尘盖板 |  | 交通黄 | RAL 1023 |  |
| 22 | 起吊螺钉孔四周 |  | 交通黄 | RAL 1023 |  |
| 23 | 对中中心 |  | 交通红 | RAL 3020 |  |
| 24 | 运输连接板 |  | 交通红 | RAL 3020 |  |

  - 模具材质及热处理要求

    - 模具一般部位材质及热处理要求

一般部位指的是模具的垫板、底板、压料板等非直接参与零件成型及切断部分，其材质要求见表12：

表12  一般部位材质及热处理要求

| 序号 | 零件名称 | 材质 | 热处理 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上下垫板 | HT300 | 人工时效 | 用于大中型模具补偿闭合高度垫板 |
|  |  | A3 |  | 用于中小型模具货加强板地板强度的垫板 |
|  |  | 45#钢 |  | 用于80mm以下厚度的上垫板 |
| 2 | 上下模座 | HT300 | 人工时效 | 用于常规模座底板制造 |
|  |  | ZG45 45# |  | 用于底板承受力大（或地板结构相对薄弱）的中小型模具厚板料成型模具 |
| 3 | 斜楔、吊楔本体 | HT300 | 人工时效 |  |
|  |  | QT650 |  | 用于重载薄弱部位 |
|  |  | ZG45 |  | 用于重载薄弱部位及弹性元件外露（存在安全隐患）的斜楔、吊楔本体 |
| 4 | 安装板 | 45#钢 |  | 用于中小型模具 |
|  |  | HT250 | 人工时效 | 用于大中型模具，最小厚度不得小于 80mm |
| 5 | 退料板、压料板本体 | QT600 |  | 用于大型模具压料板 |
|  |  | ZG45 |  | 用于大型模具结构薄弱、冲击力大的部位 |
|  |  | GGG70L | HRC50~55 | 用于大中型模具具备整形功能的压料板 |
| 6 | 托杆、打杆 | 45# | HRC40~45 | 用于小型钢板模具 |

    - 模具工作部分材质选取及热处理要求

模具工作部分指直接参与零件成型及切断的部位，如拉延模型面、修冲刃口、翻整镶块等。根据冲压件材质、料厚、工序使用情况不同，模具工作部分对材质及热处理方式有不同要求。自动化线模具材质及热处理选用参考表13。

表13  模具工作部位材质及热处理要求

| 料厚 抗拉强度(N/mm2) |  |  | <=1.2 | <=1.8 |  | >1.8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥600 |  |  | C;E;H | C;E;H |  | C;E;H |  |
| 料厚 抗拉强度(N/mm2) |  | <=1.2 |  |  | <=1.8 |  | >1.8 |  |
| <600 |  | B;E;G |  |  | C;E;H |  | C;E;H |  |
| <450 |  | B;D;G |  |  | B;E;G |  | C;E;H |  |
| <320 |  | A;D;F |  |  | B;D;F |  | B;E;G |  |
| 拉延模 | A | 外板件模具：GGG70L，表面淬火硬度HRC50-55，压边圈、凸模及凹模镀铬处理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 内板件模具：MoCr铸铁，表面淬火硬度HRC50-55，压边圈、凹模镀铬处理 |  |  |  |  |  |  |
|  | B | 凹模和压料圈要求分镶块必须采用 Cr12MoV、SKD11，整体淬火硬度HRC58-62；凸 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 模7CrSiMnMoV或MoCr铸铁，走料部分表面淬火，硬度HRC50-55 |  |  |  |  |  |  |
|  | C | 凹模和压料圈要求分镶块，材质必须采用日本进口 SKD11并且 TD 处理，整体淬火硬度HRC58-62 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 凸模，无走料情况采用7CrSiMnMoV或MoCr铸铁，部分表面淬火 HRC50-55；有走料情况要求分镶块，并且TD处理，材质必须采用日本进口SKD11，整体淬火硬度HRC58-62 |  |  |  |  |  |  |
| 修冲模 | D | 7CrSiMnMoV， 淬火硬度HRC55 以上 |  |  |  |  |  |  |
|  | E | Cr12MoV(或 SKD11) 整体淬火硬度HRC58-62 |  |  |  |  |  |  |
| 翻整模 | F | 7CrSiMnMoV（或 GGG70L），淬火硬度HRC55 以上 |  |  |  |  |  |  |
|  | G | Cr12MoV，整体淬火硬度HRC58-62 |  |  |  |  |  |  |
|  | H | 走料部分（如凹模）要求分镶块，并且 TD 处理，材质必须采用日本进口 SKD11， |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 整体淬火，硬度HRC58-62； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 非走料部分（如凸模）采用 Cr12MoV或SKD11，整体淬火硬度HRC58-62 |  |  |  |  |  |  |

    - 模具镀铬技术要求

      - 模具镀铬处理前要求：

        - 模具镀铬乙方需由甲方确认后方可提出镀铬申请。

        - 乙方需向甲方提供所需镀铬处理的模具，并附有相关信息：模具件号、镀铬部位、需处理表面材质及面积、交货期、检验要求，并有发货和收货记录。

      - 模具镀铬的主要技术要求：

        - 模具本体定位、导向及其他零部件、安装面不得随意破坏和丢失。

        - 模具镀铬处理后保证镀层厚度均匀，电镀表面光滑，粗糙度Ra0.4-0.6（铝板Ra0.3），电镀硬度必须达到800HV以上，镀层厚度为型面10-15ｕ（铝板5-10ｕ）范围内，R部位在20-25ｕ（铝板15-20ｕ）。

        - 模具镀铬处理后必须保证制件表面无拉痕。

        - 模具镀铬处理后，以不影响正常生产为前提。

        - 模具镀铬处理后，对模具外观按照甲方的色标要求，恢复模具的外观颜色。

        - 模具镀铬前需向模具镀铬厂家要求安排专业模具钳工1人指导模具镀铬前的表面处理，主要包括：

      - R角及拉延筋R受力处砂孔、裂纹、凹坑等缺陷处理。

      - 表面压痕死点处理。

      - 模具电镀母材淬火处理。

      - 模具发货前模具最终确认状态。

      - 模具的维修状况，包括所用电焊条材质等。

      - 模具间隙太紧或间隙太大现象（间隙太紧会引起板材拉伤、烧伤；间隙太大会引起板材起皱镀层脱落，甚至影响母材导致冲压板材拉毛），局部过分集中受力等超常状态。

        - 模具镀铬后调试，主要包括：

- 电镀后一般要求试压一次。

- 模具表面清洁。

- 表面涂一层薄油。

- 压机调高3到5丝下压一件并检查。

- 无问题后再压一件并连压5到6次（同一板件不用卸下）增加磨合度。试压5片左右无问题后即可调回原压机数据。

- 以后如果需要部分抛光等，必须400号以上砂纸，尽量不破坏电镀层为原则。

- 可以做局部加热加硬处理。

- 外板件定期保养处理，每日使用的模具一般需一至两周一次清除表面垃圾。

        - 具备模具二次镀铬独立退镀能力。

      - 模具镀铬位置要求：拉延上、下模、压边圈，后序翻边整形刀块。

      - 镀铬质保要求：

在冲压正常使用条件下，生产次数在80000次以上，质保期内出现电镀层脱落影响生产时，模具供方应无条件进行重新电镀，直到满足零件生产质量要求。

  - 自动化线模具电气路系统标准

    - 模具电路系统标准

      - 模具内零件感应器位置标准

- OP10拉延模：每张单独的板料都需设置2个传感器，单张料位置在送料方向左前侧及右后侧，双料片分别在送料方向的前侧及外侧，优先选择走料剧烈的位置。

- OP20-50工序冲压模具：每一个单独的零件均需设置两个传感器，同一制件传感器间距应尽可能远，并尽可能选择制件弹性变形小的位置。

      - 电器盒、插接件、感应器型号标准

        - 电器盒，电器盒为非标件，需模具厂进行定制，具体要求如下：

- 电器盒外形尺寸为160*120*80，盒盖安装24芯航空插头；盒体内部安装接线端子，航空插头与感应器电缆通过接线端子排连接；

- 电器盒必须防尘防水，防护等级为IP65以上；

- 电器盒尺寸参照图65所示设计。

图65  电器盒尺寸示意图

        - 航空插头品牌及型号

24芯接头采用Harting品牌，具体型号如表14所示。

表14  航空插头规格型号推荐表

| 24芯 | 名称 | 型号 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公头 | 9330242601 | harting | 模具采购 |
|  | 下壳 （带保护壳） | 9300240304 | harting | 模具采购 |

24芯芯体                                     下壳（带塑料护壳）

图66  航空插头24芯接头及下壳

        - 感应器开关品牌及型号

传感器要求：品牌TURCK，24V电压、一面感应、PNP形式、3线、防护等级IP65以上，如表15所示。

表15  传感器选用推荐表

| 工序 | 感应器 | 型号 | 图示 |
| --- | --- | --- | --- |
| OP10 | 板料感应器 | BI5-M18-AP6X-H1141 （M18） |  |
| OP20-OP50 | 零件感应器 | BI10-M30-AP6X-H1141 （M30） |  |
| 通用 | 插接件 | WKC4T-5/TEL (线长5M) RKC4T-3/TEL(线长3M) |  |

    - 模具气路系统标准

      - 模具气源接口形式要求：采用快插公接头形式为亚标口径13mm，公接头与模具连接为外螺纹连接，螺纹R3/8；SMC 规格：KK130P-03MS。

图67  模具气源接口形式示意图

注：模具端为公头，与压机连接的气管及母头压机自带。

      - 模具气源接口标识及涂色要求

- 进气、出气口标识第一组气源为“进气1A”“出气1B”，第二组气源为“进气2A”“出气2B”，数量三组及四组气源以此类推，每套模具单侧最多设计四组气源；

- 模具上每组气源下方需注明气源用途，例如“气缸推料”“气缸排废”等；

- 标识采用铝质铭牌形式，厚度1mm以上，用铆钉固定于模具上；

- 气管快插接头安装板，进气端涂漆红色、出气端涂漆蓝色；

- 所有模具上气源接口需安装流量调节阀,安装在气管接头安装板上。

示例见图68.

连接蓝色出气管

连接红色进气管

图68  气源接口示意图

    - 电气路安装设计标准

      - 模具电气路接口位置：压机工作台两侧各有一组气源和一个电路接口，每组气源四组接口，模具设计时原则上将电气路接口均布置在模具送料方向的右侧，但是两侧均需设计预留电气路的安装位置。

      - 电器盒、感应器安装设计标准：

- 拉延模电器盒首选布置在压边圈上；

- 零件检测传感器安装后必须具备高度在线可调功能；

- 电器盒安装后确保在护壳打开状态下不超出模具本体。

      - 传感器设置在压边圈、脱料板等活动部件上的情况下，必须设置快速插接头连接，确保可以不拆卸传感器的情况下取出活动部件。

      - 模具内部气路设计标准

- 模具气路系统部件品牌要求SMC，包括气管、接头、气缸等；

- 气缸缸径大于100mm的气缸必须选用外径16mm气管，并且安装快排阀（SMC型号：AQ2000）；100mm以下气管选用12mm气管；

- 气管穿管走向禁止在废料孔内穿过，管路走向尽可能靠近气源接口，减少气管长度；管子需用管卡子与模具本体进行固定；

- 进气管颜色选用红色，出气管选用蓝色；

- 同一模具含多个气缸时，三通分流后气路长度尽可能等长。

附件（4）                冲压模具验收规范

- 术语和定义

    - 模具静态验收 static acceptance of die

将冲压模具上下模及活动部件分离，通过目视观察或借助测量仪器对冲压模具的结构、外观、标识、安全、硬度、功能等方面进行检查，确认模具满足生产要求的过程。

    - 模具动态验收 dynamic acceptance of die

冲压模具在工作状态下，对生产零件质量、生产线匹配要求、模具功能等方面进行检查，确认满足冲压模具生产要求的过程。

    - 模具预验收 pre-acceptance of die

模具在制造厂家制造调试并自检达到发货要求，在发货前通过主机厂验收认可的过程。

    - 模具终验收 final acceptance of die

模具在回厂后匹配生产线调试，满足生产节拍，达到批量生产要求后，根据技术协议要求对模具进行验收，确认满足终验收要求的过程。

- 冲压模具验收要求

  - 模具静态验收要求

    - 按照附录A《拉延模具静态检查表》、附录B《修冲翻整类模具静态检查表》、附录C《模具硬度检查表》完成模具静态验收，并对验收问题记录在附录D《模具验收问题记录表》中，最终完成问题销项确认。

  - 模具动态验收要求

    - 按照附录E《拉延模具动态检查表》和附录F《修冲翻整类模具动态检查表》完成模具动态验收，并对验收问题记录在附录D《模具验收问题记录表》中，最终完成问题销项确认。

  - 其他要求

其他事项要求如下：

- 附录A《拉延模具静态检查表》和附录E《拉延模具动态检查表》应用于拉延模具，附录B《修冲翻整类模具静态检查表》和附录F《修冲翻整类模具动态检查表》应用于修边、冲孔、翻边和整形类模具，每套模具应配备一份检查表；

- 每个产品件涉及的所有模具都应配备一份《模具预验收报告》；

- 将事项a）中出现的问题以及记录表中不涵盖的问题，记录到附录D《模具验收问题记录表》的异常记录栏；

- 终验收阶段根据附录A《拉延模具静态检查表》、附录B《修冲翻整类模具静态检查表》、附录E《拉延模具动态检查表》和附录F《修冲翻整类模具动态检查表》完成模具状态再确认，将终验收问题记录在附录D《模具验收问题记录表》中，并完成终验收问题销项。对于模具调试阶段的遗留问题转入附录D《模具验收问题记录表》中，作为终验收问题进行管理。

  - 检查项重要度分类

检查项重要度分类如下：

- A类问题：

- 影响生产和安全的模具问题，如影响模具安装、起吊、废料滑落、取/放件困难等问题；

- 导致零件出现开裂、隐裂及其他导致产品功能完全丧失的模具问题。

- B类问题：

- 模具装配不符合图纸设计要求导致生产制造过程存在隐患，如上模销钉无销堵、螺钉无弹簧垫圈和导板挂台小等；

- 对产品性能存在间接影响的问题，如粗糙度差、销钉螺钉刃入量小和修边冲孔刃入量小等；

- 导致零件外观严重压伤、影响产品外表面质量，拉毛、划伤的模具问题等。

- C类问题：

- 不符合产品技术要求，但对产品装配、使用不存在明显影响的问题；

- 对产品性能、安全不存在潜在影响的缺陷问题，如导板划伤、镶块材质编号错误、到底标记无安装、垫片过多等；

- 导致零件非I区面轻微压痕、拉毛和轻微毛刺等模具问题。

  - 模具预验收启动要求

模具预验收启动要求如下：

- 零件全尺寸合格率不低于85%，关键尺寸合格率不低于95%，基准合格率100%，供方需提供《全尺寸检测报告》；

- 预验收前模具设变完成率达到100%；

- 供方完成模具自检，将自检的《模具动态检查表》和《模具静态检查表》提供给甲方进行确认；

- 供方提供预验收时动态检查的《压力机精度报告》；

- 供方提出预验收申请，经确认后方可启动预验收。

  - 模具预验收通过及发交要求

模具预验收通过及发交要求如下：

- 零件全尺寸合格率不低于90%，关键尺寸合格率达到100%；

- 零件无开裂、起皱等A类和B类问题；

- 预验收模具动/静态检查问题点整改： A类问题销项完成率100%，B/C类问题销项率不低于85%；

- 模具设变完成情况达到100%；

- 蓝油接触均匀，研合率不低于95%；

- 预验收资料交付物已完成提交，且甲方无任何异议；

- 供方需提供模具备件清单。

  - 模具终验收启动要求

模具终验收启动要求如下：

- 冲压件完成SOP封样；

- 模具表面处理完成，模具调试生产稳定；

- SOP节点要求如下：

- 全尺寸合格率不低于95%，关键尺寸合格率达到100%；

- 不允许有影响总成匹配的测量点；

- 超过1-2倍公差的测量点经过装车验证不影响质量和匹配，并签署尺寸认可文件；

- 不允许有超过2倍公差的测量点；

- 匹配法兰面平行差不超过0.5mm；

- 测量不同零件的同一测点，偏差范围不超过0.3mm。

- 供方提出终验收申请，经甲方确认才可以启动终验收。

  - 模具终验收通过要求

模具终验收通过要求如下：

- 模具动/静态检查问题点整改完成，销项率达到100%；

- 零件尺寸合格率不低于95%，关键尺寸合格率达到100%，基准合格率100%，无装车匹配问题；

- 研合率要求：蓝油接触均匀，关键部位研合率100%，其余部位研合率不低于95%；

- 生产指标要求如下：

- 批量生产不小于3个批次，单批次生产＞800台份；

- 故障停机率：因模具原因或故障造成的停机，如后工序擦模、传感器不良调整等，OP10擦模时间不纳入统计，生产过程发现不良品需要停机检查模具，但最终判定并不是模具原因时，该时间也不纳入统计范围。其中，内板件模具故障停机率不高于8%，外板件模具故障停机率不高于10%；

- 钢板件报废率不高于3‰，铝板件报废率不高于15‰，返修率不高于10%；

- 外板件返修率不高于5%，内板件返修率不高于2%。

- 完成模具备品备件移交，镶块备件入库前经互换性确认；

- 完成模具备品备件清单等模具资料移交。

注：尺寸合格率按Q/ZZ 30106的规定。

（规范性附录）

拉延模具静态检查表

A.1 拉延模具静态检查表见表A.1。

拉延模具静态检查表

| 项目 |  | 制件名称 |  | 模具制号 |  |  | 检验员 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 |  | 制件编号 |  | 工序内容 |  |  | 日 期 |  |  |  |  |
| 一、导向 |  |  |  |  |  | 重要度 | 自检 | 签字 | 验收 | 销项 | 签字 |
| 1.导板的下端应设计挡墙，且符合图纸要求； |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 2.导板与挡墙间隙应小于0.02mm，如加有垫片，硅钢片最多2片； |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |
| 3.导滑面应倒圆角R5-R7； |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |
| 4.导板导滑面及倒入圆角部分表面粗糙度应为0.8μｍ； |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |
| 5.安装螺栓旋入部位长度应不低于2d； |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 6.导板、导滑面的滑动无擦伤，如有擦伤，擦伤面积占全面积不大于5%，深度不大于0.1mm； |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 7.导向间隙符合图纸要求，大型模具导向间隙为（0.08-0.25）mm，中型模具导向间隙为（0.05-0.15）mm，小型模具导向间隙为（0.04-0.12）mm； |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 8.导柱和导套按照图纸要求安装防拔螺钉。 |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 二、工作型面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.工作型面光顺饱满、棱线清晰、圆角均匀过渡圆滑； |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 2.工作型面无铸造砂眼气孔等缺陷； |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 3.CH孔做到位； |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |
| 4.凸型面上不允许有螺钉孔、销钉孔和其他孔； |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 5.压边圈与凸模周边间隙（3-5）mm，应能包容凸模和导板； |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 6.有效压料面应光顺，不允许有螺钉孔、销钉孔和其他类型孔； |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 7.挡键编号标记完备且清晰； |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |
| 8.镶块材质、编号标记完备且清晰； |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |
| 9.镶块淬火后，销钉和螺钉应符合图纸要求； |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 10.在有效的面积和高度范围内，镶块拼缝间隙应不大于0.03mm； |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 11.15Kg以上的镶块设有吊环螺栓用螺纹孔； |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |
| 12.镶块与挡墙间隙低于0.02mm，如加有垫片，垫片需固定； |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 13.淬火硬度符合技术协议要求； |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 14.工作型面粗糙度应符合要求，主圆角为0.6μｍ，其它圆角为0.8μｍ。 |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |

拉延模具静态检查表（续）

| 项目 |  |  | 制件名称 |  |  |  | 模具制号 |  |  |  |  |  | 检验员 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 |  |  | 制件编号 |  |  |  | 工序内容 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |
| 三、装配 |  |  |  |  |  |  | 重要度 |  | 自检 |  | 签字 |  | 验收 |  | 销项 |  | 签字 |
| 1.到底标记及左右标识位置符合图纸要求，高度要求为（0.2-0.3）mm； |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.顶杆垫块、调整垫块的数量符合图纸要求，表面无压痕和无划伤； |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.非工作部位的棱角倒角尺寸为（2-3）mm； |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.需装配安全螺栓，安全螺栓安全距离（15-20）mm； |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.模具上螺钉、销钉规格应和图纸一致； |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.上模螺钉安装弹簧垫圈和卡簧； |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.模具装配过程中，螺钉和销钉无破损； |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.螺钉孔、销钉孔倒角尺寸为C1-C3； |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.弹顶销安装位置和安装状态应符合图纸要求； |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.模具尺寸和闭合高度应符合图纸要求； |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.模具快夹部位、模具快速定位、模具定位用键槽应符合图纸要求； |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.起吊部位规格、允许重量应符合图纸要求； |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.下模、压边圈、上模与顶件器或退料器应符合图纸要求； |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.氮气弹簧安装应符合图纸要求； |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.模具电气装置、防护板安装应符合图纸要求。 |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 异常记录： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目 |  | 检测项 |  | 合格项 |  | 合格率 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自检 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 销项 |  |  |  |  |  |  |  |
| A类问题 |  |  | B类问题 |  |  | C类问题 |  |  |  | 总数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：合格O；不合格×；无此项/。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（规范性附录）

修冲翻整类模具静态检查表

B.1 修冲翻整类模具静态检查表见表B.1。

表B.1  修冲翻整类模具静态检查表

| 项目 |  | 制件名称 |  | 模具制号 |  |  | 检验员 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 |  | 制件编号 |  | 工序内容 |  |  | 日期 |  |  |
| 一、导向部件 |  |  |  | 重要度 | 自检 | 签字 | 验收 | 销项 | 签字 |
| 1.导板的下端应设计挡墙，且符合图纸要求； |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 2.导板与挡墙间隙小于0.02mm，如加有垫片，硅钢片最多2片； |  |  |  | C |  |  |  |  |  |
| 3.导滑面应倒圆角R5-R7； |  |  |  | C |  |  |  |  |  |
| 4.导板导滑面及倒圆角部位表面粗糙度为0.8μｍ； |  |  |  | C |  |  |  |  |  |
| 5.安装螺栓旋入部位长度应小于2d； |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 6.导板、导滑面的滑动无擦伤，如有擦伤，擦伤面积占全面积不大于5%，深度不大于0.1mm； |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 7.导向间隙为（0.05-0.07）mm； |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 8.导柱和导套按照图纸要求安装防拔螺钉。 |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 二、结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.镶块安装面应设计挡墙，且符合图纸要求； |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 2.镶块底面研合率不低于95%，螺钉孔和销钉孔研合着色； |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 3.镶块间间隙小于0.05mm，与挡墙面间间隙小于0.02mm； |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 4.镶块材质、编号标记完备且清晰，15Kg以上的镶块设有吊环螺栓用螺纹孔。 |  |  |  | C |  |  |  |  |  |
| 三、上下模 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.弹簧导向销长度合理，包括氮气弹簧； |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 2.弹簧数量符合图纸要求，且布置合理，包括氮气弹簧； |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 3.上下模工作部分硬度符合标准，合金钢HRC58-62，空冷钢和铸钢HRC50-55； |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 4.托料架装配符合图纸要求； |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 5.传感器便于在线拆装和调整； |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 6.缓冲器组件装配符合图纸要求，包括氮气弹簧； |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 7.限位器组件符合图纸装配要求； |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 8.弹簧安装面无不足之处； |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 9.活动镶块做出标识； |  |  |  | C |  |  |  |  |  |
| 10.侧销组件安装符合图纸要求； |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 11.弹顶销安装位置和安装状态符合图纸要求。 |  |  |  | B |  |  |  |  |  |

表B.1  修冲翻整类模具静态检查表（续）

| 项目 |  | 制件名称 |  | 模具制号 |  |  | 检验员 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 |  | 制件编号 |  | 工序内容 |  |  | 日期 |  |  |
| 四、压件器（压料芯） |  |  |  | 重要度 | 自检 | 签字 | 验收 | 销项 | 签字 |
| 1.压料芯与凹模或冲头间隙为（0.5-1）mm； |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 2.压料芯与模座无干涉； |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 3.研合率不低于95%。 |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 五、修边 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.刀刃平面尺寸（15-20）mm，刀刃立面尺寸20mm； |  |  |  | A |  |  |  |  |  |
| 2.刃口高度方向上粗糙度为0.8uｍ，端面压料范围内粗糙度为0.8uｍ； |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 3.凸模和凹模刃口过渡处有圆弧平顺连接，不允许有尖角； |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 4.刃口锋利，不允许有倒锥； |  |  |  | A |  |  |  |  |  |
| 5.刃口无过烧或裂纹； |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 6.刃口垂直度满足检验标准要求； |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 7.镶块底面研合率不低于95%，螺钉孔和销钉孔研合着色； |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 8.上模修边镶块上销钉有防脱落措施，所有销钉松紧度合适。 |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 六、冲孔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.无晃动现象，刃口上无损伤的冲孔冲头； |  |  |  | A |  |  |  |  |  |
| 2.冲头座的薄垫片数量不多于1,并用螺钉固定； |  |  |  | C |  |  |  |  |  |
| 3.侧冲时采用弹料型冲头，弹料销应灵活； |  |  |  | C |  |  |  |  |  |
| 4.冲头座和座面上应标记序号； |  |  |  | C |  |  |  |  |  |
| 5.冲头、凹模无损伤； |  |  |  | A |  |  |  |  |  |
| 6.镶套有防转措施，凹模套装配到位，凹模套不允许焊死； |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 7.冲头安装座不允许残留胶痕； |  |  |  | C |  |  |  |  |  |
| 8.刃口锋利，无明显的擦黑或拉毛； |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 9.冲头安装销钉有防脱落措施，销钉松紧度合适； |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 10.非标冲头硬度为HRC58-62。 |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 七、翻边/整形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.翻边部位的圆角打磨状态良好，垂直翻边时垂直度满足检验标准要求； |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 2.镶块安装面设有挡墙，间隙不大于0.02mm； |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 3.镶块底面研合率不低于95%，螺钉孔和销钉孔研合着色； |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 4.镶块硬度为HRC58-62； |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 5.翻边顶料器的行程为（）mm，运行状态平稳； |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 6.整形要刚性墩死，调整垫块着色均匀； |  |  |  | C |  |  |  |  |  |
| 7.翻边顶料器设有排气孔； |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 8.翻边圆角粗糙度为0.8uｍ； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表B.1  修冲翻整类模具静态检查表（续）

| 项目 |  |  | 制件名称 |  |  |  | 模具制号 |  |  |  |  |  | 检验员 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 |  |  | 制件编号 |  |  |  | 工序内容 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |
| 七、翻边/整型 |  |  |  |  |  |  | 重要度 |  | 自检 |  | 签字 |  | 验收 |  | 销项 |  | 签字 |
| 9.镶块与压料芯间隙为（0.3-0.5）mm； |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.上模翻整镶块销钉有防脱落措施，所有销钉松紧度合适。 |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、斜楔组件（滑车） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.突出的气缸设有防护板； |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.各部件做刻印； |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.斜楔架和上斜楔的挡墙间隙不大于0.02mm，接触面研合率不低于95%； |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.导板安装状态良好； |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.回程弹簧安装状态良好； |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.回程缓冲块安装状态良好； |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.斜楔安装销钉有防脱落措施，销钉松紧度合适。 |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.机械加工部位末端倒角，除刃口外其他棱线； |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.漏料通畅，落料通道上要有2-3次避空； |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.安全螺钉和工作螺钉旋入部位长度不小于2d； |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.托料架晃动量不大于5mm，固定螺母有防脱措施； |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.起吊孔位置合理，规格符合设计要求； |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.压料芯提升时，其平衡性良好； |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.模具受侧向力大时,有反侧向力设计； |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.模具避空部位合理； |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.电器盒安装符合要求； |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.气缸、气管安装符合要求。 |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 异常记录： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目 |  | 检测项 |  | 合格项 |  | 合格率 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自检 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 销项 |  |  |  |  |  |  |  |
| A类问题 |  |  | B类问题 |  |  | C类问题 |  |  |  | 总数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：合格O；不合格×；无此项/。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（规范性附录）

模具硬度检查表

C.1 模具硬度检查表见表C.1。

表C.1  模具硬度检查表

| 项目 |  |  |  |  |  |  |  | 零件名称 |  |  |  |  |  | 零件号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 |  |  |  |  | 零件材质 |  |  |  |  | 零件料厚 |  |  |  | 模具供方 |  |  |
| 简图及说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 硬度值 |  |  | 序号 |  | 硬度值 |  |  | 序号 | 硬度值 |  |  | 序号 | 硬度值 | 序号 | 硬度值 |

- （规范性附录）

- 模具验收问题记录表

D.1 模具验收问题记录表见表D.1。

表D.1  模具验收问题记录表

| 项目名称 |  |  |  |  | 零件名称 |  |  |  |  | 零件号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零件材质 |  |  |  |  | 零件料厚 |  |  |  |  | 模具供方 |  |  |  |  |
| 序号 | 工序 |  | 问题描述 | 图片 |  | 整改措施 |  | 等级 | 更改后图片 |  | 完成时间 |  | 整改确认 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 问题状态 | 确认人 |

（规范性附录）

拉延模具动态检查表

E.1 拉延模具动态检查表见表E.1。

表E.1  拉延模具动态检查表

| 项目 |  | 制件名称 |  | 模具制号 |  |  | 检验员 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 |  | 制件编号 |  | 工序内容 |  |  | 日期 |  |  |
| 一、模具定位 |  |  |  | 重要度 | 自检 | 签字 | 验收 | 销项 | 签字 |
| 1.模具定位键、快速定位与生产设备匹配； |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 2.模具闭合高度符合设计图纸，测定值为( )mm； |  |  |  | A |  |  |  |  |  |
| 3.自动快夹固定时，快夹和模具无干涉； |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 4.顶杆座面未脱离正确位置，接触面积不小于3/4； |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 5.模具与生产设备顶杆无干涉。 |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 二、导向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.着色均匀，研合率不低于95%，导板与导滑面间隙为（0.05-0.1）mm，至少检测两处； |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 2.压边圈在顶起状态时，与凸模配合的导板刃入量不小于1/3导板总长度； |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 3.导向垂直度不大于0.02/100mm ； |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 4.模具导板和导柱共用时，导板导入先于导柱导入不小于3Omm； |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 5.模具工作时导向滑动部位无异响。 |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 三、结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.有效压料面尺寸比下料尺寸大(10-15)mm； |  |  |  | C |  |  |  |  |  |
| 2.压边圈压料面与上模压料面的间隙为1.1t(t为料厚)； |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 3.压料面、型面上凸圆角粗糙度为0.8um，其它部位不应留有基准参考的微可见加工刀痕； |  |  |  | C |  |  |  |  |  |
| 4.不必要的拉延筋取消时，上下模拉延筋槽需填平； |  |  |  | C |  |  |  |  |  |
| 5.上下模排气孔位置选择合理，压件时排气顺畅； |  |  |  | C |  |  |  |  |  |
| 6.如需安装防尘管，要符合安装要求，且装配牢固，能起到防尘作用； |  |  |  | C |  |  |  |  |  |
| 7.墩死垫块着色均匀，研合率不低于95％； |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 8.墩死垫块下如需加垫片，硅钢片数量不多于2片。 |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 四、定位装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.定位装置状态良好，安装位置正确，与其它部位无干涉； |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 2.定位装置高度不影响上料和取件； |  |  |  | B |  |  |  |  |  |

表E.1  拉延模具动态检查表（续）

| 项目 |  |  | 制件名称 |  |  |  | 模具制号 |  |  |  |  |  | 检验员 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 |  |  | 制件编号 |  |  |  | 工序内容 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |
| 四、定位装置 |  |  |  |  |  |  | 重要度 |  | 自检 |  | 签字 |  | 验收 |  | 销项 |  | 签字 |
| 3.模具上材料定位设有防反措施； |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.浮动挡料销无“卡死”现象； |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.感应式定位装置能够感知到板料出落。 |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、压边圈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.型面研合良好,不可有局部硬点着色,管理面的着色要均匀，研合率不低于95％； |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.调整块的接触状态均匀，研合率不低于95%。 |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.取放件安全且方便； |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.顶销的弹力合适，能保证顺利脱料，制件无卡滞在上模的现象； |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.安全螺钉无干涉，且满足图纸设计要求； |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.顶杆与顶杆腿同时接触受力。 |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、模具工作状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.模具工作时压力机底缸压力满足理论值的基础上上下浮动20%； |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.模具电气装置在模具交付时与生产设备连接后，运行良好； |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.举升器、顶料器(多工位模具顶料块）运行良好。 |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、CH孔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.CH孔使用时，废料距型面刃口不小于2mm； |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.CH孔调试完成后填平。 |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、制件状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.制件无隐裂现象； |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.制件无影响品质的拉毛现象； |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.制件无影响品质的起皱现象； |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.制件无叠料现象； |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.外板件无固定高点、凹坑现象； |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.外板件无压伤现象； |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.压力机连续试冲不小于5次，制件状态稳定性良好。 |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 异常记录： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目 |  | 检测项 |  | 合格项 |  | 合格率 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自检 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 销项 |  |  |  |  |  |  |  |
| A类问题 |  |  | B类问题 |  |  | C类问题 |  |  |  | 总数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：合格O；不合格×；无此项/。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（规范性附录）

修冲翻整类模具动态检查表

F.1 修冲翻整类模具动态检查表见表F.1。

表F.1  修冲翻整类模具动态检查表

| 项目 |  | 制件名称 |  | 模具制号 |  |  | 检验员 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 |  | 制件编号 |  | 工序内容 |  |  | 日期 |  |  |
| 一、模具定位 |  |  |  | 重要度 | 自检 | 签字 | 验收 | 销项 | 签字 |
| 1.模具闭合高度在设计标准之内，确认设计图纸， 压力机显示值( )mm； |  |  |  | A |  |  |  |  |  |
| 2.自动快夹固定时，快夹和模具无干涉； |  |  |  | A |  |  |  |  |  |
| 3.模具若有顶杆，与生产设备顶杆无干涉，顶杆顺利升降，行程( )mm。 |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 二、导向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.导板与导滑面间隙为(0.05-0.1)mm，至少检测两处； |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 2.导向垂直度不大于0.02/100mm； |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 3.导板的滑动部位无擦伤，如有，擦伤面积小于5%，深度小于0.1mm，工作时无异响； |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 4.模具导板和导柱共用时，导板导入先于导柱导入不小于3Omm； |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 5.导板、导柱和导套着色均匀，研合率不低于95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.聚氨脂的安全套在下死点和上模之间的缝隙大于2mm，若为氮气弹簧缓冲组件时，满足安全空余行程大于5mm或满足工作行程不大于0.9XS(制造行程)； |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 2.聚氨脂与安全套在下死点无干涉。 |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 四、定位部件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.定位部件和斜楔或压料芯无干涉； |  |  |  | A |  |  |  |  |  |
| 2.成形后制件无偏移，以研合用基准孔确认； |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 3.制件的定位良好，确认与形状的贴紧状态，高度不影响上料和取件； |  |  |  | A |  |  |  |  |  |
| 4.模具定位设有防反措施。 |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 五、压料芯、托料芯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.压料芯、托料芯管理面宽度充分，模具局部无接触痕迹，如有，使用红色记号笔标记，管理面研合率不低于95%； |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 2.压料芯、托料芯与修边镶块的间隙符合图纸要求(0.3-0.8)mm，外板为(0.3-0.5mm)；与翻整镶块的间隙为(0.1-0.2)mm，压料芯、托料芯轮廓上无擦伤； |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 3.工作侧销与压料芯同步接触，接触面均匀，模具在冲压设备上死点时，用手转动侧销确认。 |  |  |  | B |  |  |  |  |  |

表F.1  修冲翻整类模具动态检查表（续）

| 项目 |  | 制件名称 |  | 模具制号 |  |  | 检验员 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 |  | 制件编号 |  | 工序内容 |  |  | 日期 |  |  |
| 六、修边、冲孔 |  |  |  | 重要度 | 自检 | 签字 | 验收 | 销项 | 签字 |
| 1.垂直修边、侧修边无修边刃口先行于压料芯的部位； |  |  |  | A |  |  |  |  |  |
| 2.侧修边加有反侧装置； |  |  |  | C |  |  |  |  |  |
| 3.修边间隙为（0.01-0.05）mm，如不满足要求，使用红色记号笔标记； |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 4.工作部分管理面宽度充分，模具局部无接触痕迹； |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 5.修边和冲孔刃入量为（3-5)mm； |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 6.废料刀与凹模无干涉，一般废料刀结构采用“2+3+2”或“3+3+3”的凹式结构； |  |  |  | A |  |  |  |  |  |
| 7.多次修边的接刀处平滑，无明显错台尖角。 |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 七、翻边、整形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.垂直翻边、侧翻边无翻边刃口先行于压料芯； |  |  |  | A |  |  |  |  |  |
| 2.工作部分研合状态良好，无硬点； |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 3.翻边导向间隙为（0.03-0.07）mm； |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 4.翻边模具翻边处工作圆角状态良好； |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 5.翻边顶出器的行程为（）mm，运行平稳； |  |  |  | C |  |  |  |  |  |
| 6.多次翻边时，翻边接刀处平滑，无明显错台。 |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 八、斜楔组件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.斜楔的运行良好，无晃动现象； |  |  |  | A |  |  |  |  |  |
| 2.斜楔滑块驱动面研合率不低于95%，滑动面研合率不低于95%； |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 3.多点驱动时,各驱动面均匀接触，如若不均匀，用红色记号笔标记； |  |  |  | A |  |  |  |  |  |
| 4.斜楔滑块和斜楔上挡板无干涉，最小让位距离为（1-2）mm； |  |  |  | A |  |  |  |  |  |
| 5.斜楔设有防侧压装置，如斜楔滑块防下落定位器等； |  |  |  | C |  |  |  |  |  |
| 6.采用上模斜楔的防下落对策，如螺栓等； |  |  |  | A |  |  |  |  |  |
| 7.强制拉回板的位置固定正确，其进入部位做倾斜处理，标准或自制； |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 8.强制拉回板无刮伤， 相对侧是同一材料时做热处理； |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 9.斜楔外漏弹性元件位置设有防护板。 |  |  |  | A |  |  |  |  |  |

表F.1  修冲翻整类模具动态检查表（续）

| 项目 |  |  | 制件名称 |  |  |  | 模具制号 |  |  |  |  |  | 检验员 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 |  |  | 制件编号 |  |  |  | 工序内容 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |
| 九、废料处理 |  |  |  |  |  |  | 重要度 |  | 自检 |  | 签字 |  | 验收 |  | 销项 |  | 签字 |
| 1.无废料下落不通畅的部位，冲孔废料不超过3片； |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.废料不能落在工作台上，否则导致废料无法收集； |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.废料分料器装配状态良好，功能无问题； |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.废料的最大尺寸符合技术协议要求； |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.落在刃口处的废料，使用弹出、顶件等强制措施，有废料防止飞散措施； |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.废料无小于或等于45°的尖角； |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.模具的内外滑道符合废料流出方向，废料能够顺利滑出； |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.修边废料未留在刃口处，且滑落到规定位置。 |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、安全及便利性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.制件取出或放入时安全方便； |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.制件无卡滞现象； |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.制件放入后与模具无干涉。 |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一、模具工作状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.模具电气装置与生产设备连接后，运行良好； |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.举升器、顶料器(多工位模具顶料块）运行良好。 |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十二、CH孔使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.CH孔调试完成后填平。 |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十三、制件状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.制件修边毛刺高度满足标准要求； |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.制件无影响品质的扭曲现象； |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.制件无影响品质的起皱现象； |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.制件无影响品质的叠料现象； |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.制件无影响品质的拉毛现象； |  |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.外板件无压伤现象； |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.压力机连续试冲不小于5次，制件状态稳定性良好。 |  |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 异常记录： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目 |  | 检测项 |  | 合格项 |  | 合格率 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自检 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 销项 |  |  |  |  |  |  |  |
| A类问题 |  |  | B类问题 |  |  | C类问题 |  |  |  | 总数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：合格O；不合格×；无此项/。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件（5）             检具设计制造及验收规范

- 检具的设计与制造

  - 零件放置要求

零件放置于检具上的位置应和零件在驾驶室坐标系中的位置一致。考虑便于操作等人体工程原理和节约费用等因素，特殊情况下允许将零件旋转±90°或±180°，应经甲方评审批准后方可执行。

  - 检具设计要求

检具设计要求如下：

- 检具设计先绘制三维数模，经甲方会签认可后绘制二维图纸；

- 二维图纸符合国家机械制图标准，按1:1比例绘制，检具零件图用三视图绘出，标注尺寸、驾驶室加工测量基准线和加工/检验基准起始点，完整、清晰地表示出检具整体结构及各部位的具体结构、性能、热处理方式、设计尺寸等，有详细的版本变更管理记录，且经过校对、审核、批准；

- 检具设计图纸中第一张为检具说明表。该说明表包括：零件状态、检具状态、材料、明细表、版本号、更改记录等信息。在最终的设计稿中应包括使用该种检具的操作指导或操作顺序书；

- 检具装配件应单独绘制零件图，装配件包括底座、车轮、起吊棒、搬运把手等辅助件及其装配关系都应在装配图上标识清楚；

- 零件借助可插入式定位销固定于检具上，检具定位面、支撑面及夹头根据产品图纸RPS点的坐标数值进行布置和安装，RPS定位（孔）面、支承面应采用装配式结构，夹头应按RPS顺序进行数字编码。若零件根据RPS面定位，RPS面的尺寸规格在产品图纸上应有明确规定，且应经过甲方评审批准后方可执行；

- 当产品更改时，检具图应按更改通知单进行变更，保证数模、图纸和实物一致；

- 零件检测过程取放方便，不应出现卡件现象；

- 检具检测点要避开夹紧器或其他有检具结构阻碍的地方，不应出现普通钢板尺、间隙尺等常用计量工具无法检测或检测困难的部位；

- 检具方案及图纸确认按数模、GD&T图、测量计划、技术协议及其它有关检具双方签字确认的内容要求进行。按照附录A《检具设计检查表》的内容进行逐项检查。

  - 驾驶室坐标线要求

检具底板刻注驾驶室坐标线X-向、Y-向和Z-向，驾驶室坐标线以X-、Y-、Z-基准面为出发面，每隔100mm或200mm 为一档进行刻注，划线深度和宽度为0.1mm，刻线误差±0.20mm/1000mm。

  - 孔检测要求

孔检测要求如下：

- 对于在产品图纸上相对于驾驶室坐标线有位置公差要求，且标注公差在±0.5mm之内，自身精度要求较高，直径公差值小于±0.5mm的孔（定位孔除外），应采用划线检查销检测；

- 具有一般性功能要求的孔，公差要求±（0.5- 1.0）mm，采用目测划线检查；

- 线束孔、工艺通孔和排水孔等，其公差要求不小于±1.0mm，采用目视检查；

- 零件孔面下方应有完整检具体型面，并完全覆盖零件孔，用于孔处型面检测。

  - 检具结构要求

    - 检具构成

检具由底座和骨架、型体、功能件三部分组成。

    - 检具底座和骨架

      - 检具底座和骨架要求

- 底座要求采用骨架结构和板式结构，焊接后整体退火处理，消除焊接内应力。对于总成零件，骨架可采用分体立柱形式，采用螺栓和定位销与底板联结；

- 检具底座长期存放时不变形；

- 底板上要求刻坐标线，并引伸到检具型体上；

- 检具底座尺寸及对应的钢板厚度（加工完成后）、方管尺寸见表1；

- 底板尺寸大于1400mm时，长度方向（单边）加两个调节螺杆，米字形加强筋中间加基准脚；

- 有特殊要求的检具，其底座可采用双面分立式结构，立式结构检具要保证被测件与检具之间上下面间隙相等，不能因零件重力作用出现偏差；

- 左右件可以共用一个底板结构，单件比较小的零件允许共用一个底板台车支架。冲压件是一模两件的检具允许共用底板，经过甲方评审批准后执行；

- 底板周边尺寸应大于检具型体尺寸，利用剩余空间设置存放销子和测量器具等，保证附件在工作和搬运中无损坏、无丢失。

- 检具底座尺寸

| 底板尺寸/mm | 钢板厚度/mm | 方管尺寸/mm | 方管厚度/mm |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤1200 | ≥15 | 50×50 | ≥3 |
| 1200-2000 | ≥20 | 50×50 | ≥3 |
| 2000-2500 | ≥25 | 60×60 | ≥3 |
| 2500-3000 | ≥28 | 80×80 | ≥3 |
| ≥3000 | ≥30 | 80×80 | ≥3 |

      - 基准面

- 基准面应经过磨削加工；

- 基准面坐标值为驾驶室坐标值；

- 基准面设置防尘罩。

      - 基准孔

- 为了在加工检具或三坐标测量时便于将检具固定于机床台面，应在汽车驾驶室坐标系的百位线上设置基准孔；

- 基准孔的间距为200mm的整数倍，小型检具基准孔间距可以为100mm的整数倍；

- 基准孔为圆孔；

- 基准孔设置标识，并在基准旁安装坐标值铭牌，坐标值应为理论值；

- 基准孔设置防尘罩。

      - 叉车槽选型

- 叉车叉子应方便伸入，叉车孔为侧面成双结构，设计时要考虑最大承载力和叉车的尺寸规格；

- 五吨叉车的叉车槽尺寸：长度为200mm，宽度为100mm；

- 十吨叉车的叉车槽尺寸：长度为250mm，宽度为150mm。

      - 检具起吊

- 重量不小于20kg的大中型检具应设置起重装置，方式为固定式；

- 重量小于20kg的小型检具需配置把手；

- 在检具运输时，吊绳不影响检具型体及功能部件，也不影响任何测量元素。

      - 滚轮

- 滚轮采用四个万向轮，其中两个带自锁功能；

- 用于检具的搬运，尺寸较大的检具需增加滚轮个数，以保证搬运过程中不会出现变形；

- 大型检具采用橡胶滚轮，便于搬运；

- 为便于检具用后安全存储及保护，底板各向基准面必须设置可调节式地脚支撑，支撑点数量根据检具体尺寸大小设定，保证长期存放不会产生变形。

    - 检具型体

      - 检具型体要求

- 检具的型体采用东泉5166树脂；

- 对于带有下翻边的零件，检具型面上测量点的最低处到底座平台上表面高度应大于200mm，确保钢板尺和间隙尺可以垂直测量；

- 检具型体长度方向每隔（200-250）mm应切割伸缩缝，伸缩缝宽度不大于2mm；

- 修边线做切齐，测面差或间隙，不允许使用划线检测，如由于产品的原因需要使用划线检测的，需经甲方评审批准后执行；

- 总成及单件活动检测块材质选用6061铝合金；

- 翻转机构、卡板机构和销套表面镀铬处理。

      - 定位面/支撑面

- 定位面和支撑面在检具上根据RPS点布置，并精确地反映相应的RPS点位置。必要时考虑过定位，以增加零件的稳定性；

- 定位面和支撑面，通常为可拆卸式（Φ10×δ3）mm2或（Φ8×δ3）mm2圆形垫块结构，垫块用光滑钢件或硬铝制作，并与基体用螺纹形式牢固连接，如有特殊情况应详细说明。

      - 检测面

- 各种类型零件的周边，翻边和零件断面的检测可以通过设置检具检测面来实现；

- 检测内容：零件等距离3mm间隙检测和周边平整度检测；

- 在型体上按产品数据加工出3mm的间隙检测面和周边平整度检测面，同时在相应检测面下部贴上提示铭牌或标识。当零件切边延伸做模拟块齐平与底板面出现负角时采用周边0&3刻线测量零件切边。

      - 形状规、卡板和翻转机构

- 采用摆动的形状规，检查零件重要配合面的轮廓，检测刃口2mm；

- 若形状规尺寸过大或与其他部件发生干涉时，可采用插入式；

- 翻转机构使用时不允许超出检具底板，打开角度不应小于120°；

- 卡板及翻转机构下方应有调节垫片或进行分体设计，便于后期调整及维修；

- 翻转机构的活动机构不允许金属直接接触，应设计缓冲装置。为保证人工操作安全，上下活动机构下方也应设防护缓冲限位；

- 翻转机构应有防倒伏机构，防止卡板下落产生安全问题，大型翻转机构应设置氮气弹簧助力。

      - 活动拼块

- 零件上重要表面在结构限制的情况下采用活动拼块来检验其平整度；

- 每一个活动拼块至少要有两个导管或导柱；

- 活动拼块用快速夹紧装置固定；

- 导管或导柱的间距不大于200mm。

      - 检具定位装置

- 检具定位稳定、可靠；

- 采用多孔定位，受零件限制采用一孔一面定位时，主定位孔用锁紧销定位。

    - 功能件

      - 通项要求

- 定位销/检测销由导向、定位和手柄三部分组成，销子导向部分在导向孔内进出顺畅，销子完全插入衬套后无晃动；

- 定位销/检测销和相应导向轴套的结构根据孔形状的不同，分防转结构和不防转结构。非整圆形定位孔/检测孔的套和销做止转设计，衬套与检具体的连接应有方向性并固定可靠；

- 为保证定位/检测准确，应安装导向轴套，导向轴套和检具型体固定，导向轴套的中心相对于驾驶室坐标线的定位精度控制在±0.01mm内；

- 定位销和检测销使用后应放置于销子存放架的销套内，存放架放置于检具型体侧面、底板上部的适当位置。

      - 定位销

- 定位孔的位置根据零件GD&T图纸确定，采用两种定位方式：

- 限制两个方向自由度，如Hxy、Hxz或Hyz；

- 限制一个方向自由度，如Hx、Hy或Hz。

- 定位销的标注：在手柄凹槽内标注销子牌号以及对应的RPS点名称；

- 根据零件RPS特性，至少采用主辅两个定位销进行定位，主定位销采用如图1所示的圆柱形定位销或圆锥形定位销，有H标识；

- 定位孔附近有定位面或零件厚度大于1.2mm采用圆锥形定位销；

- 圆孔方向和零件表面倾斜，且零件平面和驾驶室坐标线平面夹角大于3°采用圆柱形定位销；

- 定位销示意图

- 辅助定位销采用半圆形或菱形设计，有h标识，被测零件定位后不能晃动；

- 每个定位销配置可伸缩式钢丝绳，钢丝外表面用塑料包合，并将其固定于检具型体的适当位置（应靠近定位孔），钢丝绳抗拉强度可靠，不易破坏；

- 在检具设计图纸中，对定位销和定位孔有清晰的表述。

      - 检测销

- 检测销用于待测孔位置度的检测，其示意图见图2；

- 检测销示意图

- 在孔位下设置自由面，保证在三坐标测量机测量时测头顺畅进入检测孔；

- 自由面直径：冲压件孔径+7mm；

- 深度：从冲压件下表面起8mm；

- 每个检测销配置可伸缩式钢丝绳，钢丝外表面用塑料包合，并将其固定于检具型体的适当部位（应靠近检测孔），检测销与被测孔做对应的颜色标识；

- 划线销采用40Cr材料，硬度要求HRC55以上，划线销示意图见图3；

- 划线销示意图

- 检测销多于一个时，在检具和销的适当位置用数字或文字对应标注，以示区别；

- 对于有安装要求的孔，采用划线检测销检测，检测销直径比被检测孔孔径大4mm，检测销与销套插入长度不小于孔径的2.5倍，且不小于20mm；

- 对于一般功能的孔（包括异形孔）来说，采用刻线检测，刻线公差为±0.2mm；不大于Φ16的孔制出一圈与孔径相同的刻线，大于Φ16的孔制出双刻线，外线与孔径相同，内线与外线留3mm单边间隙；

- 采用刻线检测的所有圆形孔应制出中心线；

- 划线销长度适中，不应出现销尖无法接触到制件，导致无法划线情况；

- 划线销两次划线不应在零件表面产生双层重影。

      - 压紧装置

- 在定位面和支撑面区域配置快速夹头，以便于固定零件；

- 手动夹紧装置应设置在检具的合理位置，操作灵活，锁紧稳定可靠，不与其它构件发生干涉，夹紧方向应与零件面垂直；

- 夹头装置用螺栓固定于检具底座上表面的适当位置或通过焊接梁、铸梁过渡连接；

- 在夹头装置的排列和布置中应注意：夹头松开并恢复到起始位置状态下，有足够的空间保证零件无干扰地取放，夹紧及松开应充分考虑手、手臂的安全，避免在操作过程中造成对人体的伤害。有足够的空间供夹头在检具上实现空间无干扰曲线运动；

- 夹头的有效运动轨迹在工装图纸中应详细表述；

- 夹头对工件起到固定作用，不能出现夹紧变形，原则上夹紧力不大于5N；

- 夹紧器下面应设定位S面，夹持点不允许悬空；

- 零件型面落差大或零件待夹紧面倾斜的情况下，应选用折弯的夹钳，如图4所示。

- 夹钳设计

      - 测量表

- 测量表的精度和量程应满足被测量几何元素的技术要求；

- 测量表通过绳子或储存盒固定在底板上；

- 制造测量表校正设备固定在底板上。

    - 检具色标要求

检具色标要求如下：

- 检具型体及底板的外观涂色根据具体的车型决定。通常不同的车型配置不同涂色，便于使用时准确区分不同类的检具。可按照表2提出着色要求；

- 涂覆所有易生锈的非检验用钢制零件，不能选用在正常使用和搬运中轻易擦除的涂料，保证各零部件得到长期保护，且不影响检具精度。

- 检具色标

| 涂色部位 | 间隙表面 |  |  | 外露面及骨架 | 起重部位 | 避让面 | 夹紧器座 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0mm面 | 1mm面 | 避让部位及3mm面 |  |  |  |  |
| 色彩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 色号 |  |  |  |  |  |  |  |

    - 检具/测量支架标牌和标识

检具/测量支架标牌和标识要求如下：

- 标牌内容：中国重汽LOGO、项目投资单位名称、产品名称、产品编号、车型代号、检具编号（项目投资单位固定资产编号-车型代号-产品编号）、检具重量及外形尺寸、测量基准、基准面符号、制造日期、制造厂商。小铭牌上标示版本号，设变后的小铭牌应及时更新。检具标牌示意如图5所示；

- 标牌为铝制，白底黑字，字体为宋体，大字体高8mm，小字体高3.5mm；

- 检具标牌示意图上的“○” 符号为标牌安装定位孔，标牌安装位置应准确，不能歪斜，安装钉用四个；

- 标牌示意图

- 销子颜色：定位销红色，检测销蓝色，划线销绿色；

- 检具数据面指示牌、检具制造数据标牌；

- 基准孔序号标识和坐标标识，如图6所示；

- 基准孔标识牌

- 基准面坐标标识；

- 型面间隙0mm、1mm、3mm和5mm标识式样及标识尺寸见图7；

- 型面间隙标识式样

- RPS点标识；

- 检具/测量支架标记：基准线标识、测量表面和车身坐标线标识、车身坐标线标识的数值、测量表面或间隙表面、零件外形轮廓、形状规、塞规、卡规等均应打上其相应的标志；

- 多零件共用底板的检具，不同零件对应的底板坐标应为驾驶室坐标下坐标值，非移动坐标后的底板坐标值。

    - 精度要求

检具制造精度要求如下：

- 底板平行度/垂直度：±0.05/1000 mm；

- 底板工作表面粗糙度：Ra1.6 µm；

- 基准面平行度/垂直度：±0.05/1000 mm；

- 基准孔位置度：±0.05 mm；

- 基准孔孔径尺寸：±0.01 mm；

- 定位孔位置度：±0.05 mm；

- 定位孔孔径尺寸：+0.02 mm；

- 定位面、支撑面位置度：±0.10 mm；

- 定位销尺寸：-0.02 mm；

- 零件外轮廓测量面/型线位置度：±0.15 mm；

- 零件外形测量面（3mm间隙面）位置度：±0.15 mm；

- 造型面（非测量面）位置度：±0.30 mm；

- 销孔位置度：±0.05 mm；

- 划线孔位置度：±0.05 mm；

- 划线孔直径误差：±0.05 mm；

- 坐标线位置相对基准的误差：0.2/1000 mm；

- 形状规/卡规误差：±0.20 mm。

  - 检具制造要求

检具制造要求如下：

- 检具供方在设计会签通过后在数控加工之前，需向甲方提交机械加工申请单。供方应按照甲方确认一致的数据版本进行机械加工，版本不一致的应确认后再加工；

- 焊接件及铸造件都应消除应力，保证检具使用过程中无变形；

- 检具制造期间，应保证测量设备的精度在标定有效期内；

- 检具制造符合检具的设计图纸要求、检具结构要求和检具精度要求；

- 销（除划线销）、套和基准块等选用45#钢，热处理硬度为HRC43-HRC48；

- 用划线器刻线，刻线深度和宽度均为0.1mm，应清晰可见，直线笔直，R圆滑，接头处无交叉和过线等缺陷；

- 在选择导板、销、夹头等部件时，依据检具的使用环境，确保各部件在使用有效期内的功能性、重复性和再现性；

- 检具表面无明显影响检具使用的缺陷，如划伤、腐蚀和尖角等；

- 检具操作指导书根据技术要求制订，并固定在检具基板的合理位置；

- 检具涂色正确、均匀，涂色规则无缺陷，符合技术协议涂色要求；

- 检具各工作表面应清洁、光整、无碰伤、无掉漆现象，检具整体无锈迹；

- 检具型块平整、棱角分明、无凹坑和裂痕等缺陷；

- 检具标注清晰，刻线粗细均匀、无间断等；

- 检具铭牌内容准确、完整、规范，内容应为机打；

- 采用焊接方式连接的部位应焊接牢固，无焊接缺陷；

- 基板表面目视无较大凸包和凹坑；

- 左右件共用基板的检具应有左右区分标识；

- 检具采用自动式三坐标测量仪测量：设备精度在±0.01mm 以内，在检定使用周期内且附有三坐标测量仪精度检定报告，测量位置包括检具定位销、导向轴套、划线孔的位置度、基准面及支撑面的位置等；

- 检具原材料，如角架、堆积块、铰链、导板、螺钉和键等选用标准件。

  - 检具功能要求

检具功能要求如下：

- 单件检具应满足的检测功能：

- 检测单件周边间隙、面差及功能孔；

- 检测特性线及有特殊要求的型面（带有样规时）。

- 在检查功能表面上对检查位置做出标识：

- 检测功能块基体材质为铝，采取刻度线方式，刻度线规格为深度0.5mm，宽度0.5mm，长度（3-5）mm；

- 检查功能表面在形状交汇处有测量点时应棱角分明，不影响测量精度；

- 被测零件发生改变时，检具也应做出相应的变更。

  - 检具重复性与再现性要求

检具重复性与再现性要求如下：

- 进行检具重复性和再现性校核时，被测零件上选取的点应远离定位基准；

- 测量点的数量取决于被测零件的大小和刚度；

- 重复性和再现性的判别标准：

- 误差小于10% ，测量系统可接受；

- 误差在10%-30% ，视情况接受，取决于实际应用的重要性、检具成本、修复费用等；

- 误差大于30% ，改进检具系统，找出问题并纠正。

- 检具发生影响重复性和再现性的修改后，应重新进行校核。

- 验收

  - 预验收

检具的预验收要求如下：

- 检具供方在标牌固定、夹钳和样板安装、喷漆等完工后进行自验收，验收通过后，方可向甲方提交预验收申请；

- 在进行预验收前，检具供方按数模及图纸在三坐标测量机上检验检具尺寸，且对检具进行重复性检验，编制自检报告，包含《检具测量记录表》、检测时的环境温度和相对湿度等内容；

- 《检具测量记录表》包括检具精度（主要坐标和关键检验点坐标）自检报告、测量机精度报告和销子等附件测量报告等；

- 预验收时双方依照检具技术资料：附录B《检具预验收检查表》、《检具设计变更记录表》等逐项对检具进行确认并进行复检。检具验收过程中的问题整改完毕，并经甲方检验确认后双方签署《检具预验收合格报告》。

  - 终验收

检具的终验收要求如下：

- 终验收工作按照技术协议、预验收纪要和设计图纸进行；

- 终验收发现尺寸不合格或不符合规定时，检具供方分析原因并完成整改；

- 精度验收应以三坐标测量机进行检测，检测合格后，检具供方签署精度测量合格报告。精度测量报告内容包含定位基准和检具的功能特性，如数据采集装置、持平检测、支座点、检具销、定位销、匹配件的代表性和结构球等；

- 功能验收检测合格后，检具供方提交终验收合格报告；

- 最终状态检具的三维数模和二维图纸应与实物一致；

- 甲方对检具技术资料逐项确认，问题关闭率100%，技术资料齐全，达到终验收标准后签署《检具终验收合格报告》。

（规范性附录）

检具设计检查表

A.1 检具设计检查表见表A.1。

表A.1  检具设计检查表

| 车型代号 |  |  | 零件号 |  |  | 零件名称 |  |  |  | 检验员 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检具编号 |  |  | 检具名称 |  |  | 厂家名称 |  |  |  | 日期 |  |  |  |
| 序号 | 内容 |  |  |  | 问题描述 |  | 问题图片 |  | 改进措施 |  | 改进后图片 |  | 完成时间 |
| 1 | 使用标准件； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 零件放置于检具上的位置应和零件在驾驶室坐标系中的位置一致； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 图纸中明确标注出加工和检验基准起始点； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 图纸中检具整体结构及各部位的具体结构、性能、热处理方式、设计尺寸等内容完整； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 检具说明表应包含零件状态、检具状态、材料、明细表、版本号、更改记录等信息； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 操作说明和操作顺序是设计的一部分，图纸上应标注和说明； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 夹头夹紧点应与支撑点一致； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 定位基准点应与图纸一致； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 活动部件（装拆零部件）留有足够空间； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 检测点应能够实现检测，检测数据应易于获取； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 可移动部件上能够避开检具的其他部件； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 可移动导轨或部件在开启状态不应超过其底板范围； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 可移动导轨或部件应具备平衡装置； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 检具图应标注检测位置； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 检具图应标注零件与检具的间隙基准； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 检具图应标注零件的定位面和定位孔等信息； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 检具总图、部件图、剖面图应按技术要求绘制，清楚表达零件在检具上的检测信息； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 检具底座上应布置检测基准，且符合要求； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 底板结构应符合技术协议要求； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 对检具的搬运做出规定； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 检具起吊点及吊绳应避开检具上所有的零件； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 对安全操作事项进行说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（规范性附录）

检具预验收检查表

B.1 检具预验收检查表见表A.1。

表B.1  检具预验收检查表

| 车型代号 |  |  | 零件号 |  |  | 零件名称 |  |  |  | 验收人员 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检具编号 |  |  | 检具名称 |  |  | 厂家名称 |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |
| 序号 | 内容 |  |  |  | 问题描述 |  | 问题图片 |  | 改进措施 |  | 改进后图片 |  | 完成时间 |
| 1 | 有检测报告和操作指导书； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 自检精度报告完整； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 检测数据表应有理论值、实测值、偏差值； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 检具制作材料、热处理工艺等应有检测报告； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 检具自检报告； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 操作指导书内容应与检具实物相符； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 图纸、资料应齐全，且符合技术要求； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 产品零件检测数据表应与实物相符； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 有标准件清单； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 总图、部件图、零件图齐全，尺寸及公差标注齐全； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 检具附件清单、备件清单，易损件应提供备件； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 检具应按最新数据制造。如有变更，提供变更记录表； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 检具底座和型面的网格线已划出； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 部件都已安装在检具上，并标明检具编号和部件编号； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 定位销、锁紧销及滑动部件有适当的滑动配合； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 各种标识清楚明了； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 工件与检具无干涉； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 工件应易于安装； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 划线销硬度满足技术协议要求，经过检测且有检测报告； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 带螺纹的基准销应拧到位； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 销子长度符合技术协议要求； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 检测基准应加防护； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 加工基准应与产品要求一致； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 夹紧臂与工件无干涉； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 夹紧时，工件无松动； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 夹紧顺序号标记在检具上； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表B.1  检具预验收检查表（续）

| 车型 |  |  | 零件号 |  |  | 零件名称 |  |  |  | 验收人员 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检具编号 |  |  | 检具名称 |  |  | 厂家名称 |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |
| 序号 | 内容 |  |  |  | 问题描述 |  | 问题图片 |  | 改进措施 |  | 改进后图片 |  | 完成时间 |
| 27 | 应配备专用或特殊量具； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 测量量具与检具无干涉； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 检测部位应容易检测； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 量具应能顺畅进入到测量位置； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 所有定位基准点和检测点等标识都按技术协议要求进行标识； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 检具附件齐全完好并带防丢失链； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 安装储存划线销等零件的防丢盒； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 检具标牌已安装，标识正确，标牌清晰； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 检具上具备适宜安全移动的装置，检具起吊与检具零部件无干涉； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 按要求提供检具运输注意事项； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 检具外观颜色应按技术要求喷涂； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 外观无磕碰、破损、锈蚀等现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件（6）             商业及技术保密协议书

甲方：中国重汽集团济南卡车股份有限公司  地址：济南市莱芜区莱城大道777号

乙方：                                  地址：

正如《业务外包合同》所表明，甲方已指定乙方加工某些产品、服务，与此相关甲方已向乙方提供工艺文件、质量要求及其它有关文件，甲方通过技术交流、技术指导、技术交底等方式，使乙方掌握了甲方技术及业务方面的机密内容。根据有关法律法规，本着平等、自愿的原则，甲乙双方于 2024 年     月     日于 济南市莱芜区 共同订立本协议，以资信守：

一、保密期限及范围

1、乙方保证，乙方应对其在甲方接触、知悉的属于甲方的（或者虽属于第三方所有或持有，但甲方负有保密义务的，如中国重型汽车集团有限公司、中国重汽（香港）有限公司、中国重汽集团济南技术中心有限公司等所有或持有的）商业秘密承担保密义务，直至甲方宣布解密或者商业秘密实际上已经公开。

2、本协议提及的商业秘密是指不为公众知悉，能给甲方带来经济利益，具有实用性，并经甲方采取保密措施的信息。包括但不限于：

2.1技术信息：技术方案、工程设计、电路设计、制作方法、操作方法、控制方法、测试方法、技术指标、计算机软件、数据库、研究开发记录、技术报告、检测报告、实验数据、实验结果、图纸、样品、样机、模型、模具、操作手册、技术文档、相关的函电、工程设计、产品设计图纸及其说明、所有工艺技术资料、产品图样、产品明细表、工艺（流程、配方等）、生产设备及设备配置、影像资料、各种与技术质量相关的系统软件、相关会议资料、程序文件等。

2.2经营信息：主要包括合同内容、客户信息、营销计划、采购资料、定价政策、合作厂家、进货渠道以及、经营战略、规划及生产经营数据、采购计划及供给商资料等，以及与上述相关的产品、服务、成果等。

二、保密义务

3、乙方承诺如下：（１）对所收到的一切文件保密；（２）仅将所收到的文件用于履行其供应承诺之目的；（３）不将所收到的文件的全部或部分内容以任何载体表达透露给任何人（本协议允许的除外）；（４）确保妥善保存所收到的一切文件；（５）同意甲方根据需要不时修改上述一切文件。

乙方进一步承诺：确保不会有人未经授权利用甲方提供的文件而仿制复制或者其他方式生产或销售按本协议供应的产品。乙方只能向其高级职员和员工提供从甲方所收到的文件，条件是这些高级职员和雇员必须与此直接相关，其知悉该等文件的内容对履行乙方的供应承诺尤为至关重要。乙方应确保其高级职员和员工遵守本协议所述的保密义务，其高级职员和员工不遵守上述义务的应由乙方承担全部责任。

甲方结束订单履行之时或一经书面要求,所收到的一切文件及其任何载体的复制件应立即归还甲方。

4、乙方在双方合作业务结束时应返还其因业务需要所持有或保管的一切记录着甲方商业秘密的文件、资料、图表、笔记、报告、信件、传真、磁带、磁盘、U盘、及其他任何形式的载体，并按甲方的规定办理有关交接手续；或按甲方的规定对有关商业秘密资料予以销毁。

5、乙方在双方合作业务结束时应当保证将记载于乙方自由载体的甲方商业秘密立即删除；不能删除的，乙方应当立即销毁或移交给甲方。

6、乙方谨此承诺，在双方合作业务结束时保证已经全部归还或者销毁乙方掌握的甲方的商业秘密资料，不再持有记录有甲方商业秘密的任何载体。

7、乙方在保密期限内不得将知悉的甲方的商业秘密泄露给第三方或擅自使用甲方商业秘密。

三、违约责任

8、如乙方违反本协议保密义务，应当向甲方缴纳违约金人民币XX万元，给甲方造成损失的，还应当向甲方承担赔偿责任。

9、乙方如因违约致使甲方调查乙方违约行为而支付的合理费用（包括但不限于律师费、调查费、鉴定费等），不包含在违约金之内，乙方应另行承担。

10、乙方违反本约定披露、使用或者允许他人使用乙方所掌握的甲方商业秘密的，给甲方造成重大损失的，甲方将依照刑法有关规定有权向国家公安司法机关实施控告，以追究乙方的刑事责任。

11、本协议的保密责任主体不仅限于乙方，也包括乙方的所有员工。乙方的员工违反本协议前款约定致使甲方的商业秘密泄露的应由乙方承担所有法律责任。

四、其他条款

12、乙方因使用文件及其内容而产生的商品、服务或工作成果只能供应给甲方，或者应中国重汽（ＣＮＨＴＣ）的要求供应给予中国重汽（ＣＮＨＴＣ）及其关联公司或被许可人。乙方承诺，甲方结束订单履行之时或所收到的一切文件及其任何载体的复制件归还甲方后十年内，不向第三方提供因使用上述文件及其内容而产生的商品、服务或工作成果。

13、因执行本协议发生纠纷，双方可以协商解决，协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

14、本协议字甲乙双方签字并盖章之日起生效。

15、本协议一式三份，甲方二份，乙方一份，具有同等法律效力。

甲方：                                     乙方：

代表人：                                   代表人：

时间：                                     时间：

# 第五部分 设备采购合同

编号：

设备采购合同（模板）

（合同以双方最终签署的版本为准）

甲  方：

乙  方：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

本设备采购合同由甲乙双方于山东省济南市（可根据实际情况调整为甲方/买方所在地）签订：

鉴于，买方向卖方购买     项目   设备    台（套），就该设备的设计、制造、运输、定点卸货、安装（或指导安装）、调试、验收、培训及售后服务等有关问题，以上所列内容经买卖双方协商自愿达成本合同：

1 合同设备

1.1买方向卖方购买的设备信息见附件一：《设备清单明细表》

1.2技术规格和标准

1.2.1本合同约定设备的技术规格详见附件二《技术协议书》。

1.2.2本合同约定设备的技术规格应与《技术协议书》中规定的相应标准一致。若《技术协议书》无相应规定或未签署《技术协议书》，设备的技术规格则应符合相应的国家标准、其原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准、买方招标文件及卖方一切书面承诺中要求的技术标准。

1.3在设备所有权转移到买方之前，有关设备的保险由卖方负责办理并承担保险费用。

2 包装

2.1设备的包装需采用国家标准，没有国家标准的采用行业标准，没有行业标准的应当按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护设备的包装方式。这种包装应适于长途运输，并有良好的防潮、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保设备在运输过程中不受损伤安全抵运现场。卖方应承担由于其包装、防护不妥而引起的设备锈蚀、损坏、丢失等任何损失的责任和费用。

2.2每件包装应附有详细的装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

3 运输标记

3.1卖方应在每一包装箱邻近的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项：

3.1.1收货人

3.1.2合同号

3.1.3发货标记（唛头）

3.1.4设备的名称、品目号、箱号

3.1.5毛重/净重（公斤）

3.1.6尺寸（长×宽×高，以厘米计）

3.2根据设备的特点和运输的不同要求，卖方应在每件包装箱的两侧以国内贸易相宜的运输标志标明“重心”和“吊装点”，并以清晰的字样在包装箱上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的标志，以方便装卸和搬运。

4 检验

4.1卖方在发货之前，对设备有关外观、质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其设备符合本合同规定的质量保证书，但不应将其视为是对设备质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量保证书应附有写明制造商检验的细节、结果的说明。设备到货并安装调试正常运行后，买方按照《技术协议书》和相关标准进行检验，检验合格后，买方签署最终验收报告。

4.2国家强制检验检测的设备，需要经过国家有关部门进行检验检测，卖方保证提供的设备通过其检验并承担费用。

5 权利担保

5.1卖方所交付的设备，必须是第三方不能提出任何权利或要求的设备，卖方应担保设备不存在订立本合同时不为买方所知的第三方的权利（包括但不限于抵押权、留置权等）或行政、司法查封。

5.2卖方应保证第三方对其提交的设备不得以侵权或其他类似理由提出合法要求，如侵犯知识产权等。

5.3任何第三方如果提出侵权指控，卖方应与第三方交涉，并承担由此引起的一切法律责任和费用以及给买方所造成的损失。

5.4买方应在已知道第三方的权利或要求后的一段合理时间内，将此权利或要求的性质通知卖方。

5.5如卖方需要根据买方提供的技术协议书或图纸进行生产并供货的，根据该技术协议书或图纸所知悉、掌握或改进的任何技术、信息（包括但不限于商标、专利、产品外观或产品生产制造的过程、方法、技术）所涉及的全部知识产权（包括但不限于所有权、使用权、申请权、许可权等）均归买方、买方母公司或母公司其他关联方所有。

6 交货

6.1卖方应在本合同规定的到货时间前传真、邮件等给买方详细交货清单，包括合同号、设备名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）和每一包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价和总价、备妥待运日期，以及设备在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

6.2卖方应在设备装运完成后当天以传真、邮件等的形式通知买方合同号、设备名称、数量、毛重、体积（立方米）、发票金额、启运日期、预计到达日期。

6.3技术资料：签订本合同后，卖方应按买方要求免费提供给买方包括但不限于：设备总装图、安装尺寸图、设备基础图、操作手册、使用说明、维修指南、服务手册等买方所需要的、与执行本合同有关的各类资料，如上述资料未按买方要求交付的，买方有权拒绝对合同设备验收（包括预验收和最终验收），并且卖方应赔偿因此给买方造成的一切损失。

6.4交货方式：        （可选择6.4.1-6.4.3定义的方式或根据实际约定）

6.4.1交钥匙方式：卖方负责合同设备的设计、制造、运输、定点卸货、安装、调试、培训及售后服务等所有内容，直至买方验收合格并交付使用。

6.4.2指定地点交货：卖方依照合同约定将合同设备卸载至约定地点，经买方根据合同所约定的数量、型号及配置等内容逐一确认无误后，双方完成交付手续，同时卖方应指导协助买方进行安装调试等工作。

6.4.3自提：买方依照合同约定到卖方所在地提取合同设备，经买方根据合同所约定的数量、型号及配置等内容逐一确认无误后，双方完成交付手续。

6.5交货地点：

6.6到货时间：20  年  月   日前

6.7到货后，买卖双方代表办理移交手续，此时的移交不代表卖方合同设备所有权的转移，合同设备的保管责任仍然由卖方承担。移交内容包括：合同设备、硬件、软件、图纸、资料、质量证明文件等。

6.8卖方在交付设备前需通知买方。

6.9风险的转移：

设备最终验收合格后，设备所有权由卖方转移至买方。如果在对该设备进行最终验收之前，卖方被解散、破产、收购等，其接收方应无条件承担该合同的所有责任和义务，且卖方应自出现上述事项之日起一个月内书面通知买方，如买方没有在一个月内收到明确责任义务的书面通知，则该设备所有权自动由卖方转移至买方，余款作为该设备的后续质量维护费用，买方无须再支付给卖方。在设备所有权转移之前，设备毁损、灭失等风险由卖方承担。

7 安装、调试

7.1 卖方须在到货后    日内安装调试完成。

7.2卖方应自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器、仪表及易损件。在安装、调试过程中，卖方应自负其工作人员的食宿、交通等费用。

7.3在安装、调试过程中，安装场地及施工人员安全，由卖方负责。由于安装、调试等原因造成买方或他人人身损害或财产损失的，由卖方承担赔偿责任。

7.4 卖方须对安装、调试过程中造成的买方或他人人身损害或财产损失承担赔偿责任。

7.5 若设备安装、调试过程中需使用买方产品的，买方提供调试所用产品数量【】件，超出此数量部分由卖方提供，由此产生的相关费用由卖方承担。

8 价款与支付

8.1本合同不含税总价为人民币¥          元（大写：        ），增值税税率    【】%，税额       元，含税总价       元人民币（大写：              ），如国家出台新政策对增值税率进行了调整，则不含税价款不变，本合同含税总价在不含税价基础上根据国家最新税法进行相应的调整。

含税总价包括但不限于全部（全新）产品价、备品备件价、专用工具价、运杂费（包括现场卸车费）、设计、制造、安装（或指导安装）、调试、验收、培训、技术及售后服务费、技术资料费等所有费用的总和。

8.2合同价款的结算方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）（如有其它方式可据实填写）

8.3合同价款的支付：（如有不同付款比例，则按照招标文件约定据实填写）

8.3.1合同生效设备全部到齐无质量问题后, 卖方提交金额为合同含税价款60 %的收据（正本一份，复印件二份），经买方依照财务制度审核无误后【】日后支付。【按照实际业务的SAP付款条件填写】

8.3.2设备全部到齐无质量问题，经安装、调试最终验收合格后，卖方提交金额为合同含税价款30 %的收据及合同全额增值税专用发票（税率为    %，正本一份，复印件二份）并附带该套合同设备最终验收报告的原件及其复印件两份，经买方依照财务制度审核无误后【】日后支付：【按照实际业务的SAP付款条件填写】

8.3.3合同含税总价款的 10 %作为本合同约定设备的质量保证金，质量保证金在质量保证期内不计利息。待每套合同设备质量保证期满后，卖方向买方提交金额为合同价款10%的收据（正本一份，复印件二份）及设备使用单位的使用情况说明，经买方依照财务制度审核无误后【】日后支付。【按照实际业务的SAP付款条件填写】如有质量问题，质量保证金予以相应扣除。

9 质量保证及售后服务

9.1卖方保证其提供的合同设备是全新的、未使用的、未经改装的、包装完好的、原厂正品，采用最佳材料和一流工艺的，并在各个方面符合本合同规定的质量、规格和性能要求。卖方保证其合同设备经过正确安装、合理操作和维护保养，在合同设备寿命期内运转良好。

9.2卖方承诺其提供的设备不存在任何产品缺陷，否则因卖方提供的设备存在产品缺陷而给买方造成的一切后果和损失由卖方承担。

9.3卖方承诺因其提供的设备存在瑕疵或产品缺陷而导致第三方向买方主张权利或提起诉讼的，卖方应积极配合买方进行解决或应诉，因此而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、交通费、通讯费、住宿费、餐饮费、调查取证费等）由卖方承担。

9.4本合同约定设备的质量保证期：自最终验收报告签署之日（以签署日期最晚者为准）起    年。

9.5合同约定的设备在质量保证期届满前，如有质量问题，卖方应在收到买方或设备使用单位通知后2小时内做出回复，如需到现场解决问题，卖方应派工作人员在24小时内到达设备使用现场，并按买方要求的时间免费修复、更换相关部件，将设备修复完成。

9.6卖方负责在买方指定的地点免费为买方培训操作及维修人员，培训内容包括：基本原理、操作使用、安全操作注意事项以及维修保养等内容。

9.7质量保证期满后，卖方保证向买方提供及时的、质优的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

9.8质量保证期满后，如出现质量问题，卖方也应及时修复和更换，且只收取成本费，费用由买方承担，卖方对设备质量问题所负的责任直到设备使用寿命周期结束。

10法定责任

10.1卖方需遵从国家有关的法律、法规，缴纳有关的法定费用和税项。若卖方未按期交纳法定费用、税项，则卖方须补偿买方由此造成的所有费用及损失。

10.2除非本合同中另有规定或买方同意，卖方不得全部或部分转让本合同项下的权利义务。

10.3买卖双方同意在履行本合同期间双方之间交换、披露、传递或通信的所有工业和商业信息，任何附加文件或相关文件，应该被视为商业秘密，双方应该按照此处规定仅用于本合同的签订和履行。

10.4除对方预先书面同意外，任何一方在本合同签订和履行期间或本合同终止后不得向第三方披露在本合同履行过程中知悉的与对方有关的任何商业秘密。

11 违约责任

11.1卖方应承担提供的设备与本合同约定不符的一切责任，买方有权在检验、安装、调试、验收测试期限内、质量保证期内等任何时间提出索赔，买方有权按下述一种或多种方法要求卖方赔偿：

11.1.1卖方同意买方拒收设备并把被与拒收设备等值的价款在买方要求的时间内以本合同规定的货币付给买方，卖方承担因此而发生的一切损失和费用，包括但不限于同期银行贷款利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝设备所需要的其他必需的费用，并赔偿因此给买方造成的损失。

11.1.2根据设备的瑕疵和受损程度以及买方遭受损失的金额，经买方同意降低设备价格。

11.1.3更换有缺陷的零件、部件、设备或修理缺陷部分，以达到本合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切损失，同时卖方应相应延长被修理或更换设备的质量保证期。

11.2如果买方就卖方的设备质量问题提出索赔通知后 10 日内卖方未能予以答复，该索赔视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知后 10 日内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

11.3如果卖方未能按期到货，卖方应向买方支付违约金，违约金比率为每迟交壹日，按合同总价的10‰计算，但是违约金的金额不得超过合同总价款的 20 %，如果卖方在达到违约金的最高限额后仍不能交货，买方有权就卖方违约而解除本合同，且卖方仍须支付上述违约金，并赔偿由此给买方造成的一切损失。

11.4如卖方未按7.1条履行义务，从逾期之日起卖方每天按合同总价款的 10 ‰支付给买方作违约金，但是违约金的金额不得超过合同总价的 20 %。如果卖方在达到违约金的最高限额或者不能使设备通过最终验收，买方有权就卖方违约而解除本合同，且卖方仍须支付上述违约金，并返还买方支付的设备款，并赔偿由此给买方造成的一切损失。

11.5买方延期付款时（有正当拒付理由者除外），每日按延付金额的 3 ‰向卖方偿付延期付款违约金，但违约金总额不超过延付金额的 50 ‰。

11.6如卖方违反9.5条，则买方有权视情况扣除部分或全部质量保证金作为卖方的违约金，并且卖方应赔偿因此给买方造成的一切损失。卖方不能及时到现场履行质量维修义务，每延迟一天应承担合同价款20 ‰的违约金（合同额不足10万元按照2000元/天计取），且不免除维修的责任。违约金在质保金中扣除。

11.7因发票违规给买方造成的增值税、所得税等损失，由卖方承担相关责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其它相关损失。

11.8如果卖方违反本合同其他约定（包括本合同及所有附件）应赔偿因此给买方造成的一切损失。

12 合同的终止与解除

12.1本合同订立后，卖方由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，买方可以终止履行本合同，要求卖方返还已支付的款项并不承担违约责任。

12.2经双方协商一致，可以解除本合同。

12.3有下列情形之一的，买方可以解除本合同：

12.3.1卖方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务的；

12.3.2按照本合同第11.3条或第11.4条的规定，达到违约金的最高限额；

12.3.3卖方所提交的设备不符合本合同的规定；

12.3.4卖方有其他违约行为。

12.4卖方分批交付设备的，卖方对其中一批设备不交付或者交付不符合约定，致使该批设备不能实现本合同目的的，买方可以就该批设备解除合同。

12.5卖方不交付其中一批设备或者交付不符合约定，致使今后其他各批设备的交付不能实现本合同目的的，买方可以就该批以及今后其他各批设备解除合同。

12.6买方如果就其中一批设备解除合同，该批设备与其他各批设备相互依存的，可以就已经交付和未交付的各批设备解除合同。

12.7因为卖方违约导致买方解除合同的，卖方应赔偿买方因此所遭受的一切损失。

13 不可抗力

13.1如果本合同的任何一方因不可抗力导致履行本合同义务受阻，并且不可抗力的发生和后果无法阻止和不可避免，在受阻方有能力发出通知的前提下，受阻方应在知道或应当知道不可抗力发生后十五日内通知对方，并在此后提供事件详细信息和由相关政府部门出具的有效证明文件说明其不能履行或推迟履行本合同全部或部分内容的理由。

13.2各方应该通过协商决定是否终止本合同，或推迟全部或部分本合同的履行或免除对方全部或部分相关履行义务。

14 通讯

14.1通讯地址：

本合同下的任何通讯按照本合同双方提供的信息，以书信、传真、电子通讯方式或电话作出。

14.2生效

14.2.1书信。书信为送达时生效；

14.2.2传真。发送人取得成功传输的信息时生效；

14.2.3电子邮件。电子邮件于发送之时生效，前提是寄件者于该邮件发送后24小时内没有收到发送失败通知；

14.2.4电话。电话于打出时生效，以电话作出的任何通讯必须以书信、传真或电子邮件确认，如果没有发送或者接收该确认不会使原有通讯失效。

14.3书面法律证据。根据本合同以书信、传真或电子邮件方式送达任何订约方的任何通讯，将作为书面法律证据。

15 适用法律及争议解决

15.1本合同条款的效力和解释适用中华人民共和国法律。

15.2双方同意将本着诚信的态度协商解决本合同履行过程中产生的任何争议。如果争议事项不能通过双方协商解决，本合同双方同意采用向买方所在地人民法院提起诉讼的方式解决。

16 附件

本合同及其附件构成双方关于本合同标的之全部协议，包括但不限于下列文件：

16.1技术协议书；

16.2合同设备一览表；

16.3卖方中标的设备投标书以及一切书面承诺；

16.4招标文件。

上述附件内容与本合同约定有冲突的，以本合同约定为准。

17 其他规定

17.1本合同及其附件构成了双方就本合同所含交易而达成的全部合同，并取代双方先前与该等交易有关的全部口头和书面合同。

17.2如果本合同的任何条款和条件在任何时间成为非法、无效或不可强制执行的，则其他条款不应受其影响。

17.3除非另有规定，一方未行使或迟延行使本合同项下的权利、权力或特权并不构成放弃这些权利、权力和特权，而单一或部分行使这些权利、权力和特权并不排斥行使任何其他权利、权力和特权。

17.4监造，在合同设备的制造过程中，买方有权派出代表对合同设备制造过程中的关键工序进行质量监督，卖方有配合买方监造的义务。

17.5非因买方原因，卖方不能向其分包商或外购材料设备供货商及时付款等原因造成了分包商或外购材料设备供货商对买方发生了围堵上访、法律诉讼等不利的影响，卖方须承担违约责任及对买方造成的一切损失，同时买方有权直接向分包商或其外购材料设备供货商直接付款，该笔款项将直接从卖方的合同款项中扣除。

18 签署事项

本合同一式   份，买方持   份，卖方持   份；本合同经双方签署后生效。

本合同的各签约方选择使用电子签约的，已由法定代表人本人或授权其代理人在电子签约平台进行了实名注册，并通过CA证书进行签约。电子签约的任一方均已知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为该方的行为，并自愿承担由此产生的一切法律后果。电子签约方的代理人包括在平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章的，视为该方有效签署合同。如各方签章时间不一致的，以最后签章的时间为准。本合同所有的手写涂改部分无效（个人手写签名除外）。

若一方不使用电子签约，此情形下各方认可并同意电子签章与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，一方在合同上使用电子签章，另一方将已完成电子签章的合同打印为纸质合同后，再于合同签署处加盖实物印章、手写签名视为双方已签署完毕。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：

法定代表人或代理人（签字）：                 法定代表人或代理人（签字）：

地  址：                                     地  址：

电话：                                       电话：

传真：                                       传真：

开户银行：                                   开户银行：

账  号：                                     账 号：

附件一：设备清单明细表

| 序号 | 产品及部件名称 | 规格型号及 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

附件二 技术协议书

# 第六部分 投标文件附件

说明：

1.投标人须认真填写和提交本部分中的附件文件；

2.对附件文件中所要求的内容应给予明确的答复；

3.附件文件的签字人应保证其对一切问题的答复、所做的声明及出具的资格资质文件、资料等具有真实性和准确性；

4.招标人将对投标人提交的文件、资料等内容予以保密，但不退还；

5.所有附件文件应以中文书写，作为投标文件的组成部分。

### 附件1 投标函

致：中国重汽集团济南商用车有限公司：

根据贵方皮卡澳洲版A-NCAP车型开发冲压模检具项目招标公告，            投标公司，法人代表人为         ，正式授权            提交纸质投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件正本一份；电子版投标文件一份（电子版为纸质盖章版的扫描件或加盖电子章）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 90个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：        传真：

投标人代表姓名：         职务：

开户银行：

银行帐号：

投标人名称（盖章）:

授权代表签字：

日期：     年      月      日

### 附件2 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就 皮卡澳洲版A-NCAP车型开发冲压模检具项目（XXXXXXXXXXXX）现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委权。特此委托。

附法人身份证明复印件（正反面） 附授权代理人身份证明复印件（正反面）

全权代表姓名：            性别：          年龄：

单位：                    部门：          职务：

法定代表人签字或盖章

被授权人签字

被授权人电话：                （须为移动电话）

投标人名称（公章）

年   月   日

### 附件3 投标人基本情况及资产情况汇总表

#### 表 1 投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  | 联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |
| 企业性质 |  |  |  |  | 注册时间 |  |
| 企业法人代表 |  |  |  |  | 企业资质 |  |
| 品牌区分 | 自产 总代理 代理 经销 |  |  |  |  |  |
| 品牌名称 |  |  |  | 质量 体系 | / |  |
| 单位概况 |  |  |  |  |  |  |
| 参保职工总人数 |  | 工程技术人员 |  | 生产、销售人员 |  |  |
| 企业优势、关键产品特点 |  |  |  |  |  |  |
| 企业行业水平及行业口碑 |  |  |  |  |  |  |
| 公司现有主要研发、 实验、生产设备 |  |  |  |  |  |  |
| 近三或五年企业类似业绩及履约情况 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务及质量 |  |  |  |  |  |  |
| 对本项目在设计、制造、进度、财务等方面采取的组织措施和相关人员简介 |  |  |  |  |  |  |

#### 表 2 资产情况汇总表

| 公司资产情况汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册资金（万元） |  |  |  |
| 实收资金（万元） |  |  |  |
| 年度资产情况 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
| 流动资产（万元） |  |  |  |
| 非流动资产（万元） |  |  |  |
| 营业收入（万元） |  |  |  |
| 年底资产总值（万元） |  |  |  |
| 年底负债总值（万元） |  |  |  |
| 资产负债率（ %） |  |  |  |
| 净利润（万元） |  |  |  |
| 未分配利润（万元） |  |  |  |
| 营运资金 |  |  |  |
| （本年营业收入-上年营业收入）÷上年营业收入 |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件4 保密承诺函

项目名称：皮卡澳洲版A-NCAP车型开发冲压模检具项目

中国重汽集团济南商用车有限公司：

我代表（投标人名称）对招标人的商业秘密作如下承诺：

无论是否中标、是否签署合同，对获得的招标人商业秘密（包括但不限于产品和/或装备的技术文件、汽车产品数模、数据、制造文件、实验文件和销售及售后服务文件等，如报告、通知、记录、会议纪要、备忘录、图纸、草图、样品、模型、企业标准、软件；不论以何种形式提供，如光盘、磁盘、录像带、照片或其他表述，无论该信息是以口头还是书面方式还是何种语言提供、是否标识为保密，也无论该等信息储存于任何载体）承担保密责任。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件5 技术规格偏离表

项目名称：皮卡澳洲版A-NCAP车型开发冲压模检具项目

| 序号 | 招标要求 | 响应规格 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件6 2020年1月1日以来同类项目业绩一览表

项目名称：皮卡澳洲版A-NCAP车型开发冲压模检具项目

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 （万元） | 数量 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年1月1日至今所有业绩合同总额汇总（必填） |  |  |  |  |  |  |

注：提供2020年1月1日以来同类产品的制造销售业绩（用户名单、联系方式），并附合同复印件。该同类项目业绩一览表必须如实填写，应全尽全；一览表最终的所有业绩合同总额汇总必填，此项很重要，数据将影响现场评标专家组对投标单位的业绩考评。若未提供相应业绩证明，根据技术标评分规则，将影响现场评标专家组对投标单位业绩判定打分。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件7 设备质量承诺函

项目名称: 皮卡澳洲版A-NCAP车型开发冲压模检具项目

中国重汽集团济南商用车有限公司：

我代表(投标人名称)为保证中标产品的质量特作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件8 开标一览表

《开标一览表》单独封存，以备唱标使用

项目名称：皮卡澳洲版A-NCAP车型开发冲压模检具项目

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 投标总价（元） | 质保期 | 交货及安装 时间 | 付款方式及比例如何响应 | 付款方式及比例是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皮卡澳洲版A-NCAP车型开发冲压模检具项目 | 1批 | 不含税价： 含税价格： 税率： |  |  |  |  |
| 投标总价（元，含税）大写 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。

2.此表在投递标书时请单独密封两份，否则不予唱标。

3.需写明含税价、不含税价格、税率。

4.投标总价大写为必填项，如发生大小写不一致，以大写为准。

5.投标总价包括全部（全新）产品价、表面处理费用、运杂费（包括现场卸车费）、设计、制造、安装、调试（含现场调试）、调试板料费，样件生产及包装运输费、验收、技术及售后服务费、技术资料费、备品备件费等所有费用的总和。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件9 设备分项报价表

表 9-1

设备分项报价表（模具）（根据附件（1）工装清单明细填写此表）

| 序号 | 零件号 | 零件 名称 | 零件数据（初版） |  |  |  | 适用 车型 | 模具 类型 | 工序号 | 工序 内容 | 模具 数量 | 模具尺寸（mm） |  |  | 减重 系数 | 重量 （吨） | 单价（万元/吨，未税） | 模具报价 （万元，未税） | 主材 要求 | 表面处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 零件尺寸（mm） |  |  | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 长 | 宽 | 高 |  |  |  |  |  |  | 长 | 宽 | 高 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第   页 共  页

注： 1.以上是各单体设备分项报价应包括的内容， 但不限于此，表中“总价合计”构成主机价格的一部分。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3.此分项报价，仅是为了方便招标人对投标文件进行分析比较，不作为限制订立合同的条件。

4.如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。

5.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。

6.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。

投标人(章)：                                     授权代表(签字)：                          年    月    日

设备分项报价表（检具）

| 序号 | 零件号 | 零件名称 | 图片 | 零件尺寸 | 性质 | 数量/套 | 未税价格 （万元） | 含税价格 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 新制 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 改制 |  |  |  |  |

第   页 共  页

注： 1.以上是各单体设备分项报价应包括的内容， 但不限于此，表中“总价合计”构成主机价格的一部分。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3.此分项报价，仅是为了方便招标人对投标文件进行分析比较，不作为限制订立合同的条件。

4.如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。

5.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。

6.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。

投标人(章)：                                     授权代表(签字)：                          年    月    日

表 9-2

运输及服务分项报价表

第   页共   页

| 序号 | 内 容 | 数量 | 单价(元，未税） | 合计(元，未税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包装费 |  |  |  |  |
| 2 | 运输费 |  |  |  | 运输方式及运输起止 地点 |
| 3 | 运输保险费 |  |  |  |  |
| 4 | 装卸费 |  |  |  | 发生费用地点 |
| 5 | 其他 |  |  |  | 说明具体内容 |
| 总价合计列入价格汇总表 9-5 |  |  |  | 总价（不含税）￥ 元 |  |

注： 1.投标人需另附页给出价格的详细说明。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3.此分项报价， 仅是为了方便招标人对投标文件进行比较，不作为限制订立合同的条件。

4.如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。

5.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。

6.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。

投标人(章)：                               授权代表(签字)：                              年  月  日

表 9-3

技术服务和培训分项报价表

第   页共   页

| 序号 | 内容 | 单位 | 单价(元，未税） | 数量 | 合计(元，未税） | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场指导安装费 | 人·天 |  |  |  | (可另附页) |
| 2 | 现场指导调试、试车 | 人·天 |  |  |  | (可另附页) |
| 3 | 性能考核验收 |  |  |  |  | (可另附页) |
| 4 | 培训费 | 人·天 |  |  |  | (可另附页) |
| 5 | 设计费 |  |  |  |  | (可另附页) |
| 6 | 其它(列出明细) |  |  |  |  | (可另附页) |
| 总价合计列入价格汇总表 9-5 |  |  |  |  | 总价（不含税）￥ | 元 |

注：   1.投标人需给出价格的详细说明。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致， 以单价为准修正总价。

3.此分项报价，仅是为了方便招标人对投标文件进行比较，不作为限制订立合同的条件。

4.如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。

5.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。

6.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。

投标人(章)：                               授权代表(签字)：                              年  月  日

表 9-4

随机标准附件及易损件、备品备件、专用工具、专用检测仪器仪表 分项报价表

第   页共   页

| 序号 | 备件或工具名称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价(元，未税） | 合计(元，未税） | 更换 周期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 其它(列出明细) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计列入价格汇总表 9-5 |  |  |  |  |  |  | 总价（不含税）￥ 元 |  |  |

注：1.本表须详细列出质保期内全部随机备品备件和专用工具等的详细价格。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致， 以单价为准修正总价。

3.此分项报价， 仅是为了方便招标人对投标文件进行比较，不作为限制订立合同的条件。

4.如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。

5.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。

6.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。

投标人(章)：                              授权代表(签字)：                             年  月  日

表 9-5

价格汇总表

第   页共   页

| 序号 | 内容 | 合计(元，未税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表 9- 1 总计 |  |  |
| 2 | 表 9-2 总计 |  |  |
| 3 | 表 9-3 总计 |  |  |
| 4 | 表 9-4 总计 |  |  |
| 总价合计(列入投标货物数量及价目表 ) |  | 总价（不含税）￥ | 元 |
| 总价合计(列入投标货物数量及价目表 ) |  | 总价（含税）￥ | 元 （税率： %） |

注：  1.此表格中的总价合计应与“投标货物数量及价目表”及开标一览表的价格一致。

2.该明细表所有信息均为必填项，不得删减，价格部分不得合并，可细化可增加。

3.因填写不规范造成废标及终止招标的，责任由投标人自负。

投标人(章)：                               授权代表(签字)：                              年  月  日

### 附件10 商务条款偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |

投标人名称：                   授权代表签字：            日期：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

### 附件11 投标人承诺

项目名称：皮卡澳洲版A-NCAP车型开发冲压模检具项目

日期：    年   月   日

投标人承诺： 我公司承诺遵守贵公司由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失。

投标人名称 (盖章)：                法定代表人或授权代表(签字)：

### 附件12 服务承诺函

项目名称：皮卡澳洲版A-NCAP车型开发冲压模检具项目

中国重汽集团济南商用车有限公司：

我代表（投标人名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件13 投标文件封面及封口格式

封面格式：

技术/资质/商务文件 （1正本） 项目名称：皮卡澳洲版A-NCAP车型开发冲压模检具项目 投标人名称（公章）： 地址： 授权代表电话： 传真：

投标人名称：                   授权代表签字：                  日期：

### 附件14技术标评分标准

### 技术标评审表（100分）

| 评价类型 | 序号 | 内容 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术100分 | 1 | 技术方案 | 40 | 所报产品的技术方案先进，装备制造能力、生产设备、加工工艺先进，各系统完善、性能可靠，设备主要核心部件具备自身技术优势，技术参数优于招标文件要求，视情况优得31-40分，良得21-30分，一般得1-20分。 |
|  | 2 | 项目组织及人员 | 10 | 成立专项小组且职责明确，全流程项目人员经验丰富。根据方案进行综合评审，优得8-10分；良得5-7分；一般得1-4分。 |
|  | 3 | 供货周期 | 20 | 响应供货期和现场停工期基本要求，有详细可行的行动计划能保证项目进度，有风险管理措施；加工、制作方案合理、完善、切实可行能确保安全；能满足交货期者视情况得15-20分；剩余投标方得1-14分。 |
|  | 4 | 类似业绩 | 10 | 近三年国内或国外知名品牌商用车或乘用车供货经历和经验或其他大型供货经历，提供1份投标同类产品开发合同证明材料，得2分，最高得10分。 |
|  | 5 | 质量保障 | 10 | 具有良好的质量管理体系和完备的检测体系，保证提供的产品质量、性能稳定可靠。根据提供的证明资料进行综合评审，优得10分，良得5-9分，一般得1-4分。 |
|  | 6 | 质保期和售后服务 | 10 | 根据投标文件中提供的质量保证措施、售后服务方案等的响应情况进行综合评审，优得10分，良5-9分，一般1-4分。 |

评标方法

a、若技术标评审出现总分并列时，比较产品技术与服务承诺部分综合得分，此分项得分高者排序在前；若产品技术与服务承诺综合得分仍相同，则由全体评委成员无记名投票，得票高者排序在前。

b、评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。

c、评标过程中，若出现本办法以外的特殊情况时，将暂停评标，有关情况处理意见待招标工作小组确认后，再行评定。

附件15 SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;

https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login

1.点击立即注册

2.填写手机号码（没有注册过的）

3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册

4.点击新增

5.按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批

审批通过后，注意记录本单位的“供应商代码”，代码用于登录系统后应标。登录信息如下：

用 户 名：gys+供应商代码

初始密码：scm@2022（注册成功后，请立即修改密码）

注：

1.“项目名称”和“采购形式编号”见投标须知前附表1.1。

### 附件16 SRM系统供应商用户手册

系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/（以下内容可能非最新版本，仅供参考，请登录系统网址后，点检查看最新版供应商手册）

用 户 名：gys+供应商代码（注意：注册完毕后，用户名不要用手机号登录）

初始密码：scm@2022（或注册成功后，新密码）

1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。

2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。

3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，编辑技术标澄清函最后填写授权代表姓名及电话。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑

4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并填写商务澄清内容（最后填写授权代表姓名、电话），之后点击提交。

6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情