中国重汽集团SAP运维服务项目

招标文件

项目编号：FSCZB2025110510

招 标 人：中国重汽集团济南动力有限公司

2025年11月

目     录

招标公告	1

第一部分  投标人须知	5

第二部分　技术标书	16

第三部分　合同主要条款	24

第三部分　投标文件附件	27

招标公告

中国重汽集团SAP运维服务项目招标公告

项目名称及项目编号

项目名称： 中国重汽集团SAP运维服务项目

项目编号： FSCZB2025110510

项目概况及招标形式

- 招标内容：为中国重汽集团SAP系统运维服务厂商进行招标，主要负责系统基础运维和业务应用运维，保障系统运行稳定性及新功能需求及时响应。

招标形式：公开招标。

投标人资格要求

- 投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；

- 拟标投人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；注册资金不少于1000万人民币（或等值其他货币）；公司成立5年以上（以营业执照成立日期到开标当日满5年为准），且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承本项目的能力；

- 投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等；

- 投标人在“信用中国”中未列入联合惩戒失信人名单，且工商行政管理局的《国家企业信用信息公示系统》中查询不存在不良记录；

- 无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录；

- 近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况；

- 投标人没有被列入招标人处《黑名单》（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行

- 的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）的；

- 公司经营范围满足招标项目需求；

- 投标人须具有履行招标文件所有设备、专业技术等要求的能力；

- 投标人须有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求。

- 拟投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；

- 投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包或者分包给其他单位；

- 本次招标项目不接受联合体投标；

- 法律、行政法规规定的其他条件；

- 投标人须具备ISO27001信息技术服务管理体系认证证书、IS020000信息技术服务管理体系认证证书；

- 不允许代理商投标。

- 投标人须具备5个以上SAP产品运维服务案例。

报名及招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2025年12月5日下午17:00前，按照1-7顺序及所列项相关资料的原件扫描件（要求每一页原文件扫描在一页上，禁止两页或多页合并扫描在一页，扫描文件必须清晰可辨否则影响报名的审核，扫描文件格式为pdf格式，禁止采用压缩文件格式或图片格式，所有扫描文件都集成到1个pdf文档并设置目录）提交到e采通系统。

格式为：中国重汽集团SAP运维服务项目-***公司（五个字以内公司简称）-报名资料。

- 法定代表人授权委托书（见附件2）；

- 企业营业执照副本复印件（加盖法人单位公章）；

- 法人代表或授权代表有效身份证（盖有法人单位公章的复印件，包括正反两面）；

- 提供财务相关证明材料，包括近三年的年度财务审计报告、近三年的财务报表、企业最近半年完税证明及信用证明材料、年度纳税信用评价信息、企业对外担保说明等；详见标书投标人须知；

- 项目成功案例。列举与此招标项目类似的成功案例，包括项目实施时间、单位、应用范围、投标人参与的核心成员等；需提供项目合同复印件；

- 提供投标人资质要求的其它相关证明材料;详见标书投标人须知；

- 项目报名表（见附件4）。

本项目实行资格后审，报名成功不代表资格审查通过，以最终通过招标工作小组的审查为准。

投标保证金的金额：人民币20000.00元

开户名称：中国重汽集团济南动力有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司济南天桥支行

银行帐号：37001616508050150300

联行号：105451000362

投标保证金应从投标人基本账户转出至上述账户并到账，否则视为无效投标，未中标单位招标后一个付款周期内退还，中标单位合同签定生效后退还。

Ⅱ.转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金（不按照此格式备注，不保证退还时间）。

投标文件的递交

- 投标文件递交的截止时间详见招标文件。

- 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 本次招标通过E采通系统（https://ecaitong.sinotruk.com:8012/）进行澄清和报价，请务必在截止时间前完成注册并投标，上传资质、业绩、财务报表、商务标等文档，具体操作请查看文档。参考附件15和16。

开标时间和地点

- 开标时间：暂定2025年12月11日9时00分，若有变动另行通知。

- 开标地点：暂定中国重汽未来科技大厦3楼会议室

招标公告发布媒介

- 本次招标公告在中国重汽官方网站发布。

联系方式

其他说明

2025年11月14日

第一部分  投标人须知

- 项目介绍

- 项目名称：SAP运维服务项目

- 项目编号：FSCZB2025110510

- 招标形式：公开招标

- 项目概况：为中国重汽集团SAP系统运维服务厂商进行招标，主要负责系统基础运维和业务应用运维。

- 招标内容具体要求详见《第二部：技术标书》。

- 报价：（1）本次招投标为公开招标，投标总报价应包括项目规划设计、实施服务、及相关资料、保险、税费、运杂、差旅等全部费用，并对各主要报价构成项列报价清单。（2）本次项目初始报价不得超过300万元（含税），含系统基础运维不得超过70万元（含税）和业务应用服务不得超过230万元（含税）。	（3）所有参加投标的单位必须结合自身的实际情况，对此次招标项目的服务范围及服务内容详细说明，以实际产生的费用，据实报价。（4）供应商免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价。（5）项目的报价货币单位为：人民币。要求投标人报价包含不含税金额、税率及价税合计金额。（6）最后磋商报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

- 招标人信息：

招标人名称：中国重汽集团济南动力有限公司

招标人地址：济南市历城区华奥路777号

技术联系人：庄莎莎

- 电话：18366158823

- 邮箱：zhuangshasha@sinotruk.com

商务联系人：赵力

电话：17860606595

邮箱：zhaoli@sinotruk.com

合格的投标人。

- 投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；

- 拟标投人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；注册资金不少于1000万人民币（或等值其他货币）；公司成立5年以上（以营业执照成立日期到开标当日满5年为准），且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；

- 投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等；

- 投标人在“信用中国”中未列入联合惩戒失信人名单，且工商行政管理局的《国家企业信用信息公示系统》中查询不存在不良记录；

- 无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录；

- 近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况；

- 投标人没有被列入招标人处《黑名单》（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）的；

- 公司经营范围满足招标项目需求；

- 投标人须具有履行招标文件所有设备、专业技术等要求的能力；

- 投标人须有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求。

- 拟投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；

- 投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包或者分包给其他单位；

- 本次招标项目不接受联合体投标；

- 法律、行政法规规定的其他条件；

- 投标人须具备ISO27001信息技术服务管理体系认证证书、IS020000信息技术服务管理体系认证证书；

- 不允许代理商投标。

- 投标人须具备5个以上SAP产品运维服务案例。

招标文件的领取、答疑、应标及投标报名

- 发标时间：2025年11月29日。

- 招标文件领取方式、地点及领取截止时间：招标文件采取电子版文件，通过电子邮箱方式发送。

- 答疑时间：2025年12月5日前

- 提交疑问方式：将答疑问题以word文件格式发送至联系人邮件内，并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件。同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件2法定代表人授权委托书。

- 领取答疑、澄清和修改文件时间：2025年12月5日前：

- 答疑、澄清和修改文件方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至答疑文件提交时登记的电子邮箱。

- 报名方式：将附表4填写完毕后，加盖公章，扫描成PDF提交至e采通系统。

- 应标截止时间：2025年12月5日下午5点前，逾期不受理

投标文件编制

- 投标文件的组成

- 投标人编写的投标文件由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计3个文件。

- 资质文件：

- 法定代表人身份证明；

- 法定代表人授权委托书（授权人需带身份证原件）；

- 营业执照副本原件或复印件并加盖公章；

- 经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。应提供中文版本的审计报告或财务报表；

- 企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）；

- 年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

- 信用中国截图或国家企业信用信息公示系统截图；

- ISO27001、IS020000认证证书；

- 招标文件中要求的其它资格证明文件。

- 对于投标人资质审核不通过的，招标人有权拒绝其投标。

- 技术标：

- 运维服务范围与内容：包括系统技术运维和业务应用运维；

- 服务团队与资源要求。详细列出拟参与项目的所有团队成员，包括角色与职责、人员资质、人天单价及工作简历；列出其将采用的服务管理工具与平台；

- 同行业或相似行业的SAP运维服务项目案例介绍，并提供不少于3个成功案例；

- 项目管理与服务报告机制.

- 技术投标偏离表。

- 商务标：

- 开标一览表中所有报价均采用人民币报价，其金额应包括：培训、实施、服务支持等一切费用。价格构成如下：

- 系统基础运维费用：按基础服务包报价；

- 业务应用服务费用：实施顾问和开发顾问的费用，按照人天报价；

- 投标价格分解表。针对招标文件的要求，提供产品的详细信息，对于软件应包括模块功能介绍及报价（见附件5）。

- 投标函（见附件1）;

- 商务条款偏离表；

- 商务报价注意内容：最高投标限价（招标控制价）：人民币300万元（含6%增值税），包括系统基础运维不得超过70万元（含6%增值税），业务应用服务不得超过230万元（含6%增值税），超过投标限价无法投标。

- 投标文件的投递

- 1.投标方式： 在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、商务标书）。

- 4.投标文件递交截止时间：2025年12月10日17:00:00

投标保证金收取、缴纳有效期及罚没

- 投标保证金的缴纳

- 投标保证金的缴纳形式：提交银行投标保函或从银行基本账户转账

- 投标保证金的金额：人民币  20000   元

- 开户名称：中国重汽集团济南动力有限公司

- 开户银行：中国建设银行济南市天桥区支行

- 银行帐号：37001616508050150300

- 开户行联号：

- 转账附言：公司名称+中国重汽集团SAP运维服务项目+投标保证金。

- (4)保证金缴纳截止时间：2025年12月10日17：00前（同应标截止时间）

- 选择提交银行投标保函的拟投标人，应在开标时提交投标保函正本，作为《投标文件》的一部分，该投标保函应是不可撤销的“见索即付”保函，保函有效期应满足投标有效期要求，由招标人留存保函正本。

- 选择从银行基本账户转账的拟投标人，须在规定的时间之前将投标保证金从其单位基本帐户转出并到账，否则视为无效投标；未按规定提交保证金的拟投标人，其投标文件视为无效投标。拟投标人应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由拟投标人自行承担。

- 对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在 5 工作日内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后 5 个工作日内原路返还（无息）。

- 发生以下情况时，有权没收保证金：
①供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
②供应商在响应文件中提供虚假材料的；
③除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
④供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；
⑤供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。
⑥截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的。
⑦自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由投标人无正当签订合同的；
⑧采购文件规定的其他情形。

开评标

- 开标时间：暂定2025年12月11日9时00分，若有变动另行通知。

- 开标地点：暂定中国重汽未来科技大厦3楼会议室

- 开标方式：现场招标

- 现场招标：原则上来现场参与开标。如因特殊情况无法现场参与，需在开标前三日，通知招标人，由招标人创建视频链接，并在报名结束后统一通知。

- 评标

- 评标方法

- 评标方法（综合评分法）

- 本次招标采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照评分标准中规定的评分因素和评分细则进行综合评价、评分。

- 评标委员会各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价得分由工作人员通过计算得出。

- 投标人得分＝∑评委评价得分/评委人数＋商务标得分

- 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照第一部分第四条投标文件编制资格证明文件中的1.1-1.9准备资料，上传完毕后，等待审核；

- 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标）；没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；

- 资质标评审：资质标审核通过的单位，可以进入公开唱标环节；

- 公开唱标：公示资质标入围单位的开标价格及商务条款响应情况；

- 技术标评审：技术标评标专家组，通过重汽e采通，对各投标人的《投标文件（技术标）》进行综合评审；评审期间产生的技术澄清均由投标人在重汽e采通平台内完成提交；评审合格的单位进入商务标评审环节，评审不合格的单位被淘汰；具体评分详见评分标准；

- 商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交；

- 注意：投标人均需要自带笔记本电脑在重汽e采通进行自主投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。

- 评分标准

| 评分项目 | 总分 | 评分内容 | 最高得分 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 （60%） | 100 | 投标报价 |  | 1.商务标得分=当前轮次最低价/供方投标价X商务标总分。 2、评标价格均以元（RMB）为单位计算，百分率、得分值小数点后保留二位，第三位四舍五入。 3、评标委员会二分之一以上人员认为某投标总报价有低于成本价嫌疑的，经价值工程部评审确认、价值工程部集团公司业务分管领导审批后，可视为无效报价，不进入下一步评审。 |
| 技术部分 （40%） | 40 | 服务方案 |  | 1、 服务体系描完整性、流程清晰（如事件管理、变更管理），主动运维措施具体。SLA承诺指标（如可用性、响应时间）。（0-15分） 2、根据投标人对本项目整体运维方案综合评价，根据方案设计合理性和目标可达成性综合打分。（0-15分） 3、根据投标人制定的项目进度计划安排的合理性、有效性进行综合打分。（0-10分） |
|  | 40 | 同类行业 经验 |  | - 投标人具有SAP运维服务实施成功案例，每个得分4分，封顶20分。提供相应证明材料（投标人需加盖公章证明）；（0-20分） 2、根据投标人SAP运维服务案例的实施过程综合评分。（0-20分） |
|  | 20 | 技术保障能力 |  | - 明确项目技术团队成员及相应在该项目中承担的角色；项目人员名单应包含至少姓名、工种、级别、学历或学位、工作经历等信息。且需提供团队高级人员与应答人的劳务合同或近3个月内其中1个月的缴纳社保证明、学历或学位证书，未提供的视为该成员信息无效。工作年限以学历或学位证书颁发时间作为起始计算。（0-10分） - 满足招标文件（见“项目技术要求”）中服务要求的赋基本分4分，承诺有其它额外免费的、或对招标人有利的服务项目或措施的可以加分。（0-10分） |
| 合计 | 100 |  |  | 总分=商务部分*60%+技术部分*40% |
| 备注： 1、通过初审者为有效投标。 2、评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。 3、投标人提交的投标文件和资料必须真实有效。合同签订前，招标人有权组织联合小组（财务、技术、设备、质量等）到中标候选人实地审核，如发现投标文件和资料有弄虚作假，招标人有权取消其中标候选人资格，同时招标人有权扣留其投标保证金。 |  |  |  |  |

定标

- 本项目只产生1个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。

废标及终止招标

- 1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

- (1)投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

- (2)投标人在报价有效期内撤回投标；

- (3)在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

- (4)投标人以任何方式诋毁其他投标人；

- (5)投标人串通投标；

- (6)投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；

- (7)以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

- (8)投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

- (9)有效投标不足三家；

- (10)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

- (11)投标人报价均超过最高限价的；

- (12)未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；

- (13)未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；

- (14)法律、法规规定的其他情况。

2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

- (1)符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

- (2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- (3)评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

- (4)因重大变故，采购任务取消的；

- (5)招标人认为其他应终止招标的情形。

3.中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

合同签订

1.招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。

2.中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。

3.中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。

4.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标；

5.合同以双方最终签署的版本为准。

交货及付款

- 交货期： 合同生效起至该项目验收前

- 交货地点：招标人指定地点

- 交货方式：现场服务+远程支持

- 付款方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）

- 付款节点：

- 系统运维服务费（9：1）：乙方完成甲方的需求，乙方开具合同价款90%的收据并100%的增值税专用发票，经甲方核对无误后支付90%。质保金10%在质保期届满一年后开具合同价款10%的收据后支付

- 业务应用运维（100%）：按季度结算，乙方完成甲方的需求，乙方开具合同价款100%的收据并增值税专用发票，经甲方核对无误后支付。

质保金

- 项目上线并验收后1年后，剩余百分之十待甲方评估且签署确认文件后在30日内支付。

本次招标最终解释权归中国重汽集团济南动力有限公司。

第二部分　技术标书

- 项目说明

目前中国重汽集团已实现19家制造单位和59家财务公司SAP系统的上线，实现业务财务一体化。随公司运营需要、数字化建设快速推进和各子公司业务变化及增长，对SAP系统及其运维工作也提出了更高的要求。

项目旨在通过公平、公正的公开招标机制，选择技术能力、行业经验、服务质量及成本控制等方面综合实力突出的合作伙伴，为中国重汽提供全面的SAP系统运维服务，保障系统安全、稳定、高效运行。

- 项目目标

- 系统基础运维

- 保障SAP系统稳定与高可用：供方通过7x24小时监控、定期健康检查和快速故障响应机制，致力于减少意外停机，确保业务连续。

- 优化性能与效率，通过监控系统响应时间、HANA数据库性能、垃圾内存清理、索引优化及接口中间件维护等手段，保障用户操作流畅，提升体验和工作效率。

- 确保安全与合规：包括用户权限管理（定期审计与清理）、漏洞管理（及时应用SAP安全补丁）、数据备份与恢复（定期测试验证灾难恢复计划的有效性），以及满足等保、CSV（计算机化系统验证）等特定行业合规要求

- 管理变更与版本控制：运维服务需确保所有传输请求（如Client拷贝）、系统升级、补丁应用等的可控、可追溯，减少对现有业务的影响。

- 业务应用支持

- 完保障业务连续与流畅：确保日常业务操作顺畅。快速响应用户问题（操作报错、数据疑问等）、提供财务月结和年结支持、处理自开发程序BUG及接口异常，减少因系统问题导致的业务中断或效率低下。

- 深化应用与流程优化：分析现有业务流程瓶颈，提供优化建议与系统配置实现；响应用户的新需求（如开发新报表、优化界面）；并提供业务培训与指导，提升用户操作水平和自主能力，充分发挥SAP系统价值。

- 支持数据驱动决策：维护和开发BI报表（如使用SAP BW/BO等工具）、支持财务合并报表（如SAP BPC）和获利能力分析，为管理层提供及时、准确的数据洞察，辅助战略和运营决策。

- 赋能创新与战略项目：支持企业将SAP系统能力拓展到新的业务领域或商业模式，如支持新公司代码或工厂的扩展、集成新的外围系统（如MES、SRM、CRM、WMS等），构建更强大的一体化数字核心。

- 项目组织范围

本次SAP运维服务范围包括中国重汽集团ERP项目所有上线SAP单位、所有上线SAP模块以及与外围系统的对接SAP系统端接口和SAP服务器系统运维。业务主体包含所有SAP上线单位，包括卡车公司、商用车公司、轻卡公司等整车单位，动力公司、车桥公司等总成单位、财务公司及专用车公司，系统范围包括已上线单位所有模块及外围接口，包括S4/HANA、BPC、BW/BI、EWM、PO等系统及SAP服务器系统运维。为了保障ERP系统的稳定运行，服务商负责为中国重汽提供专业的系统优化服务，按时提供服务交付物。

- 项目服务内容

本次SAP运维服务项目具体包含SAP系统基础运维服务、业务应用类服务以及开发类服务，具体服务内容要求如下：

| 类型 | 服务 | 服务内容 | 交付物 | 商务模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运维方案 | SAP应用成熟度专业诊断，输出诊断报告和年度运维方案 |  |  | 基础服务包 |
|  | 业务支持 | -支持用户系统使用，如功能咨询、操作指导等； -分析和处理用户问题事件，如业务问题、数据问题、操作不当、程序报错等； -跨系统业务或接口问题配合分析和处理； -原系统配置、程序、增强等缺陷和漏洞解决； -原厂应用BUG解决，查找SAP notes以及与SAP原厂沟通； -用户权限管理，包括权限检查、清理、维护。 | 《需求分析报告》、《业务调整方案》、《系统调整配置手册》、《开发功能说明书》、《程序代码》、《系统操作说明》、《测试方案与测试报告》、《月结/年结支持报告》等 | 人天服务包 |
|  | 主数据 | -依照主数据管理制度和流程，管理维护集团层管控的SAP或MDM主数据，如客商、物料、会计科目、银行账户、成本中心、利润中心等主数据 |  | 人天服务包 |
|  | 月结和合并报表 | -财务月结(包括年结)和重点运维支持，形成月度常态备战和专注服务机制，涉及月结和出具相关法定与管理口径报表运维的问题均定性为紧急问题，必须快速响应和解决。 |  | 人天服务包 |
|  | 变更服务 | -因业务需求或系统优化需要提出的变更需求（新增、修改、优化）进行评估、提供业务方案和系统方案、实现实施，包括系统配置变更、系统开发变更、流程变更、跨系统对接 -因业务需求或系统优化需要提出的现场运维服务需求 |  | 人天服务包 |
| SAP系统集基础运维服务 | 系统支持 | 应用层服务： -SAP GUI安装及登录协助、请求传输管理维护、后台作业管理维护、打印管理维护等； -启动/停止SAP系统、SAP性能参数调整、系统日志错误分析、系统dump分析处理； -软件维护更新，SAP Notes、补丁包、升级包适用性鉴定和安装 数据库层服务： -数据库备份作业制定与调整; -数据库空间扩展 -数据库备份 | 《SAP系统月度/季度性能分析报告》、《变更请求（CR）记录单》、《系统刷新/Client拷贝操作报告》、《备份任务执行日志与验证报告》、《用户权限定期审计报告》、《安全补丁管理清单》、《系统安全基线配置文档》、《运维知识库（KB）》等 | 基础服务包 |
|  | 监控巡检 | -系统应用层监控，包括系统日志、工作进程、后台作业、更新报错、锁定条目、接口数据传输等； -数据库层监控，包括数据库日志、表空间、数据文件、临时文件、数据库进程执行情况等； -操作系统层监控，包括CPU、内存、系统日志、文件系统状态等； -系统信息巡检，硬件配置、服务器架构、软件信息； -系统应用层巡检，系统负载分析、系统运行情况分析等； -数据库层巡检，数据库性能分析、数据库空间使用分析、数据库备份分析等； -操作系统层巡检，文件系统使用情况分析、操作系统资源使用情况分析等 |  | 基础服务包 |
|  | 故障处理 | -对应用和数据库层技术问题故障进行分析、方案建议、处理和恢复 |  | 基础服务包 |
|  | 知识库搭建 | 在项目接手后的两个月内，通过对过往运维记录的分析，构建出运维知识库。实现日常问题的处理清单。 |  | 基础服务包 |
|  | 变更服务 | -应用层，系统参数调整、系统架构调整(增加或减少应用服务器等)、SAP内核更新、系统恢复、数据归档； -数据库层，数据库参数调整、外部数据库连接配置、数据库补丁更新、数据库恢复。 |  | 基础服务包 |
| 优化服务 | 专项优化 | -根据年度运维方案和每季度运维总结分析主动提出或按甲方需要，提供数据/业务/流程/系统等方面的优化建议及方案，并实现或实施，及配套的用户培训和考核。 | 《专项优化项目总结报告》 | 人天服务包 |

- 项目完成标准

- 验收过程

本项目所有项目交付物须以电子文档、书面文档或电子/书面文档形式进行提交。项目交付物电子文档的内容、格式必须与书面文档形式一致，当电子文档与书面文档不一致时，以书面文档的为准，电子文档则应根据书面文档形式改正。

- 项目完成标志

以下事项中任何一项首先发生，即表明乙方已履行完毕本工作说明书中的责任，项目结束：

- 乙方完成了“项目服务内容”章节中规定的乙方的责任，包括向甲方交付了“交付件清单”中列出的作品；

- 由甲方或乙方按照合同终止本项目。

- 验收标准

验收必须达到以下要求：

- 在整个交付过程中没有合同履行纠纷；

- 交付物齐全、完整和有效；

- 系统及功能能够满足业务需要，系统持续运行稳定、可靠、安全；

- 待完成后，由项目经理负责落实项目验收单，并由商务经理完成最终回款及客户满意度调查工作。

- 系统可用性：利用SAP内置的系统监控功能或第三方监控工具精确记录每个SAP实例的启用和停止时间，对于SAP生产系统的可用性目标≥99.5%（系统可用性 = (总时间 - 宕机时间) / 总时间 × 100%；总时间：通常指一个自然月或一个季度的总分钟数；宕机时间：指在“总时间”范围内，系统在计划外因故无法提供服务的总分钟数）。

- 事件管理：

- 服务人员对关键事件的响应及处理应同时符合以下要求：

| - 描述 | - 初始回应时间 | - 人员到场时间 |
| --- | --- | --- |
| - 紧急 | - 15分钟以内 | - 1个小时 |
| - 严重 | - 30分钟以内 | - 2个小时 |
| - 中等 | - 1小时以内 | - 4个小时 |
| - 一般 | - 8小时内 | - 24小时 |

- SLA（服务级别协议）月度/季度达标率≥95%，（(SLA达成事件之和 / 事件总数) × 100%）。

- （7）系统功能验收：关键键业务流程（如订单-发运-应收-收款、采购-接收-应付-付款）符合预设逻辑，需100%通过测试，无重大缺陷。检查关键业务操作（如开票、月结/年结等）的响应时间，应无显著延迟。

- 验收内容

- 乙方提供的技术支持包含但不限于：与本项目相关的技术咨询，包括SAP运维服务方面的技术方法、成功经验、注意事项、有关标准、规范等。

- 宣贯培训：在项目过程中，乙方提供SAP运维服务相关的理论与技能、整个过程中各部门的职责分工、项目交付物作用等培训，甲方参加培训的人数没有限制。

- 技术服务验收：系统监控、健康检查、性能优化记录完整有效、备份恢复演练成功，日志齐全、安全策略、漏洞修补、权限管理合规。

- 业务服务验收：用户提交的服务请求得到及时、有效的处理且关闭、月结、年结等关键业务期支持、报表开发、流程优化等需求按质按量完成。

- 管理流程验收：事件管理、问题管理、变更管理流程记录，可追溯、定期服务报告（周报、月报、季报）按时提交，内容清晰。

- 知识转移：乙方在项目期间形成的与甲方有关的过程文档、培训课件、方法措施等各种知识，均须转移给甲方。

- 售后质保：在甲方完成数据资产披露后，对存在的问题或改进方向，乙方给予积极配合与支持。

- 关键交付物

本项目的项目管理需要满足甲方制定的项目实施方法论要求。乙方需要详细描述其项目管理的方法、项目组配置和质量管理和文档管理方案，及项目最终交付件清单。

乙方应交付符合甲方项目管理规范的文档资料（电子版及纸质版），参考关键交付物清单列表主要包括：

| 服务内容 | 交付物 | 形式 |
| --- | --- | --- |
| 系统基础运维 | SAP系统周度/月度/季度性能分析报告 | 纸质签批或电子签批文件 |
|  | 变更请求（CR）记录单 | 纸质签批或电子签批文件 |
|  | 系统刷新/Client拷贝操作报告 | 纸质签批或电子签批文件 |
|  | 备份任务执行日志与验证报告 | 纸质签批或电子签批文件 |
|  | 用户权限定期审计报告 | 纸质签批或电子签批文件 |
|  | 安全补丁管理清单 | 纸质签批或电子签批文件 |
|  | 系统安全基线配置文档 | 纸质签批或电子签批文件 |
|  | 运维知识库 | 纸质签批或电子签批文件 |
| 业务应用支持 | 需求分析报告 | 纸质签批或电子签批文件 |
|  | 业务调整方案 | 纸质签批或电子签批文件 |
|  | 开发功能说明书 | 纸质签批或电子签批文件 |
|  | 程序代码 | 纸质签批或电子签批文件 |
|  | 测试方案与测试报告 | 纸质签批或电子签批文件 |
|  | 月结/年结支持报告 | 纸质签批或电子签批文件 |
| 项目验收 | 专项优化项目总结报告 | 纸质签批或电子签批文件 |
|  | 项目实施总结报告 | 纸质签批或电子签批文件 |
| 项目管理 | 阶段详细计划 | 纸质签批或电子签批文件 |
|  | 项目周报 | 纸质签批或电子签批文件 |
|  | 会议签到表 | 纸质签批或电子签批文件 |
|  | 会议纪要 | 纸质签批或电子签批文件 |
|  | 项目变更控制表 | 纸质签批或电子签批文件 |
|  | 项目风险&问题记录表 | 纸质签批或电子签批文件 |
|  | 人员变更交接表 | 纸质签批或电子签批文件 |

- 项目培训及知识转移

乙方任务：提供以下培训课程协助甲方更好地理解数据管理知识，并保障项目成功：

| 课程名称 | 课程内容 | 授课时间 | 教学方式 | 培训人员 | 学员限定数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目启动宣贯培训 | SAP运维服务相关的理论与技能、项目交付物作用等培训 | 依照实施计划 | 集中授课、练 习、答疑 | 根据甲方安排人员 | 根据甲方安排 |
| SAP运维服务相关知识培训 | SAP运维服务过程中各部门职责分工及操作培训 | 依照实施计划 | 集中授课、练 习、答疑 | 根据甲方安排关键用户 | 根据甲方安排 |
| 知识转移培训 | 在项目期间形成的与甲方有关的过程文档、培训课件、方法措施等各种知识转移培训 | 依照实施计划 | 集中授课、练 习、答疑 | 根据甲方安排人员 | 根据甲方安排 |
| 其他必要培训 | 根据项目需要双方协商 | 依照实施计划 | 集中授课、练 习、答疑 | 根据甲方安排人员 | 根据甲方安排 |

甲方任务：

为确保项目进程与训练成效，以下培训准备及条件须由甲方提供：

受训学员对项目排定的训练课程，须全职参与。

所需的训练场地、设施（如：PC、打印机、网络等）与演示文稿器材（如：投影机、投影幕、白板等）将由甲方提供。

需要实机演练的课程，需提供机器，以一人使用一终端机为原则。

- 交付作品：

- 培训计划；

- 培训课件；

- 完成标志：

- 完成相应培训。

- 售后服务及质量保证要求

乙方承诺保质保量的做好项目评估及售后服务，承诺配备齐备的技术素质过硬的服务支持队伍，配备的人员都具有此类项目的经历、必要的经验及必要的服务意识，承诺项目组的技术支持队伍在售前和售后相对固定，如果进行必要的替补或调离，将会在第一时间与客户协商，征得甲方同意。

- 其它要求

服务商具备实施及服务能力。

- 保密要求

（一）保密要求：成交中标人必须与招标人签署保密协议，成交中标人该项目所有成员须与招标人签署保密协议。如泄露或利用本项目中以及其他方式获取的招标人敏感信息，招标人将依法追究服务商相关法律责任。

（二）服务商应确保将发现的全部问题提交给招标人，不得以任何方式透露给第三方。服务商对于招标人提供的资料，以及本项目实施过程中所涉及的所有文档、数据、介质和相关信息保密，未经许可，不得以任何形式向第三方传播。保密期限不受本项目期限的限制，在本项目履行完毕后，保密信息接受方仍应承担保密义务。

（三）服务商应能保证所有参与服务人员的安全可靠性，不存在危害国家、社会和人民的违法违规记录，特别是不存在黑客、黑产、失信等记录。

（四）如因服务商单方面原因造成泄密，招标人将保留追究其法律责任的权利。

第三部分　合同主要条款

- 标的、数量、交货期

- 服务范围

- 系统技术运维： 包括7x24小时监控、用户权限管理、系统健康检查、故障处理等；

- 业务应用运维： 包括业务优化与运维、业务流程咨询、配置调整、报表开发等。

- 服务标准：

- 系统可用性 ≥ 99.5%；

- P1级故障响应时间 ≤ 15分钟，P2级故障响应时间 ≤ 30分钟，P3级故障响应时间 ≤ 1小时，P4级故障响应时间 ≤ 8小时；

- 服务报告提交及时率 = 100%。

- 交付成果

- 服务报告：包括《月度服务报告》、《系统健康检查报告》、《年度总结报告》；

- 知识库： 运维过程中沉淀的解决方案文档；

- 团队资源： 承诺提供的项目经理和核心顾问团队。

- 服务期限与地点：

- 服务期： 合同生效日期至项目验收前；

- 服务地点：现场支持+远程支持。

- 交货地点

- 中国重汽集团及甲方指定地点。

- 价款及付款方式

- 价款：以最终签订合同为准；

- 付款方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）。

- 质量要求、保修期及售后服务

- 乙方负责对甲方所有现有软开开发需求进行专项开发服务，严格按照本合同和工作说明书内容执行。

- 甲乙双方均需详细记录乙方为甲方提供技术服务的时间、内容及结果。甲方就乙方服务的内容、质量及效果进行总结和评价。每次的服务效果评价将作为甲方付款的依据之一。

- 如乙方提供的服务没有满足本合同及其附件的要求，甲方有权要求乙方改善服务质量并更换服务工程师。如乙方不能满足甲方要求，则甲方有权终止本合同，合同的终止不影响乙方按照本合同的第五条“违约责任”向甲方支付违约金。

- 服务考核

- 为有效规范乙方所提供服务的内容及质量，甲方将参照服务考核规范对乙方所提供服务进行管理及考核，并作为服务验收和付款的依据。

- 乙方须设立服务质量监督员并定期（至少每月一次）向甲方汇报合同要求范围内的服务执行情况及质量状况，针对甲方提出的意见及建议提出服务质量整改措施并跟踪落实。

- 如因乙方技术能力导致程序BUG或系统故障，甲方将视故障的影响程度，进行服务考核和罚款，若导致重大故障或数据丢失，甲方有权利要求乙方赔偿因此造成的相关损失。

- 甲方每季度对乙方工作进行考核评分。季度末付款时按考核得分对合同应付款额进行扣除。

- 季度考核得分90（含90分）-100分，不扣款；

- 季度考核得分80（含80分）-90分，扣除该次应付款额的5%；

- 季度考核得分70（含70分）-80分，扣除该次应付款额的10%，并降低供应商评价等级。

- 季度考核得分70以下，扣除该次应付款额的20%，乙方应积极进行整改。如甲方对乙方整改后的效果评价不合格，甲方有权终止本合同，并取消乙方合作资格。

- 违约责任

- 合同签署及履行过程中，未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下开发服务擅自转让或分包，否则应承担合同本季度结算总金额10%的违约金。

- 由于乙方原因未按照本合同及其附件规定的时间节点提供服务的，经甲乙双方协调无果的，乙方须向甲方支付违约金（逾期天数*人天单价*2）。由于甲方原因造成乙方逾期提供服务的，乙方不承担违约责任。

- 乙方未按照双方的约定提供合格服务的，甲方有权按照本合同第六条“服务考核”条款执行扣款。

- 由于乙方未按照本合同及其附件的要求履行服务或服务未达到招标文件、合同及附件的要求而给甲方造成任何损失的，以及由于乙方人员故意或过失造成的工作内容瑕疵对甲方生产运营造及相关系统软件成不良影响的，乙方均须承担一切赔偿责任。

- 若乙方提供发票出现税务问题时，乙方应承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其相关的损失。

- 争议解决方式

因本合同引起的任何争议，双方应友好协商解决。协商和调解都无法解决，根据合同约定的争议解决条款，启动仲裁或诉讼程序

第四部分　投标文件附件

附件1

- 投标函

致：中国重汽集团            有限公司：

根据贵方                       招标公告，            投标公司， 法人代表人为         ，正式授权            提交纸质投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件正本  份、副本  份；电子版投标文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起  个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：        传真：

投标人代表姓名：         职务：

开户银行：

银行帐号：

投标人名称（盖章）:

授权代表签字：

日期：     年      月      日

附件2

- 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就                       现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委权。特此委托。

附法人身份证明复印件（正反面） 附授权代理人身份证明复印件（正反面）

全权代表姓名：            性别：          年龄：

单位：                    部门：          职务：

法定代表人签字或盖章

被授权人签字

被授权人电话：

投标人名称（公章）

年   月   日

附件3

- 开标一览表

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 投标总价（元） | XX | XX | XX | 商务条款是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 不含税价： 含税价格： （大写： ） 税率： |  |  |  |  |

注：

1.此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。

2.需写明含税价、不含税价格、税率。

3.投标总价包括                                             全部费用。

4.其他（注：若无，该条删除。正式标书删除红字内容）

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件4

- 投标报名表

公章：

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标单位 （全称） |  |  |  |  |
| 投标内容 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 联系电话 |  |
| 公司电话 |  |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |  |
| 报名时间 | 年月日 |  |  |  |
| 投标保证金退还开户行及账号 | 单位名称 |  |  |  |
|  | 开户行 |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |

注：请投标单位认真填写并加盖公章，并于规定时间前回传邮箱并打电话确认

Xxxxx 。

附件5

- 投标价格分解表

项目名称：

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

价格单位：   元

| 序号 | 模块 | 项目 | 人天单价（元） | 数量（人天） | 总价 | 折扣价 | 最终价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |

### 附件6 商务条款偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 响应规格 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |

投标人名称：                   授权代表签字：            日期：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

### 附件7 技术规格偏离表

项目名称：SAP运维服务项目

| 序号 | 招标要求 | 响应规格 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

### 附件15 SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;

http://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login

1.点击立即注册

2.填写手机号码（没有注册过的）

3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册

4.点击新增

5.按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批

### 附件16 SRM系统供应商用户手册

系统网址：http://ecaitong.sinotruk.com:8012/

用 户 名：gys+供应商代码

初始密码：@2025

1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。

2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑

4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。

6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情