中国重汽集团卡车公司党家厂区青年公寓宿舍空调线路维修改造项目

招　标　文　件

招   标  人：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

2025年11月

招标公告

一、招标条件

中国重汽集团卡车公司党家厂区青年公寓宿舍空调线路维修改造项目，以公开招标的方式进行采购。本项目业主为中国重汽集团济南卡车股份有限公司，项目资金来自 企业自筹 ，出资比例为 100% 。该项目现已具备招标条件，欢迎具备条件的潜在投标人参加投标。

二、项目概况与招标范围

- 项目名称： 卡车公司党家厂区青年公寓宿舍空调线路维修改造项目

- 采购形式编号：FSCZB2025120247；

- 项目地点：中国重汽集团济南卡车股份有限公司制造公司；

项目概况：卡车公司党家厂区青年公寓3号楼、4号楼共计126个房间，房内无风扇、无空调。夏季炎热，每个房间安装空调一台，共计：126台。根据空调用电负荷要求，原房间内线路规格、型号满足不了空调用电负荷标准，空调无法使用，对线路进行维修改造。

工作制度：全年工作 365 天、 双 班制、

使用环境：外部

1）海拔高度：1000m以下；2）环境温度-20--+45℃，最大日温差：25℃；

3）年平均湿度：59%

4）地震裂度：七度

5）使用地点：济南卡车股份有限公司党家厂区

6）电源：符合中国制式，供电电压：380V±15%，供电频率50HZ±2%

- 技术要求详见“招标文件”

- 结算方式：维修完成后报审计，据实结算。

- 合同有效期：12个月

三、投标人资格要求

1、公司注册资本不少于500万元（人民币）；

2、投标方须具有电力工程施工总承包叁级以上资质和承装(修、试）电力设施许可资质；

3、在社会上和重汽集团内的其它招标过程中没有不良行为记录 ；无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为和行政处罚记录；

4、公司财务良好，经营稳定，有全面履约的能力；供方之间有良好的竞争关系；

5、投标单位应具有良好的商业信誉，没有被处于责令停产、财产被冻结、接管、破产、且财务状况良好。投标单位未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台列入失信被执行人名单。

6、投标方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；

7、应签订“安全协议书”明确双方安全责任与义务；严禁拍照；

8、维修队伍中主要作业人员必须具有合规的特种设备作业人员证，主要负责人应持有特种设备安全管理人员证；危险作业（登高、动火、临时线等）应经审批后实施。

四、报名、投标

### 1.报名

### 应标报名截止时间：2025年12月29日17：00

- 首次注册供应商：请根据《SRM非生产供应商注册手册》（附件一）完成平台账号注册。
已注册供应商：请登录系统核对系统中2022-2024年度财务数据。如尚未填写或信息不全，请参照《SRM非生产供应商注册手册》（附件二）及时进行补充与更新，确保信息真实、完整。因供应商信息不全或错误导致的报名不成功，由投标人自行承担。
②应标流程

- 注册及财务数据维护完成后，参照《SRM系统供应商用户手册》（附件三）登录平台，进入“供应商应标”模块，选择对应项目点击“应标”，并按照本公告的“应标文件编制”要求准备资料并上传。资质审查通过后，视为报名成功（是否为代理商请如实选择）。

如资质审查未通过，请按审核意见修改后重新上传。请注意：应标截止时间后将无法再次上传或修改应标文件。

投标人应按资质文件格式要求组成应标资质文件（对以下所要求的投标文件如有任何一项未实质性响应，将可能导致其投标文件被拒绝）要求每页都需加盖公章：

a)经年检合格的企业法人营业执照副本扫描件。

b)法定代表人授权书及身份证复印件、被授权人身份证复印件（复印件需加盖公章），提供投标人基本付款信息如现场招标请携带被授权人身份证原件，需现场查验。

c)企业资质等级证书及与项目有关资质证明（如有，请提供）

d)安全资格证（如有，请提供），维修施工人员的相关证明材料及操作证。

e)加盖公章的投标保证金银行回执单

f)提供与本次招标相同类似业绩表

①经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的（2022年后）财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表（2022年后），包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表；

②企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）；

③年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

- ④企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。

g)投标保证金缴纳凭证，同时正文描述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。（应标时不做要求，需随投标文件一起上传）

以上内容合定扫描到资质文件当中。投标人提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其应标文件被拒绝.

- 2.投标

- 投标人在重汽e采通网站上应标审批通过后需继续完成供应商投标，供应商需在投标截止时间前上传投标文件（电子版）至e采通网站投标，超过投标截止时间将视为参与失败。

- 投标截止时间：2026年1月6日9:00

五、开标

- 1.开标时间：2025年1月6日9:00时。（待定，以实际通知时间为准）

- 2.开标地点：线上会议（投标方需要在开标前，将投标保证金汇入指定账户，并截图发给招标联系人高宝庆微信号732627433。主动找商务联系人黄嘉豪，获取会议链接）

- 3.商务联系人：黄老师 17860606327

- 实施单位联系人：高老师 13505404840

- 技术联系人：杨老师 13021700244

六、评标办法

本项目采用合理最低价中标法，在满足招标人资格和技术要求的前提下。选取商务谈判后议定总价，最低者为本项目中标人。

- 1、本次评标e采通上进行报价，评标专家组将与投标人进行多轮商务谈判，每轮谈判价格不得高于上一轮报价。

- 2、招标人不接受任何选择性报价，对投标人的每一种投标方案只允许有一个投标价。所有投标价均以人民币报价。

七、技术要求

技术要求详见“技术文件”

八、投标文件

投标方的投标文件由资格证明文件、商务标书构成。投标人需在投标截止时间前上传完整的投标文件（电子版）至e采通网站投标。

- 资格证明文件包括（以下文件均需加盖公章）：

a)经年检合格的企业法人营业执照副本扫描件。

b)法定代表人授权书及身份证复印件、被授权人身份证复印件（复印件需加盖公章），提供投标人基本付款信息如现场招标请携带被授权人身份证原件，需现场查验。

c)企业资质等级证书及与项目有关资质证明（如有，请提供）

d)安全资格证（如有，请提供），维修施工人员的相关证明材料及操作证。

e)加盖公章的投标保证金银行回执单

f)提供与本次招标相同类似业绩表

①经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的（2022年后）财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表（2022年后），包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表；

②企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）；

③年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

- ④企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。

g)投标保证金缴纳凭证，同时正文描述付款账号、户名、开户行名称、开户行行号、保证金金额。

- 商务标书

1、商务文件基本内容

a)开标一览表

b)商务条款偏离表及技术需求偏离表：如投标文件的商务或技术条款响应与招标文件有偏离，需在表中注明）

c)售后服务及相关承诺类

d)投标人认为需提供的其它文件和证书

e)营业执照、提供与资质文件相同类似业绩表

2、证明投标人所提供的货物及/或服务的合格性和符合招标文件规定的文件，包括但不限于：对招标技术文件的逐项应答、产品彩页，对于某项指标的数据存在证明文件内容不一致的情况，取指标较低的为准。

3、近三年财务报表或近三年财务资料，加盖公章。包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表，应提供中文版本的审计报告或财务报表。

投标人提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其投标文件被拒绝。

投标人参与重汽卡车公司招标项目时根据甲方要求提交资质原件待审。

4、商务文件至少应对招标设备（或材料）“商务偏离”做出有无说明，若有，应予以详细填写和说明。

5、投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏的地方，必须由法人代表或授权代表签字或盖章。

6、投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

九、付款方式

⑴本次招标为公开招标，报价应为：

经与招标人或其指派的答疑人员充分沟通确认基础上，由投标人在满足招标人所提出的、与本项目所有相关环节有关的所有费用；维修完成后报审计，据实结算。

⑵报价：报价包含未税价格、税率、及含税合计金额及提供具体的报价分解表（后有附表：开标一览表）

- ①本项目无预付款，施工完成后报审计，以审计结果为结算依据。

②水电费（不扣除）

③审计费用(审减额合同价格的5%)、结算差进行扣除。

结算报审时考核条款发生变化的，按最新规定执行。

- 合同款项支付规定

- 1、付款结算方法：半年期商业汇票 （包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）。最高含税限价：20.46万元

a)工程竣工验收合格，乙方提供当批付款金额一致的符合国家要求的增值税专用发票（税率9 %，如国家出台新政策对增值税率进行了调整，则不含税价款不变，本合同含税总价在不含税价基础上根据国家最新税率进行相应的调整），经甲方审核无误后付款至合同价款的 70%。
竣工后送甲方指定的第三方审计公司审计（审计费由施工方支付），按照审定额进行结算，乙方提供剩余付款金额一致的符合国家要求的增值税专用发票，经甲方审核无误后付款至工程审定额的95%。
b)剩余5%作为质保金，质保期后无质量问题进行支付。

注：付款方式和付款比例不允许偏离。

十、投标保证金

- 投标保证金的缴纳形式：银行基本账户转账。

- 投标保证金缴纳截止时间：2026年1月6日9:00 。投标方应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由投标方自行承担。

投标保证金的金额：人民币5000元

账号：531900051810601

户名：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司济南分行营业部

联行号：308451028020

投标保证金应从投标人的基本账户转出至上述账户并到账，否则视为无效投标。

转账附言：动能部高宝庆--宿舍空调线路维修改造项目投标保证金

如未注明，保证金将无法退回。

- 投标保证金的退还

- 对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在一个付款周期内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后一个付款周期内原路返还（无息）。

4.发生以下情况时，招标人有权没收保证金：

（1） 截至开标前3天，投标人无正当理由且未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；

（2）投标人递送投标文件后，无正当理由放弃投标的；

（3）若为视频开标，招标过程中澄清函等资料原件未按要求提交的；

（4）4自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由不签订合同的；

（5）投标人在投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；

（6）投标人有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

（7）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；

（8）供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理；

（9）采购文件规定的其他情形。

十一、中标

- 评标定标后，招标人将以书面通知的形式通知中标单位。

- 中标人收到中标通知后，应在30个工作日内与招标人签订合同，中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件，取消其中标资格。

- 若投标人已成为意向中标人，投标人必须无条件配合招标人完成核价流程的工作。

十二、中标人瑕疵滞后发现的处理原则

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同，招标人有权取消其中标资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，因招标产生的相关的费用以及一切损失均由中标人承担。已签订合同的，招标人有权单方解除合同，瑕疵中标人不得以此为由向招标人主张任何权利和请求。

## 十三、废标及终止招标

1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

（1）投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

（2）投标人在报价有效期内撤回投标；

（3）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

（4）投标人以任何方式诋毁其他投标人；

（5）投标人串通投标；

（6）投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；

（7）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（8）投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（9）有效投标不足三家；

（10）未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；

（11）未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；

（12）不同投标人的投标文件异常一致；

（13）投标报价呈规律性差异的；

（14）法律、法规规定的其他情况。

2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

（1）符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标人承诺同意由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失；

（6）招标人认为其他应终止招标的情形。

## 十四、转包及分包

1、本项目严禁转包行为，如发现转包行为，招标人可终止合同，投标方将承担一切损失及相关法律责任。

2、严格限制分包。中标后不准分包，否则招标人可终止合同，投标方将承担一切损失及相关法律责任。

## 十五、现场踏勘

投标方需对项目现场和周边环境进行现场考察，以获取与本项目投标有关所有资料。招标人将指定专人负责引导介绍工作，考察现场的费用由投标方自己承担；勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由投标方自己负责。

## 十六、双方责任

1、发包人责任：

（1）发包人负责做好工程项目的技术交底工作；

（2）发包人负责监督承包人施工质量和进度，负责工程签证；

（3）发包人负责现场施工的协调工作。

2、承包人责任：

（1）服从发包人的进度安排和质量监督；严格按照发包人提供的图纸、施工方案以及符合国家施工规范的要求组织施工；配合发包人做好项目验收、工程结算等工作。

（2）承包人所有施工人员和车辆必须执行发包人有关安全、消防、门卫制度等管理规定，并执行双方签订的《相关方安全协议》中约定的内容。承包人承担在施工期间所发生的一切人员人身安全责任。

（3） 承包人未按照发包人要求的《工程项目结算审计报审资料编制规范》报审竣工结算资料的，发包人每发现一次视影响程度处罚承包人500-3000元；承包人结算资料有重复报审的，发包人每发现一次视影响程度处罚承包人3000-10000 元；承包人报审竣工结算时提供虚假材料的，发包人每发现一次视影响程度处罚承包人10000-50000 元。

（4）凡项目竣工验收合格后承包人超期未报审竣工结算资料的，每拖期一个月发包人视影响程度处罚承包人 1000-5000 元。

（5）承包人未及时配合工程审计单位开展工作的，发包人每发现一次视影响程度处罚承包人3000-10000 元。

（6）承包人通过虚增工程量等行为，导致工程结算报审金额偏高，虚高25%以上发生三次以内的，每次考核承包人1000 元以上。发生第三次的，与承包人立即解除合同，并列入失信人名单，承包人在三年内不得参与中国重汽集团内各项招标活动。

（7）工程项目结算报审金额100万元以下，综合审减率超出10%的；结算报审金额100万元以上且1000万元以下，综合审减率超出8%的；结算报审金额1000万元及以上，综合审减率超出5%的工程项目，承包人均按超出部分的2%承担考核费用。

（8）分部及分项清单单项审定金额与报审金额相比，分项审减率30%及以下不予处罚；分项审减率30%以上且50%以下的，承包人按超出30%部分的15%承担考核费用；分项审减率大于等于50%且小于100%的，承包人按超出30%部分的30%承担考核费用，分项审减率等于100%的，承包人按审减金额的50%承担考核费用。

（9）除发包人审计监察部或委托审计机构要求补充的资料外，承包人初次报审后再次以漏报为由报增的，按报增部分报审金额的10%承担考核费用。

（10）按上述（7）-（9）考核规则，当考核金额合计不超过5000或不超过(审减金额-报审金额*10%)*25%时，承包人按5000与(审减金额-报审金额*10%)*25%中较大值承担考核费用；当考核金额合计大于5000且大于(审减金额-报审金额*10%)*25%时，承包人按实际考核金额承担考核费用。

（11）承包人对所提报工程结算资料（图纸、材料审价单、工程联系单、签证单等）的完整性负责，发包人不接收后补单据、资料，因资料不全造成的损失由承包人承担。

（12）承包人在施工地按照合同全部价款开具符合税法要求的发票；提供发票出现税务问题时，承包人应承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其相关的损失。

（13）结算报审时考核条款发生变化的，按最新规定执行。

十七、本次招标最终解释权归中国重型汽车集团有限公司。

- 招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以中标人与招标人的关联公司最终签署的合同为准。

第二部分 技术要求

技术文件要求

一、维修需求：

- （一）基本要求

1、投标方所供项目标的，必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求；

2、投标方应对委托方提出的各项技术要求同意进行技术（担保）承诺，并保证委托方不因此受到任何侵权指控和实际损失；

3、投标方应保证所供服务或技术的先进性、可靠性、经济性和实用性；

4、本工程严禁转包行为，如发现转包行为，招标人可终止合同，投标方将承担一切损失及相关法律责任。

5、严格限制分包。中标后不准分包，否则招标人可终止合同，投标方将承担一切损失及相关法律责任。

6、投标方可根据自己的需要，对项目现场和周边环境进行现场考察，以获取与本维修项目投标有关所有资料。招标人将指定专人负责引导介绍工作，考察现场的费用由投标方自己承担；勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由投标方自己负责。

7、投标技术文件至少应对招标设备（或材料）的“技术偏离”，做出有无说明，若有，应予以详细填写和说明（附件5)。

- （二）技术标准:

GB50168-2018《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

GB50254-2014《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》

GB50259-2014《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》

GB50231-2009《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》

（三）施工组织：

1、为保证进场材料满足施工要求，所有产品均必须有合格证明，提供材质证明，施工方应填写《进场材料检验表》（业主格式），经业主项目经理部核验认定后方可投入使用。

- 2、维修队伍中主要作业人员必须具有合规的特种（设备）作业人员证书，主要负责人应持有特种设备安全管理人员证；危险作业（登高、动火、临时线等）应经审批后实施。

（四）工程安全：

1、本项目将成立安全管理小组。

2、施工方应对其施工人员进行安全教育，并对他们的安全负责，保证施工现场的各项作业均遵守相关的国家安全标准规范，严禁违章操作。开工前，将本单位的安全教育情况（包括方式、主持人/主讲人、参加人、时间、地点、内容等）书面通报业主。

3、施工单位在施工前必须与业主签订《相关方安全管理协议书》（业主格式），现场施工人员必须备有《相关方安全管理协议书》复印件，以备有关部门检查。

4、施工单位在施工前必须到业主有关部门办理动火手续，现场施工人员必须备有动火手续复印件，以备有关部门检查。

5、工程开工前, 施工方应为建设工程、施工设备和施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。如果因施工方未办理保险而造成的任何损失全部由施工方负责。

6、施工人员进入施工现场必须穿戴安全帽、工作服和工作鞋，特殊工种要配置相应的劳保服装和工具。

7、施工方应在其施工区域内设置安全警示标志，特殊区域、特殊位置应专门设置有针对性的安全警示标志。

8、施工方应由专业电工负责本单位施工所用设备的临时供电和线路的安全检查。在施工现场，非电工人员不得擅自插接电源。

9、施工过程中凡利用厂房建筑结构作为起吊或搬运设备承力点时，必须书面申请并得到批准后方可操作。如果未经过批准或超负荷使用，责任人将承担发生的一切后果。

10、施工队伍中特种作业人员及特种设备作业人员，应持相关部门颁发的合规、有效证件持证上岗。

11、电焊机、切割机、砂轮机、气瓶等设备应按安全标准规范合理摆放、固定和使用。

12、高空作业应有安全保护措施。对生产过程中的吊装、运输等危险性较大的工作必须责任到人，并派专人指挥。起吊重物时必须先检查吊具、吊索的工作状态，捆扎牢固，有棱角的物件加垫物，防止磨损或割断绳索。

13、下班后，安全员必须检查所有设备，切断电源，关闭气阀，消除任何安全隐患。

14、按国家安全生产的有关法规组织生产，安全管理小组将对生产过程进行指导、监督、检查，建立处罚制度。如果施工方在规定的期限内不采取措施消除安全隐患，业主有权要求施工方停工整改。由施工方承担发生的费用，工期不予顺延。

15、发生重大伤亡或安全事故，施工方应及时处理，并立即按有关规定上报有关部门和业主项目经理，按照政府有关部门要求处理善后工作，由事故责任方承担发生的费用。

16、竣工验收交付业主方之前，施工方对其已完工程负有保护责任。

17、作业前，施工方需了解现场存在的风险，做好应对方案，方可进行施工。

18、施工方操作人员应采取穿绝缘鞋、戴绝缘手套、戴防护镜等辅助安全措施。

- (五）按照招标方要求，完成以下工作内容：

1、按照甲方要求重新设定电源及线路控制区域，对党家厂青年公寓3号楼、4号楼共计126个房间重新设计线路、开关、桥架，开关选用漏电保护装置，施工质量达到国家安全用电标准。

2、根据维修明细内容，提出维修方案，出具简单施工草图，施工完成后出具草签单，维修后恢复电力设施正常运行，达到安全生产要求；电力切换按甲方要求进行实施。

3、根据甲方需求，重新设定桥架及线缆，桥架及线缆设计需做到安全第一、可靠稳定、易于维护、经济合理，拆除原旧桥架、电缆线及控制柜及相附配电控制设施，按甲方的要求进行存放安排专人负责根据甲方现场人员要求进行存放备案；拍照留存，做为验收依据。

4、根据甲方要求在指定位置重新配电箱及配电控制柜，提供合规安全标识、绝缘护板、开关标明用途。

5、各投标厂家提供报价分解表提供具体的材料费用和人工费用，并注明单价、数量、价格、品牌、型号，如有偏离，核实现场后，如有差异，请进行偏离。

6、主要材料明细，投标方需到现场进行核实，并进行确定，如有偏离，进行技术澄清。

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 参考品牌 | 单位 | 预估数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜电缆 | VVR4*70+1*35㎡ | 联达 | 米 | 20 | 施工完成后进行审计结算 |
| 2 | 铜塑线 | BVR16² | 广州坚宝 | 米 | 1800 | 施工完成后进行审计结算 |
| 3 | 铜塑线 | BVR10² | 广州坚宝 | 米 | 1700 | 施工完成后进行审计结算 |
| 4 | 铜塑线 | BVR6² | 广州坚宝 | 米 | 500 | 施工完成后进行审计结算 |
| 5 | 铜塑线 | BVR4² | 广州坚宝 | 米 | 3600 | 施工完成后进行审计结算 |
| 6 | 铜塑线 | BVR2.5² | 广州坚宝 | 米 | 1600 | 施工完成后进行审计结算 |
| 7 | 配电箱 | 6路（内含：1P20A漏电开关一个、16A三孔插座一个及相关配线） | 天正 | 台 | 126 | 施工完成后进行审计结算 |
| 8 | 镀锌桥架 | 50*50 | 航丰 | 米 | 712 | 施工完成后进行审计结算 |
| 9 | 镀锌桥架 | 100*50 | 航丰 | 米 | 20 | 施工完成后进行审计结算 |
| 10 | 塑料线槽 | 3*30 | 国标 | 米 | 1520 | 施工完成后进行审计结算 |
| 11 | 电缆终端接头 | 2号 | 太湖 | 个 | 4 | 施工完成后进行审计结算 |
| 12 | 配电箱 | 600*800*200 （内含3P250A空气开关一个（塑壳）、4个4P100A漏电开关（塑壳）、零地接地铜排两根，电表3*6A一个，互感器250：5的三个，加相关配线)。 | 天正 | 台 | 2 | 施工完成后进行审计结算 |
| 13 | 附件料 | / | 国标 | 项 | 1 | 施工完成后进行审计结算 |

- 7、办理相关的施工手续，施工前进行安全技术交底。做好安全防护。施工材料集中存放到指定位置，不能影响正常生产，采用隔栏或围墙的形式将施工区域与生产区域隔开。

- 8、施工过程需要对隐蔽部分进行拍照，做为验收依据。

- 9、此项目为交钥匙工程，投标方承担所有材料、运输、人工等费用。

二、施工范围、地点、工期及质保期要求

1、施工地点：中国重汽集团济南卡车制造公司党家厂区宿舍区

2、合同有效期：12个月  签定合同后，根据甲方生产安排施工工期20天（含采购期）之内交货至供货地点并完成安装调试，30个日历日之内完成（或协助完成）终验收（投标文件“供货时间”中，应明确说明各阶段工作最终完成时间）。

3、质保期：投标方所提供承揽服务/技术涉及的全部供货范围内的配件、材料、资料、技术等，除合同特别约定外，均自终验收签字生效之日起，不低于12个月（如有更长时间质保期，可在投标文件中说明）。在质保期内，承包内容出现的任何质量问题，施工方在接到业主的通知后2小时内到达现场整改，并按要求期限整改完毕。（费用由责任方承担）

三、服务范围及要求

（一）技术指导和培训服务

1、投标方应按要求，免费积极协助和提供委托方和委托方所委托的工程设计单位有关人员所需要的、和项目有关的工程设计资料、技术咨询等；【针对于非标产品】

2、若投标方提供技术质量等，与投标方外购的技术质量等有较大或直接关联时，投标方应能得到其外购设备（或材料）制造厂商（或供应商）的技术支持，并免费为委托方提供技术服务（包括设计文件的审查和审定）；【针对于非标产品】

3、投标方负责制定对委托方人员在运行、维修和试验等方面的培训计划，并有专人负责实施培训计划，负责指导委托方受培训人员正确理解设计和制造意图，认识设备的特点和特性，掌握在运行、维修和使用管理中应遵守的规则等方面的综合知识。【针对于非标产品】

（二）运输服务

投标方应负责将设备运到目的地，并必须做到标的物在任何运输过程中不受损坏和遗失；并按要求运至招标方指定地点 。

（三）售后服务【特别是非标产品】

1、在质保期之内，如发现投标方所提供的设备（或材料）存在问题，需要投标方配合解决时，承揽方须在接到通知后市内 2  、省内  8  、省外  24  小时内派有关人员到达现场，解决问题；

2、在质保期之后，如发现投标方所提供的设备（或材料）存在问题，需要投标方配合解决时，投标方须在接到通知后市内 2  、省内  8  、省外  24  小时内派有关人员到达现场，协助委托方解决问题；

3、所有的售后服务均由承揽方受理。如果发生问题并且收到报告，应当在2小时内予以答复；

4、投标方应为委托方提供最佳的服务。

（四）其它服务

1、若投标方所提供部分有需要进口的，承揽方一般应自行、自费办理；必要时，双方共同办理；

2、除招标文件、投标文件、答疑文件、技术协议、合同等约定之外，投标方应负责必要的或强制性的设备（或材料）的检验、试验、化验等直接费用；

3、本章节条款所列“免费”，并非指定不可收费，而是指招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件、技术协议书和合同等范围之外，投标方不可另行收取的费用。

四、预验收和终验收要求【特别是非标产品】

按照参考招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等形成并达成一致的技术协议书和合同规定验收。

验收一般分预验收和终验收两部分。预验收一般在承揽方进行，终验收在安装调试完成后的委托方现场进行。但是所有的项目，包括不能预验收的项目和预验收通过的项目都在终验收时重新检验，最终只以终验收为准。

1、终验收规程：

项目实施完毕情况下，一般连续运行30天，每天至少连续 6 小时，除用户方面因素外，必须达到以下要求：

a)在整个验收过程中设备使用正常，控制操作无误；

b)终验收原则上要求一次完成。若一次验收不成功，最多允许两次；

c）终验收通过后买卖双方共同签署终验收报告。

2、一般标准与要求：

a.资料齐全性、完整性和有效性。

b.按要求内容进行维修，达到安全使用标准。

c.产品（或材料）应有完整的标牌，且清晰易见。

3、终验收条件

依据招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等形成并达成一致的技术协议书和合同规定的终验收条件、原设备的技术参数，说明书及国家或行业对设备表面涂漆最新专业技术标准和安全法规要求验收

五、附件

附件1：

技术需求偏离表（须点对点应答）

招标项目名称：                     招标编号：

| 序号 | 设备名称 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表（签字）：

日期：

注：投标人须对照招标文件技术需求，逐条说明所提供设备和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值，而不应以“全部符合”等字样来响应，否则将承担其投标被拒绝的风险。

附件2：

已获得相关的发明专利清单

| 专利名称 | 专利号 | 正式批准时间 | 发明人 |
| --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：

# 第三部分 投标文件附件

说明：

1.投标人须认真填写和提交本部分中的附件文件；

2.对附件文件中所要求的内容应给予明确的答复；

3.附件文件的签字人应保证其对一切问题的答复、所做的声明及出具的资格资质文件、资料等具有真实性和准确性；

4.招标人将对投标人提交的文件、资料等内容予以保密，但不退还；

5.所有附件文件应以中文书写，作为投标文件的组成部分。

附件1：

投 标 函

致：中国重汽集团有限公司

根据贵方为       项目招标承揽工程及服务的投标邀请，投标人代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件正本一份及副本二份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的工程项目投标明细为详见开标一览表。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和修改说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自开标日起       个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。如果中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合用的附件。

5、我方愿意向招标人提供任何与本次招标有关的其他资料。

6、我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

7、我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。

8、我方完全理解《中华人民共和国招标投标法》第四章第四十四条之规定，并郑重承诺按此规定，不以任何形式向评标委员会成员和参与评标的有关工作人员探听对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

9、我方完全理解招标人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我方完全理解招标人无向未中标人解释未中标理由的义务。

10、在规定的开标时间后，我方如在投标有效期内撤回投标，将无条件同意贵方没收投标保证金。

11、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

12、如果我方中标，在与招标人签订合同前，将按招标文件相关要求，提供银行基本帐户开户许可证复印件。

13、其他说明：

14、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                       传真

电话                       电子函件

投标人代表（签字）

投标人名称

公章

日期

附件1-2

法定代表人授权书（原件）

本授权委托书声明：我                 （姓名）系     　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权                      （单位名称）            （代理人姓名）为我的合法代理人，以               （投标单位名称）的名义参加            （招标单位名称）的                      （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

投标单位（盖法人章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（签字）：

日期：     年   月   日

附被授权人身份证正反面复印件：

身份证正面复印件

身份证反面复印件

附件2：

被授权人联系方式：

附件2：

投标人基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要业务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 | 1、法定代表人： |  |  |  |  |  |  |  | 2、注册资本（万元）： |  |  |  |
|  | 3、营业范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质 | 1、名称： |  |  |  |  | 2、等级： |  |  |  |  | 3、证书号： |  |
| 成立日期 |  |  |  |  |  | 固定资产净值（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 投标人人员总数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 技术人员 |  |  |  | 管理 人员 |  | 技术 工人 |  | 其他 人员 | 合计 |  | 备注 |
|  | 小计 | 高级 | 中级 | 初级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 1、地址： |  |  |  | 2、邮编： |  |  |  |  | 3、传真： |  |  |
| 联系人 | 1、姓名： |  |  |  | 2、职务： |  |  |  |  | 3、联系电话： |  |  |
| 开户银行 （基本户） | 1、名称： |  |  |  |  |  |  | 2、账号： |  |  |  |  |
| 投标人组织机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表（签字）：

日期：

附件3：

近三年的财务状况表

单位：万元

| 序号 | 名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注册资本 |  |  |  |
| 2 | 实收资本 |  |  |  |
| 3 | 全部资产总值 |  |  |  |
| 4 | 固定资产总值 |  |  |  |
| 5 | 流动资产 |  |  |  |
| 6 | 平均流动资产余额 |  |  |  |
| 7 | 速动资产 |  |  |  |
| 8 | 流动负债 |  |  |  |
| 9 | 年末所有者权益 |  |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |  |
| 11 | 净利润 |  |  |  |
| 12 | 现金净流量 |  |  |  |
| 13 | 流动比率% （流动资产/流动负债） |  |  |  |
| 14 | 速动比率% （速动资产/流动负债） |  |  |  |
| 15 | 资产负债率% （总负债/总资产） |  |  |  |
| 16 | 应收账款周转率% （收入总额/平均应收账款） |  |  |  |
| 17 | 存货周转率% （销售成本/平均存货） |  |  |  |
| 18 | 资产报酬率% （收入/资产） |  |  |  |
| 19 | 净资产收益率 （净利润/平均净资产） |  |  |  |

注：投标人应同时提供近三年经审计的财务报表

（或近三年的财务资料）

投标人代表（签字）：

日期：

附件4：                        业绩表

近三年承揽同类或相似项目和服务业绩，包括已收到中标通知但尚未签订合同的项目（提供相关合同的复印件）

| 序号 | 项目名称 | 签约 日期 | 同类或相似项目合同价 | 业主 名称 | 地址/电话/传真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人代表（签字）：

日期：

附件：

- 开标一览表

投标人名称：                           单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材料 | 参考品牌 | 单位 | 预估数量 | 未税综合单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜电缆 | VVR4*70+1*35㎡ | / | 联达 | 米 | 20 |  |  | 施工完成后进行审计结算 |
| 2 | 铜塑线 | BVR16² | / | 广州坚宝 | 米 | 1800 |  |  | 施工完成后进行审计结算 |
| 3 | 铜塑线 | BVR10² | / | 广州坚宝 | 米 | 1700 |  |  | 施工完成后进行审计结算 |
| 4 | 铜塑线 | BVR6² | / | 广州坚宝 | 米 | 500 |  |  | 施工完成后进行审计结算 |
| 5 | 铜塑线 | BVR4² | / | 广州坚宝 | 米 | 3600 |  |  | 施工完成后进行审计结算 |
| 6 | 铜塑线 | BVR2.5² | / | 广州坚宝 | 米 | 1600 |  |  | 施工完成后进行审计结算 |
| 7 | 配电箱 | 6路 | 内含：1P20A漏电开关一个、16A三孔插座一个及相关配线（附件2-1) | 天正 | 台 | 126 |  |  | 施工完成后进行审计结算 |
| 8 | 镀锌桥架 | 50*50 | / | 航丰 | 米 | 712 |  |  | 施工完成后进行审计结算 |
| 9 | 镀锌桥架 | 100*50 | / | 航丰 | 米 | 20 |  |  | 施工完成后进行审计结算 |
| 10 | 塑料线槽 | 3*30 | / | 国标 | 米 | 1520 |  |  | 施工完成后进行审计结算 |
| 11 | 电缆终端接头 | 2号 | / | 太湖 | 个 | 4 |  |  | 施工完成后进行审计结算 |
| 12 | 配电箱 | 600*800*200 | 3P250A空气开关一个（塑壳）、4个4P100A漏电开关（塑壳）、零地接地铜排两根，电表3*6A一个，互感器250：5的三个，加相关配线（附件2-2)。 | 天正 | 台 | 2 |  |  | 施工完成后进行审计结算 |
| 13 | 附件料 | / | 膨胀螺丝、射钉、胶带、支架 | 国标 | 项 | 1 |  |  | 施工完成后进行审计结算 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 未税合计 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 税率9% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 含税合计大写人民币 ：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2-1：

| 名称 | 分项 | 规格型号 | 参考品牌 | 单位 | 数量 | 未税单价（元） | 总价（元） | 未税综合单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配电箱 | 配电箱（壳体） | 6路 200*200*70 | 定制国标 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 漏电断路器 | 1P20A | 天正 | 只 | 1 |  |  |  |
|  | 模数化插座 | TG-AC30-16A | 天正 | 只 | 1 |  |  |  |
|  | 零排、地排 | / | 国标 | 只 | 2 |  |  |  |
|  | 配线、辅材 | / | 国标 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 运输费 | / | / | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 包装费 | / | / | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 柜内配装费 | / | / | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 管理费 | / | / | 项 | 1 |  |  |  |
| 附件2-2： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 分项 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 未税综合单价（元） |
| 配电柜 | 配电箱（壳体） | 600*800*200 | 定制国标 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 塑壳断路器 | TGM1-250-3P/250A | 天正 | 只 | 1 |  |  |  |
|  | 塑壳漏电断路器 | TGM1L-4P/100A | 天正 | 只 | 3 |  |  |  |
|  | 电流互感器 | 250A/5A | 天正 | 只 | 3 |  |  |  |
|  | 电度表 | 3*6A | 天正 | 只 | 1 |  |  |  |
|  | 零排、地排 | 3*30 | 国标 | 只 | 2 |  |  |  |
|  | 配线、辅材 | / | 国标 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 运输费 | / | / | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 包装费 | / | / | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 柜内配装费 | / | / | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 管理费 | / | / | 项 | 1 |  |  |  |

未税总计：                                 税率：                          含税总计：

附件：

商务条款偏离表

招标项目名称：                     招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表（签字）：

日期：

注：1、对招标文件的主要商务要求（如交货期、付款方式、履约保证、质保期等）须逐条作出响应，而不应以“全部符合”等字样来响应。

- 其他商务偏离也须在上表中逐条列明。

- 如投标文件不符合上述要求，投标人将承担其投标被拒绝的风险。

### 附件一 SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;

https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login
1.下载《供应商用户手册》

#### 一、首次注册

1.点击立即注册

2.填写姓名、手机号码（没有注册过的），通过手机号接收验证码（区分大小写），点击完成后提示“注册成功，请重新登录”。同时系统自动给手机号发送短信，短信中告知登录账号及初始密码。需要使用此账号密码登录系统，进行供应商信息注册。

3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册

4.点击新增

- 按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批

- （非生产-直管-直管）

注：

- “项目名称”和“采购形式编号”见第一部分的“项目介绍”；

- 基本信息的填写尽可能完整，原则上要求供应商必须填写近三年财务指标情况；

- 管理单位选择【直管单位】、意向配套单位选择【直管单位】，配套能力“供货类别”填“直管单位非生产招标 / 服务 / 建修服务”，业务主管部门选择“保卫保障部*”。

- 维护近三年财务指标

- 1.供应商使用业务账号登录系统后，通过菜单路径：供应商中心→供应商变更→供应商财务数据变更管理，点击【发起变更】按钮，进入供应商财务数据变更填写界面。

- 附件二 SRM系统供应商用户手册

系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/

1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。

2、应标页面否为代理商请如实选择，若为代理商应标，请在应标后联系商务联系人

2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。

3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑

4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。

6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情